Приложение 4

к Положению о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Северо - Запада»

Типовые требования к Участникам закупок, включаемые в документации о закупке, критерии и методики оценки заявок Участников закупок

г. Гатчина

2013

1.	Введение	2

2.	Используемые сокращения	2

3.	Минимальные обязательные требования к Участникам закупки (отборочные критерии)	2

4.	Неценовые критерии оценочной стадии рассмотрения заявок	2

5.	Справочные данные	2

6.	Типовые документы, требуемые к представлению Участником закупки в составе заявки	2

Приложение 1	2

к Типовым требованиям	2

Краткая информация о методике оценки Заявок на основании документов Участника, представленных в составе Заявки	2

Краткая информация о методике оценки	2

Методика оценки финансовой устойчивости Участников закупки	2

Типовые (примерные) формы документации о закупке.	2

Методика предварительного расчета потребности в основных машинах, механизмах и персонале при выполнении работ по строительству и реконструкции подстанций и линий электропередачи ОАО «_______»	2

Коэффициенты для расчета потребностей в персонале и механизмах	2

Типовые формы оценки для заполнения экспертами	2

- Введение

  - Документация о закупке является основным документом закупочной процедуры, устанавливающим единые для всех участников правила оформления и порядок подачи заявок на участие в закупке, а также требования и критерии, при условии соответствия которым Участник вправе претендовать на победу в закупке/выбор его заявки наилучшей с правом заключения по ее итогам договора (или реализации иного предусмотренного Документацией о закупке права). Для проверки соответствия данным требованиям в документации о закупке указываются отборочные критерии оценки, а также порядок оценки предпочтительности заявок по оценочным критериям с целью определения оптимальной по соотношению показателей «цена - качество» заявки.

  - Требования и критерии оценки заявок Участников, устанавливаемые при проведении закупки, утверждаются закупочной комиссией в составе документации о закупке и могут быть изменены, либо исключены, либо дополнены относительно указанных в настоящих «Типовых требованиях», в зависимости от способа, вида закупки и предмета договора, заключаемого по результатам закупки.

  - Для градации применимости устанавливаемых требований и критериев необходимо учитывать следующие основные способы, виды конкурентных закупок:

Таб. 1

| Способ, вид закупки | Условное обозначение |
| --- | --- |
| Конкурентные переговоры | КП |
| Открытый запрос предложений | ОЗП |
| Закрытый запрос предложений | ЗЗП |
| Открытый конкурс | ОК |
| Закрытый конкурс | ЗК |
| Открытый запрос цен | ОЗЦ |
| Закрытый запрос цен | ЗЗЦ |
| Открытый аукцион | ОА |
| Закрытый аукцион | ЗА |
| Простая закупка | ПЗ |
| Мелкая закупка | МЗ |

Следует учесть, что запросы предложений и конкурсы могут быть как одно-, так и многоэтапными, с предварительным квалификационным отбором либо без, что может повлиять на применимость требований и критериев в зависимости от стадии либо этапа проведения процедуры.

  - Для применения требований и критериев в зависимости от предмета заключаемого договора, необходимо учесть следующую основную классификацию предметов закупки:

Таб.2

| Предмет заключаемого договора | Условное обозначение |
| --- | --- |
| Поставка продукции | Поставка |
| Оказание услуг | Услуги |
| Проведение НИОКР | НИОКР |
| Выполнение ПИР | ПИР |
| Строительство и реконструкция объектов, в том числе с включением в предмет договора поставки продукции и выполнения полного комплекса работ на объекте | ГП |
| Работы по техническому обслуживанию и ремонту | ТОиР |
| Работы по расчистке трасс и расширению просек | РТ |
| Аварийно-восстановительные работы | АВР |

- Используемые сокращения

| ПИР | Проектно-изыскательские работы |
| --- | --- |
| НИОКР | Научно-исследовательская опытно-конструкторская работа |
| ОРД | Организационно-распорядительный документ |
| ЗК | Закупочная комиссия |
| РД | Рабочая документация |
| СМР | Строительно-монтажные работы |
| ПНР | Пуско-наладочные работы |
| ТУ | Технические условия |
| СРО | Саморегулируемая организация |
| ЭТП | Электронная торговая площадка |
| ЮЛ | Юридическое лицо |
| ИТР | Инженерно-технические работники |
| МТР | Материально-технические ресурсы |

- Минимальные обязательные требования к Участникам закупки (отборочные критерии)

- Отборочные критерии - это устанавливаемые в документации о закупке основные обязательные минимальные требования к Участнику и его Заявке, несоответствие которым может повлечь решение закупочной комиссии об отклонении заявки от дальнейшего рассмотрения. Включение тех или иных требований и критериев в документацию о закупке зависит от предмета закупки и способа, вида закупки и ее особенностей. Требования и критерии утверждаются закупочной комиссией в документации о закупке по каждой закупке. Кроме того, отдельные критерии могут иметь установленные в документации  закупке обязательные минимальные числовые пороговые значения, также устанавливаемые и утверждаемые закупочной комиссией в составе документации о закупке. Соответствие заявки установленным отборочным критериям рассматривается членами закупочной комиссии и экспертами по следующим основным категориям:

- Формальная  (соблюдение Участником порядка и правил подачи заявки, сроков подачи, состав и порядок документов заявки);

- Финансовая (оценка финансового состояния Участника)

- Юридическая (правоспособность);

- Коммерческая (коммерческие условия заявки);

- Техническая (соответствие технического предложения);

- Квалификация (опыт выполнения аналогичных договоров, надежность и деловая репутация, кадровые и материально-технические ресурсы).

- Все устанавливаемые в закупочной документации отборочные критерии должны быть однозначны и измеряемы, то есть либо иметь числовые значения соответствия, либо четко обозначенные нечисловые параметры соответствия.

- В части отборочных критериев, имеющих устанавливаемые числовые значения соответствия, возможно установление в закупочной документации допустимого отклонения от установленного значения в сторону уменьшения показателей Участника. В рамках установленного допуска по отклонению показателя от установленного в документации о закупке числового значения Закупочная комиссия имеет право признать заявку соответствующей требованиям документации о закупке и допустить ее к рассмотрению на оценочной стадии. При этом степень отклонения от установленного требования в случае принятия заявки к дальнейшему рассмотрению по результатам отборочной стадии должна оцениваться на оценочной стадии согласно установленной в утвержденной документации о закупке шкале.

- Типовые отборочные требования приведены в Таблице 3. Перечень документов, требуемых для оценки соответствия заявок установленному требованию и краткая информация о методике оценки приведены в приложении 1 к настоящим Типовым требованиям.

Таблица 3

| № | Требование документации о закупке | Категория | Применимость критерия |  | Условие соответствия установленному требованию | Допустимое отклонение от установленного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По способу, виду закупки | По предмету договора |  |  |
|  | Правильность оформления заявки и порядка ее подачи | Формальная | По всем способам и видам | Любой предмет договора | Представление заявки в установленный срок как на ЭТП (при проведении закупки на ЭТП) и на бумажном носителе, соблюдение требований к составу и порядку документов в составе заявки, оформлению заявки. Cрок действия предложения (заявки). | Не устанавливается |
|  | Непревышение цены заявки начальной (максимальной) цены договора (цены лота), если она объявлена | Коммерческая | По всем способам и видам | Любой предмет договора | Объявленная начальная (максимальная) цена договора (цена лота) не должна быть превышена. | Не устанавливается |
|  | Предоставление обеспечения исполнения обязательств участника закупки (банковская гарантия и/или иное обеспечение в соответствии с ОРД и условиями документации о закупке) по решению ЗК | Формальная | ОК, ЗК, ОА, ЗА, ОЗП, ЗЗП ОЗЦ ЗЗЦ | Любой предмет договора | Обязательное представление документа, если таковой требуется в документации о закупке. Сумма гарантии: начальная (максимальная) цена договора (цена лота) до 1 млрд. руб. с НДС - 3% от цены заявки; начальная (максимальная) цена договора (цена лота) более 1 млрд. руб. с НДС - 1% от цена заявки. Правильность оформления банковской гарантии, соблюдение требований к банку, выдавшему гарантию (требования формируются в соответствии с ОРД заказчика), Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего гарантию. | Не устанавливается |
|  | Отсутствие признанных Участником претензий либо судебных решений не в пользу Участника вследствие неисполнения договорных обязательств перед ОАО «____»» и его филиалами | Квалификация | По всем способам и видам | Любой предмет договора | Своевременное и полной исполнение ранее заключенных с ОАО «______» договоров, отсутствие судебных решений не в пользу Участника либо признанных Участником претензий вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения ранее заключенных договоров с ОАО «______» и его филиалами. Комиссия может принимать во внимание систематичность нарушений условий договора, если таковые имеются, а также существенность нарушений и их последствий для Заказчика. | Не устанавливается |
|  | Наличие разрешающих документов на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом закупки | Юридическая | По всем способам и видам | Если требуется в соответствии с предметом договора | Наличие разрешающих документов на осуществление видов деятельности (свидетельств СРО, лицензий и т.п.), при необходимости приложений к ним; указание в этих документах видов деятельности, соответствующих предмету договора. При привлечении субподрядчиков/соисполнителей/ сопоставщиков – наличие у таких лиц необходимых документов, в том числе при привлечении субподрядчиков на право выполнения функций генерального подрядчика (ГП), по изыскательским работам (при наличии разработки РД); наличие допуска к проектированию и строительству особо опасных объектов (при наличии такового требования в документации о закупке). | Не устанавливается |
|  | Правоспособность/дееспособность участника для заключения и исполнения Договора, в т.ч. отсутствие процедуры банкротства и т.п. | Юридическая | По всем способам и видам | Любой предмет договора | Представление всех регистрационных документов. Отсутствие ограничений правоспособности (внешнее управление, банкротство и т.п.) | Не устанавливается |
|  | Устойчивое финансовое состояние участника, в т.ч. отсутствие задолженностей по налоговым и иным платежам в бюджет | Квалификация | По всем способам и видам | Любой предмет договора | Соответствие расчетным показателям согласно Методике расчета финансовой устойчивости в части отборочных критериев | Допускается отклонение показателя КСВ в меньшую сторону не более чем на 20% |
|  | Отсутствие негативного опыта выполнения договоров (отсутствие Участника в Реестрах недобросовестных поставщиков в соответствии с действующим законодательством) | Квалификация | По всем способам и видам | Любой предмет договора | Отсутствие в Реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» | Не устанавливается |
|  | Наличие опыта выполнения аналогичных поставок, работ, услуг | Квалификация | По всем способам и видам | Любой предмет договора | Наличие за последние 3 года не менее 1 завершенного аналогичного по выполняемым поставкам, работам, услугам (в т.ч. объемам поставок, работ, услуг) и общей сумме договора. Для ГП и ПИР на объекте, классом напряжения не более чем на 1 класс ниже объекта закупки, в качестве генподрядчика (генпроектировщика) либо субподрядчика (соисполнителя). В качестве аналогичных объектов может рассматриваться выполнение работ по созданию внутренних энергосистем для энергоснабжения крупных промышленных предприятий. | Допускается наличие незавершенного аналогичного договора со степенью завершенности не менее 80%. Допускается отклонение по объему выполненных работ (в денежном выражении) аналогичного договора на 15% меньше объема предмета закупки. |
| 9.1. | Наличие системы управления охраной труда (СУОТ) | Квалификация | По всем способам и видам | ГП, ТОиР, РТ, услуги (при необходимости) | Наличие системы управления охраной труда (СУОТ) согласно Межгосударственному стандарту ГОСТ 12.0.230—2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования» | Не устанавливается |
|  | Достаточность свободных кадровых ресурсов (персонала основных специальностей) требуемой квалификации, необходимых для исполнения договора. | Квалификация | По всем способам и видам | ГП, ТОиР, РТ, Услуги, НИОКР, ПИР | Соответствие установленным в документации о закупке минимальным числовым пороговым значениям по наличию собственных и/или привлеченных (субподрядных, коллективный участник) свободных (не задействованных для выполнения работ на других объектах) кадровых ресурсов соответствующей квалификации, с обязательным указанием данных по категориям: СМР, ПНР, разработка РД. Текущая загруженность персонала определяется исходя из заявленной общей численности персонала Участника, сведений о договорах, находящихся у Участника в исполнении, и количестве задействованного на этих объектах персонала | Допускается отклонение в меньшую сторону от установленных значений не более чем на 15% (с округлением полученного значения до целого числа) |
|  | Наличие необходимых материально-технических ресурсов для исполнения договора (включая наличие специализированного ПО) | Квалификация | По всем способам и видам | ГП, ТОиР, РТ, Услуги, НИОКР, ПИР | Наличие и достаточность у Участника необходимых для выполнения работ/оказания услуг МТР, требования к которым устанавливаются в соответствии с предметом договора | В части МТР, по которым установлены числовые значения требований, допускается отклонение в меньшую сторону не более 20% (с округлением полученного значения до целого числа) |
|  | Техническое предложение на выполнение поставок, работ, услуг | Техническая | По всем способам и видам | Любой предмет договора | Соответствие технического предложения предмету закупки и техническому заданию документации о закупке. Соответствие объемов и перечня выполняемых работ, услуг, технических характеристик и спецификации каждого вида продукции, предусмотренной к поставке, соблюдение гарантийного срока на продукцию. | Не устанавливается |
|  | Обоснованность цены заявки (на основании сводной таблицы стоимости) | Коммерческая | По всем способам и видам | Любой предмет договора | Обоснованность цены заявки в части стоимости каждого из видов выполняемых работ, оказываемых услуг, поставляемого оборудования, товара, на основе сравнения с расценками на основании статистики по результатам ранее проведенных закупок и ценами, сложившимися на рынке на данную продукцию на момент проведения закупки. Для ГП: Обоснованность структуры стоимости выполнения работ (по главам сводного сметного расчета в части пропорциональности затрат (взаимное соотношение затрат по стоимости СМР, разработки рабочей документации, ПНР, оборудования)). | Не устанавливается |
|  | Наличие у Участника полномочий производителей предлагаемого оборудования на поставку оборудования, подтверждения распространения фирменных гарантийных обязательств производителя | Техническая | По всем способам и видам | ГП, поставка | Предоставление писем производителей, подтверждающих полномочия Участника на поставку оборудования и распространение фирменных гарантийных обязательств производителя на поставляемое в рамках закупочной процедуры оборудование. | Не устанавливается |
|  | Соблюдение сроков выполнения поставок, работ, услуг | Коммерческая | По всем способам и видам | Любой предмет договора | Соответствие предлагаемого срока окончания выполнения поставок, работ, услуг установленному в документации о закупке. | Не устанавливается |
|  | Соблюдение условий оплаты поставок, работ, услуг | Коммерческая | По всем способам и видам | Любой предмет договора | Соответствие (не превышение) установленных проектом договора в составе документации о закупке условий и норм авансовых платежей по оборудованию, работам, услугам, соответствие установленной проектом договора схемы расчетов за выполненные поставки, работы, услуги. | Не устанавливается |
|  | Наличие полиса страхования профессиональной ответственности, соглашения со страховой компанией о страховании объекта в случае принятия решения о заключении договора | Коммерческая | По всем способам и видам | ГП, ТОиР, РТ | Необходимо наличие копии полиса страхования профессиональной ответственности и соглашения со страховой компанией об ее согласии предоставить полис страхования объекта в случае принятия решения о заключении договора. | Не устанавливается |
|  | Наличие и существенность условий заявки по изменению условий проекта договора, включенного в Документацию о закупке | Юридическая | По всем способам и видам | Любой предмет договора | Необходимо согласие с условиями проекта договора в редакции документации о закупке. В случае наличия у Участника условий по изменению проекта договора, в заявке подается протокол разногласий с юридическими обоснованиями и аргументированными разъяснениями причин их наличия. Каждое из предложенных Участником условий может быть признано Комиссией приемлемым либо неприемлемым для Заказчика. | Не устанавливается |

Указанные критерии могут применяться в каждой закупке индивидуально, исходя из ее особенностей, т.е. выбор отборочных критериев для включения в закупочную документацию осуществляется из принципа разумной достаточности исключительно с целью выявления способности Участника выполнить договор согласно предмету закупки. Помимо указанных наиболее типовых требований, допускается включение в закупочную документацию требований по предоставлению Участником каких-либо иных специализированных требований, если это необходимо исходя из предмета закупки.

- Неценовые критерии оценочной стадии рассмотрения заявок

- Для определения степени предпочтительности по качественным показателям заявок, которые по результатам предварительного рассмотрения по отборочным критериям не были отклонены Закупочной комиссией (признаны соответствующими минимальным обязательным требованиям документации о закупке, в том числе с учетом установленных допустимых отклонений), в документации о закупке устанавливаются неценовые критерии оценки, по которым экспертами производится оценочная стадия экспертизы и определяются качественные показатели заявки Участника. Оценка производится в баллах, при этом для каждого критерия в зависимости от его значимости устанавливается весовой коэффициент. Критерии оценки и их весовые коэффициенты (а также весовые коэффициенты подкритериев) устанавливаются с учетом особенностей каждой закупки, в зависимости от способа закупки, предмета закупки, и утверждаются закупочной комиссией. Пример неценовых критериев оценки и их подкритериев приведен в Таблице 4. Краткая информация о методике оценки приведена в приложении 2 к Типовым требованиям.

Таблица 4

| Наименование неценовых критериев оценки | Весовой коэффициент* |
| --- | --- |
| - Квалификация участника, в том числе: | 0,4 |
| - Опыт выполнения аналогичных работ | 0,5 |
| - Наличие свободных материально-технических ресурсов (основных машин и механизмов) | 0,25 |
| - Наличие свободных кадровых ресурсов (персонала основных рабочих специальностей) | 0,25 |
| - Эксплуатационные характеристики оборудования, в том числе: | 0,2 |
| - Надежность эксплуатации (опыт эксплуатации и статистика отказов оборудования, наличие рекламаций) | 0,5 |
| - Эксплуатационные затраты и периодичность обслуживания (общий срок службы, срок службы до среднего ремонта, стоимость регламентных работ и т.п.) | 0,3 |
| - Сервисное гарантийное и постгарантийное обслуживание, доступность запасных частей | 0,2 |
| - Техническое предложение | 0,1 |
| - Стоимость заявки | 0,3 |

Весовой коэффициент каждого критерия устанавливается и может изменяться в зависимости от набора используемых критериев и их значимости в закупке. Сумма весовых коэффициентов в общей оценке не должна превышать 0,7 (или 70%). Общая сумма весовых коэффициентов, включая весовой коэффициент в части оценки стоимости заявок, не должна превышать 1,0 (либо 100%), при этом весовой коэффициент оценки стоимости заявок не должен быть менее 0,3 (или 30%). Сумма весовых коэффициентов подкритериев каждого критерия не должна превышать 1,0 (либо 100%).

- Справочные данные

- Помимо основных документов по сути заявки согласно предмету закупки в документации о закупке содержится требование о представлении документов, содержащих дополнительные сведения об Участнике. Данная информация также может быть принята во внимание при рассмотрении заявки и принятии решения о соответствии заявки участника (таблица 5).

Таблица 5

| № п/п | Документы | Применимость требования |  | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | По способу, виду закупки | По предмету договора |  |
|  | Анкетные данные участника | По всем способам и видам | Любой предмет договора | Получение сведений об Участнике |
|  | Справка о цепочке собственников | По всем способам и видам | Любой предмет договора | Получение сведений о цепочке собственников (включая конечных бенефициаров) Участника, членов коллективного участника, субподрядчиках/соисполнителях. Непредставление данных сведений, либо неполное представление влечет отклонение заявки Участника |
|  | Справка о наличии аффилированности Участника с Организатором закупки либо с Заказчиком | По всем способам и видам | Любой предмет договора | Наличие факта аффилированности может быть принято закупочной комиссией к сведению при рассмотрении заявки и принятии решений |
|  | Справка об участии в судебных разбирательствах | По всем способам и видам | Любой предмет договора | При наличии разбирательств, где Участник выступает в качестве ответчика, и наличии судебных решений не в пользу Участника по искам, связанным с неисполнением договорных обязательств, может быть принято решение об отклонении его заявки |
|  | Отзывы и рекомендации заказчиков о выполненных договорах (необязательное требование) | По всем способам и видам | Любой предмет договора | Информационные материалы о качестве исполнения обязательств участником закупки. Применяется при оценке деловой репутации и надежности участника (на оценочной стадии). |
|  | Иные документы, которые, по мнению участника, необходимо представить, с пояснением цели предоставления этих документов | По всем способам и видам | Любой предмет договора | Дополнительные материалы по усмотрению Участника закупки. |

- Типовые документы, требуемые к представлению Участником закупки в составе заявки

- Требования о предоставлении документов устанавливаются в зависимости от предмета закупки и способа закупки. Требования о предоставлении документов и указание перечня требуемых документов должно быть зафиксировано в документации о закупке. Требовать от участника закупки иных, не предусмотренных в документации о закупке, документов и сведений не допускается.

Таблица 6

| № п/п | Требуемый документ | Применимость требования |  | Требования к оформлению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | По способу, виду закупки | По предмету договора |  |
|  | Письмо о подаче оферты (заявка на участие в ПКО и т.п.) | По всем способам и видам | Любой предмет договора | По форме согласно приложению 4 к Типовым требованиям |
|  | Техническое предложение | По всем способам и видам | Любой предмет договора | В соответствии со структурой и требованиями Технической части закупочной документации |
|  | График выполнения поставок, работ, услуг | По всем способам и видам | Любой предмет договора | По форме согласно приложению 4 к Типовым требованиям |
|  | Сводная таблица стоимости поставок, работ, услуг | По всем способам и видам | Любой предмет договора | По форме согласно приложению 4 к Типовым требованиям |
|  | График оплаты выполнения поставок, работ, услуг | По всем способам и видам | Любой предмет договора | По форме согласно приложению 4 к Типовым требованиям |
|  | План распределения выполнения объемов поставок, работ, услуг между Участником и субподрядчиками, (сопоставщиками, соисполнителями) (в случае привлечения субподрядчиков, сопоставщиков, соисполнителей) | По всем способам и видам | Любой предмет договора | По форме согласно приложению 4 к Типовым требованиям |
|  | Протокол разногласий к проекту Договора | По всем способам и видам | Любой предмет договора | По форме согласно приложению 4 к Типовым требованиям |
|  | Обеспечение исполнения обязательств Участника закупки (в случае наличия требования предоставления обеспечения) | ОК, ЗК, ОА, ЗА, ОЗП, ЗЗП, ОЗЦ, ЗЗЦ | Любой предмет договора | Требования к обеспечению обязательств устанавливаются ОРД Заказчика и указываются в закупочной документации |
|  | Нотариально заверенная копия подписанного с двух сторон предварительного соглашения со страховой компанией о страховании объекта в случае принятия решения о заключении договора с участником закупки | По всем способам и видам | ГП, ТОиР, РТ | Требования к страховым компаниям и условиям страхования устанавливаются ОРД Заказчика и указываются в Закупочной документации |
|  | Нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации Участника в качестве юридического лица (индивидуального предпринимателя), подтверждающего регистрацию Участника на территории Российской Федерации (для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года дополнительно - свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц/Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей). Если участник – физическое лицо: - нотариально заверенная копия паспорта гражданина Российской Федерации или паспорта иного государства, или иной документ, его заменяющий в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. - нотариально заверенная копия свидетельства о присвоении идентификационного номера налогоплательщика (ИНН); - копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования. В случае, если паспорт или иной его заменяющий документ выдан на территории иного государства, должен быть представлен апостилированный перевод такого документа. | По всем способам и видам | Любой предмет договора |  |
|  | Нотариально заверенная копия устава в действующей редакции (для юридических лиц) | По всем способам и видам | Любой предмет договора |  |
|  | Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (копию выписки из Единого государственного реестра для индивидуальных предпринимателей) с указанием сведений, что Участник не находится в состоянии реорганизации или ликвидации, выданной соответствующим подразделением Федеральной налоговой службы не ранее чем за 60 дней до срока окончания подачи заявок. | По всем способам и видам | Любой предмет договора |  |
|  | Список аффилированных лиц, сформированный не позднее 90 дней до даты окончания срока подачи заявок (для Участников, зарегистрированных в форме акционерных обществ) | По всем способам и видам | Любой предмет договора |  |
|  | Заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя, и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Заявку, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам закупки (для юридических лиц). Если Заявка подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность. | По всем способам и видам | Любой предмет договора |  |
|  | Нотариально заверенные копии разрешающих документов на виды деятельности, связанные с выполнением Договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые у Участника закупки есть разрешающие документы. | По всем способам и видам | Если требуется в соответствии с предметом договора |  |
| 16.1. | В случае предоставления свидетельств, выданных саморегулируемыми организациями: оригинал или нотариально заверенная копия выписки из реестра членов саморегулируемой организаций, членом которой является Участник выданной не ранее чем за 30 дней до срока окончания подачи заявок; оригинал или нотариально заверенная копия выписки из реестра саморегулируемых организаций, выданной Ростехнадзором, с приложением перечня состава работ, свидетельство на выполнение которых имеет право выдавать СРО, выданной Ростехнадзором не ранее чем за 90 дней до срока окончания подачи заявок; свидетельство СРО о допуске к проектированию и строительству особо опасных объектов (при работе с напряжением 330 кВ и выше). | ОК, ЗК, ОЗП, ЗЗП, ОА, ЗА | Если требуется в соответствии с предметом договора |  |
|  | Оригинал информационного письма о наличии у Участника закупки сязей, носящих характер аффилированности с Заказчиком и/или Организатором закупки | По всем способам и видам | Любой предмет договора |  |
|  | Оригинал или нотариально заверенная копия справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, выданной соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 30 дней до срока окончания подачи заявок | По всем способам и видам | Любой предмет договора |  |
|  | Для обычной системы налогообложения: копии годовой бухгалтерской отчетности за последний отчетный год и квартальной отчетности на последнюю отчетную дату с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы в соответствии с Федеральным законом от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н Для упрощенной системы налогообложения: Копии Налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за последний отчетный год с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы в соответствии с Федеральным Законом от 21.11.96 N129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н; Уведомление о применении УСНО Для индивидуальных предпринимателей: документы в соответствии с законодательством, аналогичные по сути и содержанию вышеуказанным. | По всем способам и видам | Любой предмет договора |  |
|  | Заключение аудиторской проверки за последний отчетный год в случаях, когда проведение аудиторской проверки в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательно, а также в случае наличия заключения аудиторской проверки при проведении добровольного аудита. | По всем способам и видам | Любой предмет договора |  |
|  | Оригинал справки об участии в судебных разбирательствах | По всем способам и видам | Любой предмет договора | По форме согласно приложению 4 к Типовым требованиям |
|  | Анкета Участника закупки | По всем способам и видам | Любой предмет договора | По форме согласно приложению 4 к Типовым требованиям |
|  | Оригиналы или копии документов, подтверждающие наличие у Участника закупки полномочий от производителей оборудования на предложение оборудования в рамках участия в закупке. | По всем способам и видам | ГП, поставка | По форме согласно приложению 4 к Типовым требованиям |
|  | Оригинал справки, подтверждающей наличие у Участника соответствующих собственных либо привлеченных кадровых ресурсов, необходимых для полного и своевременного выполнения Договора (для НИОКР, ПИР, услуг - с предоставлением документов по указанным специалистам, подтверждающих их квалификацию) | По всем способам и видам | ГП, ТОиР, РТ, услуги, НИОКР, ПИР | По форме согласно приложению 4 к Типовым требованиям (различные формы в зависимости от предмета договора). Предоставление персонально на каждого из заявленных по ПИР, НИОКР услугам (при необходимости) категориям специалистов документов, подтверждающих его квалификацию (копии документов об образовании, повышении квалификации, выписка из трудовой книжки). |
|  | Оригинал справки, подтверждающей наличие у Участника соответствующих собственных либо привлеченных материально-технических ресурсов, необходимых для полного и своевременного выполнения Договора | По всем способам и видам | ГП, ТОиР, РТ, Услуги, НИОКР, ПИР | По форме согласно приложению 4 к Типовым требованиям |
|  | Оригинал справки об опыте выполнения аналогичных договоров | По всем способам и видам | Любой предмет договора | По форме согласно приложению 4 к Типовым требованиям |
|  | Оригинал справки по СУОТ с приложением следующих документов: утвержденное руководителем организации Положение о службе по охране труда, разработанного на основании Рекомендаций по организации работы службы охраны труда в организации (постановление Министерства труда и социального развития РФ от 08.02. 2000 №14) либо копия приказа о назначении ответственного лица по вопросам охраны труда по организации; Копия удостоверения о проверке знаний по охране труда после прохождения обучения по программе в объеме 72 часов. -список лиц, ответственных за ОТ; -копии приказов о создании аттестационной комиссии; -утвержденный руководителем организации перечень инструкций по ОТ, выдаваемых персоналу на объектах (согласно постановления Минтруда и социального развития РФ от 17.12.2002 №80 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований по охране труда»); -копия сертификата ISO 14001 или утвержденная руководителем организации программа реализации мероприятий по охране окружающей среды с приложением последнего акта проверки органами государственных надзорных органов (Росприроднадзора, экологического надзора); -реестр карточек выдачи спецодежды, спецобуви и СИЗ с приложением нескольких примеров таких карточек (2-7 штук) (согласно приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 01.06.2009 №290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты»); -перечень журналов проведения вводного и первичного (на рабочем месте) инструктажей по охране труда с приложением копий обложки, первого листа с записями, последнего листа с записями и оборотной стороны журнала с опечатыванием; -оригинал письма о готовности предоставить по запросу Конкурсной комиссии инструкции ОТ, карточки выдачи спецодежды, журналы проведения инструктажей оп ОТ, протоколы заседаний аттестационных комиссий. | ОК, ЗК, ОЗП, ЗЗП | ГП, ТОиР, РТ, Услуги (при необходимости) | Справка по форме согласно приложению 4 к Типовым требованиям, копии документов |
|  | Оригинал справки о договорах, заключенных с ОАО «____» и филиалами, с приложением файла сводной таблицы договоров, выполненным в формате MS Excel; | По всем видам закупок | По всем предметам договора | По форме согласно Приложению 4 |
|  | Нотариально заверенная копия подписанного с двух сторон предварительного соглашения со страховой компанией, отвечающей требованиям Порядка страхования, о заключении договора страхования, на условиях согласно Порядку страхования, указанному в проекте договора | По всем способам закупок | ГП |  |
|  | Оригинал справки о текущей загруженности Участника закупки | По всем способам и видам | ГП, ПИР, Услуги, НИОКР | По форме согласно приложению 4 к Типовым требованиям |
|  | Отзывы, рекомендации или другие документальные доказательства выполнения аналогичных договоров (не обязательное требование, предоставляются Участником при наличии) | По всем способам и видам | Любой предмет договора | Копии документов |
|  | Иные документы, которые по мнению Участника конкурса подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов. | По всем способам и видам | Любой предмет договора | Копии документов, оригинал письма о разъяснении цели предоставления документов |

- В случае привлечения субподрядчиков (сопоставщиков, соисполнителей), указанные документы предоставляются отдельно на каждое такое лицо:

- при проведении закупок, предметом договора по которым являются ПИР, Услуги, НИОКР, ТОиР, РТ, АВР - выполняющего 5% и более от объема работ, услуг, поставок.

- при проведении закупок, предметом договора по которым является ГП -  выполняющего 1% и более от объема работ, услуг, поставок.

- По договору ГП Участник закупки должен выполнять не менее 30% строительно-монтажных работ (без учета стоимости поставок продукции, входящих в стоимость договора) c использованием собственных ресурсов. При нарушении этого требования, заявка данного Участника, по решению Закупочной комиссии, может быть отклонена. При необходимости выполнения наладочных работ по РЗА и АСУ ТП, данные наладочные работы должны выполняться одной наладочной организацией.

- Также, в случае представления в составе заявки кроме основного альтернативных предложений, все документы по сути предложения представляются отдельно на каждое предложение.

- Закупочная комиссия вправе устанавливать в закупочной документации требование предоставления Участником нотариально не заверенных документов (там, где указана необходимость нотариального заверения), при этом Победитель закупочной процедуры обязан представить весь пакет документов с нотариальным заверением до момента заключения договора. Данное условие, в случае установления его Закупочной комиссией, должно указываться в закупочной документации.

- Если к какому-либо документу, выдаваемому Участнику третьими сторонами, требуемому к представлению Участником в составе заявке, установлен срок его действия, при этом закупочная комиссия приняла решение о продлении срока окончания приема заявок по закупке менее чем за 5 рабочих дней до истечения первоначально установленного срока окончания приема заявок, и вновь установленный срок окончания приема заявок продлен менее чем на 10 рабочих дней от первоначального, закупочная комиссия рассматривает срок документов с ограниченным сроком действия как соответствующие требованиям документации без необходимости получения Участником документов с иным сроком действия, если фактический срок несоответствия срока действия документа требуемому согласно ЗД не нарушен более, чем на срок продления окончания приема заявок.

Приложение 1

к Типовым требованиям

Краткая информация о методике оценки Заявок на основании документов Участника, представленных в составе Заявки

- Организатор закупки оставляет за собой право на проведение любого рода запросов или расследований по проверке заявлений, документов и информации, предоставленных Участниками. При представлении заведомо ложных сведений или намеренном искажении информации или документов, приведенных в составе Заявки, Организатор имеет право удержать обеспечение исполнения обязательств участника закупки, либо закупочная комиссия вправе отклонить заявку  такого Участника.

- В случае привлечения субподрядчиков (сопоставщиков, соисполнителей), все документы в части квалификации, финансового состояния и правоспособности предоставляются в полном объеме на каждого субподрядчика (сопоставщика, соисполнителя). На соответствие квалификационным требованиям (наличие опыта выполнения работ, кадровых и материально-технических ресурсов) предоставляемые сведения рассматриваются соразмерно объемам в части, в которой привлекается субподрядчик (сопоставщик, соисполнитель) согласно распределению объемов поставок, работ, услуг.

- Правильность оформления заявки и порядка ее подачи (формальная категория)

| № п/п | Документ | Проверяемые сведения | Возможные причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заявка на участие в закупке | Состав заявки, правильность оформления (наличие оригинальных печатей, подписей, сквозной нумерации страниц и т.п.), срок действия заявки (предложения) | Несоответствие состава заявки либо ее оформления требованиям документации о закупке. Нарушение срока подачи заявки. Срок действия предложения менее требуемого. |
| 2 | Порядок подачи заявки на участие в закупке, указанный в документации о закупке | Подача заявки на ЭТП (при проведении на ЭТП), состав заявки на ЭТП. Подача заявки на бумажном носителе (дата подачи, состав заявки, правильность оформления заявки). | Непредставление заявки на ЭТП (при проведении процедуры на ЭТП). Непредставление либо нарушение срока подачи заявки на бумажном носителе, несоответствие заявки на бумажном носителе заявке, поданной на ЭТП |

- Непревышение цены заявки установленной начальной (максимальной) цены договора (цены лота) (коммерческая категория)

| № п/п | Документ | Проверяемые сведения | Возможные причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Письмо о подаче оферты | Цена заявки, принятие участником обязательств по участию в закупке | Превышение цены заявки над объявленной начальной (максимальной) цены договора (цены лота), несоответствие форме закупочной документации, непринятие участником обязательств по участию в закупке |

- Обеспечение исполнения обязательств участника закупки - банковская гарантия (формальная категория)

| № п/п | Документ | Проверяемые сведения | Возможные причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обеспечение исполнения обязательств участника закупки (банковская гарантия, соглашение о неустойке) | Наличие обеспечения исполнения обязательств участника закупки (банковской гарантии, соглашения о неустойке); Соответствие требованиям к содержанию и оформлению документов по обеспечению обязательств; Сумма обязательств. Полномочия лица, подписавшего документ (банковскую гарантию, соглашение о неустойке); Срок действия документа обеспечения обязательств; Соответствие банка, выдавшего банковскую гарантию, предъявляемым требованиям (требования устанавливаются ОРД Заказчика и указываются в закупочной документации) | Непредставление документа; Несоответствие оформления либо содержания банковской гарантии критериям, указанным в документации о закупке (требования устанавливаются ОРД Заказчика и указываются в закупочной документации); Несоответствие суммы банковской гарантии требуемой согласно документации о закупке; Непредставление документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего гарантию. Несоответствие срока действия банковской гарантии требуемому сроку (100 календарных дней с момента вскрытия конвертов с заявками). Непредставление документов, подтверждающих соответствие банка, выдавшего гарантию, требованиям документации о закупке, либо несоответствие банка требованиям документации (требования устанавливаются ОРД Заказчика и указываются в закупочной документации). Несоответствие соглашения о неустойке форме и требованиям закупочной документации. Примечание: при изменении ОРД ОАО «_________», регулирующих вопросы обеспечения исполнения обязательств, указанные требования подлежат корректировке. |
|  | Подтверждение возможности предоставления финансового обеспечения на возврат авансовых платежей (комфортное письмо) | Наличие комфортного письма; Соответствие требованиям к содержанию и оформлению комфортного письма; Полномочия лица, подписавшего комфортное письмо; Соответствие банка, выдавшего комфортное письмо, предъявляемым требованиям | Непредставление документа; Несоответствие оформления либо содержания комфортного письма критериям, указанным в документации о закупке (требования устанавливаются ОРД Заказчика и указываются в закупочной документации); Несоответствие суммы комфортного письма требуемой согласно документации о закупке; Непредставление документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего комфортное письмо. |
|  | Принятие участником обязательств, связанных с участием в Закупке (обязательства по уплате неустойки) | Указание в оферте пункта об обязательстве по уплате неустойки; Соответствие суммы неустойки. | Отсутствие в оферте пункта об обязательстве по уплате неустойки; Несоответствие суммы неустойки. |

- Отсутствие рекламаций по ранее заключенным с ОАО «______» и сторонними Заказчиками договорам (категория - квалификация)

| № п/п | Документ | Проверяемые сведения | Возможные причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Документы о рекламациях со стороны ОАО «_______» в адрес Участника по исполнению ранее заключенных договоров. Сведения о рекламациях в адрес Участника, полученные от сторонних заказчиков, получаемые по запросу Организатора. | Наличие рекламаций со стороны ОАО «_________» в адрес Участника по исполнению ранее заключенных договоров. Наличие сведений о рекламациях от сторонних заказчиков. | Наличие неисполненных обязательств (либо не исполненных в срок) по ранее заключенным договорам. |

- Правоспособность/дееспособность (юридическая категория)

| № п/п | Документ | Проверяемые сведения | Возможные причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации ЮЛ | Дата регистрации ЮЛ | Непредставление документа; Отсутствие нотариального заверения документа |
|  | Нотариально заверенная копия устава ЮЛ в действующей редакции | Правоспособность лица, подписывающего договор; необходимость одобрения крупных сделок | Непредставление документа Отсутствие нотариального заверения документа |
|  | Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц с указанием сведений, что Участник не находится в состоянии реорганизации или ликвидации, выданной соответствующим подразделением Федеральной налоговой службы не ранее чем за 60 дней до срока окончания подачи Заявок | Актуальные сведения об учредителях, текущее состояние ЮЛ (ликвидация, реорганизация, внешнее управление, банкротство и иные сведения об имеющихся ограничениях правоспособности) | Непредставление документа, сведения о нахождении участника в стадии ликвидации, банкротства, внешнего управления и наличии иных ограничений правоспособности Отсутствие нотариального заверения документа (в случае предоставления копии) Срок действия документа не соответствует требованиям |
|  | Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений, что Участник не находится в состоянии реорганизации или ликвидации, выданной соответствующим подразделением Федеральной налоговой службы не ранее чем за 60 дней до срока окончания подачи Заявок | Актуальные сведения об учредителях, текущее состояние индивидуального предпринимателя (ликвидация, реорганизация, внешнее управление, банкротство и иные сведения об имеющихся ограничениях правоспособности) | Непредставление документа, сведения о нахождении участника в стадии ликвидации, банкротства, внешнего управления и наличии иных ограничений правоспособности Отсутствие нотариального заверения документа (в случае предоставления копии). Срок действия документа не соответствует требованиям |
|  | Если участник – физическое лицо: - нотариально заверенную копию паспорта гражданина Российской Федерации или паспорта иного государства, или иной документ, его заменяющий в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. - нотариально заверенную копию свидетельства о присвоении идентификационного номера налогоплательщика (ИНН); - копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования. | Сведения об участнике, подтверждение его правоспособности для заключения договора в случае принятии соответствующего решения. | Непредставление документа; Отсутствие нотариального заверения документа. |
|  | Список аффилированных лиц для АО, сформированный не позднее 90 дней до даты вскрытия конвертов | Распределение прав и ответственности между учредителями, акционерами | Непредставление документа Срок формирования списка не соответствует требованиям документации о закупке |
|  | Заверенные Участником копии документов, в том числе: приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя | Подтверждение правоспособности лица, подписывающего заявку | Непредставление документов |
|  | Нотариально заверенные копии действующих свидетельств СРО, лицензий, иных разрешающих документов, включая приложения с указанием разрешенных видов деятельности | Дата выдачи и дата действия свидетельств СРО, лицензий. Орган, выдавший соответствующее свидетельство, лицензию, иной разрешающий документ; Виды деятельности, на которые выданы свидетельство, лицензия, иной разрешительный документ Дата выдачи документа | Непредставление требуемого документа; Несоответствие срока действия документа установленному в закупочной документации Отсутствие нотариального заверения копии документа; Отсутствие в перечне видов деятельности, требуемых к выполнению в соответствии с предметом договора; Срок действия свидетельства, лицензии, иного разрешающего документа истек либо срок истекает в ближайшее время |
|  | Нотариально заверенная копия выписки из реестра саморегулируемых организаций, выданной Ростехнадзором, с приложением перечня состава работ, свидетельство на выполнение которых имеет право выдавать СРО, выданной Ростехнадзором не ранее чем за 90 дней до срока окончания подачи заявок |  |  |

- Оценка финансового состояния: в т.ч. отсутствие задолженностей по налоговым и иным платежам в бюджет (категория - квалификация)

| № п/п | Документ | Проверяемые сведения | Возможные причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Для обычной системы налогообложения: копии годовой бухгалтерской отчетности за последний отчетный год и квартальной отчетности на последнюю отчетную дату с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы в соответствии с Федеральным Законом от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н Для упрощенной системы налогообложения: - Копии Налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за последний отчетный год; Заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения | Расчетные показатели финансового состояния в соответствии с Методикой оценки финансовой устойчивости Участников* | Непредставление документов Отсутствие отметки налоговой инспекции на документах. Несоответствие отборочным показателям согласно Методике оценки финансовой устойчивости Участников* |
|  | Заключение аудиторской проверки за последний отчетный год в случаях, когда проведение аудиторской проверки в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательно, а также в случае наличия заключения аудиторской проверки при проведении добровольного аудита. | Достоверность информации, отображаемой в балансе | Непредставление документа (при обязательном аудите) Отрицательное заключение аудиторов о состоянии отчетности |
|  | Оригинал или нотариально заверенная копия справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, выданной соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 30 дней до срока окончания подачи Заявок | Наличие задолженности по платежам в бюджет. | Непредставление документа Отсутствие нотариального заверения (в случае предоставления копии). Наличие задолженности, составляющей по платежам в бюджет Несоответствие даты и срока действительности документа установленному в закупочной документации |

* Методика оценки финансовой устойчивости участника указана в приложении 3 к Типовым требованиям.

- Наличие опыта выполнения аналогичных работ, оказания аналогичных услуг, поставки товара (категория - квалификация)

| № п/п | Документ | Проверяемые сведения | Возможные причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Справка о выполнении за последние 3 года договоров, аналогичных по предмету, видам выполняемых работ и суммам; для ГП: на объектах классом напряжения не более чем на 1 класс ниже класса напряжения объекта закупки, с указанием контактной информации Заказчиков для возможной проверки сведений. | Наличие у Участника опыта выполнения аналогичных работ/услуг, выполненных в качестве генподрядчика либо субподрядчика; исполнителя или соисполнителя | Непредставление документа Отсутствие аналогичных договоров либо выполненных аналогичных работ, услуг, поставок в сопоставимых с предметом закупки объемах |

* Сведения о выполнении аналогичных работ, услуг, поставок предоставляются в соответствии с формой, приведенной в приложении 4 к Типовым требованиям, с обязательным указанием объемов выполненных работ/услуг/поставок (в денежном выражении) по основным работам, услугам, поставкам согласно предмету договора по закупке.

- Наличие свободных кадровых ресурсов (основного персонала) для исполнения договора (категория - квалификация)

| № п/п | Документ | Проверяемые сведения | Возможные причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Справка о кадровых ресурсах, планируемых к привлечению для выполнения договора. Документы, подтверждающие квалификацию и опыт, персонально на каждого из заявленных специалистов, если требовались согласно закупочной документации (документы об образовании, специальном образовании, повышении квалификации, копия трудовой книжки) | Соответствие наличия кадровых ресурсов необходимой квалификации, планируемого к привлечению для выполнения работ по договору, требованиям закупочной документации.* | Непредставление или неполное представление документов; Несоответствие установленным числовым пороговым значениям (требованиям по наличию персонала), в случае, если они установлены; Несоответствие квалификации заявленного персонала требованиям документации. Для ГП: Выполнение Участником закупки менее 30% строительно-монтажных работ с привлечением собственных кадровых ресурсов (без привлечения субподрядчиков).** |
|  | Справка о текущей загруженности Участника | Текущие (незавершенные) договоры участника (включая договоры, где участник выступает в качестве субподрядчика), процент завершенности работ, услуг, поставок, фактическое количество задействованного персонала основных специальностей | Высокая загруженность Участника, дефицит собственного персонала*** вследствие привлечения его для выполнения работ по ранее заключенным договорам. Несоответствие заявленного Участником фактическому наличию свободного (не задействованного на других объектах) персонала |

* Требования по количеству и квалификации необходимого для выполнения работ персонала указываются в закупочной документации и рассчитываются для каждой закупки индивидуально. Для ГП данные сведения предоставляются на основании ПОС, входящего в состав проекта. В случае, если предоставление сведений на основании ПОС не представляется возможным, рекомендуется применение для расчета потребности в персонале применять «Методику предварительного расчета потребности в основных машинах, механизмах и персонале при выполнении работ по строительству и реконструкции подстанций и линий электропередачи ОАО «________», приведённой  в Приложении № 5, с учетом указанных в Методике ограничений ее применимости.

** Участник вправе указать наличие соответствующего персонала у аффилированного с Участником предприятия (дочернего либо предприятия-учредителя, предприятия-акционера). Закупочная комиссия рассматривает такой персонал как равноценный собственному, при условии, что указанное аффилированное предприятие не участвует в закупке самостоятельно и согласно с предоставлением персонала Участнику. В составе заявки Участник должен представить подписанное соглашение между ним и аффилированным предприятием о согласии этого предприятия оказать содействие в выполнении работ на объекте путем предоставления персонала. При этом в обязательном порядке представляются сведения о персонале согласно соответствующей форме документации о закупке. Кроме того, в составе заявки предоставляются документы (копия Устава, выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, учредительный договор), подтверждающие факт аффилированности предприятий.

*** На основании справки о текущей загруженности суммируется количество задействованного персонала по всем незавершенным объектам строительства/реконструкции, на которых выполняет работы Участник, полученные данные вычитаются из количества общей штатной численности персонала по каждой специальности, после чего определяется количество персонала, не задействованного на текущий момент в выполнении работ на других объектах. Полученные данные сравниваются со сведениями, указанными Участником в справке о кадровых ресурсах с целью выявления соответствия заявленных сведений о наличии свободного персонала фактическим данным.

- Наличие свободных материально-технических ресурсов (основных машин и механизмов) для исполнения договора ГП (категория - квалификация)

| № п/п | Документ | Проверяемые сведения | Возможные причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Справка о материально-технических ресурсах, планируемых к привлечению для выполнения договора* | Соответствие наличия МТР указанным в закупочной документации требованиям по виду МТР и количественным значениям (при этом МТР могут быть как собственные, так и привлеченные на основании договоров аренды и т.п.) | Непредставление документа Несоответствие наличия необходимых МТР для выполнения работ. |

* Требования по количеству и виду МТР, необходимых для выполнения работ, указываются в закупочной документации и рассчитываются для каждой закупки индивидуально. Для ГП данные сведения предоставляются на основании ПОС, входящего в состав проекта. В случае, если предоставление сведений на основании ПОС не представляется возможным, рекомендуется применение для расчета потребности в МТР  применять «Методику предварительного расчета потребности в основных машинах, механизмах и персонале при выполнении работ по строительству и реконструкции подстанций и линий электропередачи ОАО «_______», приведённой  в Приложении № 5, с учетом указанных в Методике ограничений ее применимости.

- Техническое предложение на выполнение работ/поставок/услуг (техническая категория)

| № п/п | Документ | Проверяемые сведения | Возможные причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Техническое предложение в составе Заявки; для ГП: в т.ч. спецификации оборудования и материалов, предлагаемые технические решения, сметы, чертежи, схемы и т.п., Ведомость договорной цены. | Соответствие технического предложения техническому заданию документации о закупке; для ГП, поставки: наличие гарантийных обязательств | Непредставление документа; Несоответствие выполняемых поставок, работ, услуг как по перечню, так и по объемам (невыполнение либо частичное выполнение); Несоответствие технических характеристик предлагаемого оборудования и материалов; |

- Структура стоимости и обоснованность цены заявки (коммерческая категория)

| № п/п | Документ | Проверяемые сведения | Возможные причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сводная таблица стоимости, ведомость договорной цены, техническое предложение в составе Заявки, в т.ч. спецификации оборудования и материалов, сметы | Соответствие структуры стоимости по соотношению затрат на основании сводного сметного расчета, обоснованность заявленной цены | Непредставление документа; Необоснованное существенное завышение либо занижение стоимости отдельных выполняемых работ, услуг, поставляемого оборудования и материалов (на основании экспертной оценки); Для ГП, поставки: Сравнительный анализ уровня цен производится на основании статистических данных по предыдущим периодам, а также относительно цен, сложившихся на рынке данной продукции на момент проведения закупки; Несоответствие структуры соотношений стоимости по этапам выполняемых работ. |

- Наличие полномочий от производителей предлагаемого оборудования на поставку и обеспечение гарантийных обязательств (техническая категория)

| № п/п | Документ | Проверяемые сведения | Возможные причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Письмо производителя о полномочиях Участника на поставку оборудования и распространение гарантийных обязательств производителя | Наличие полномочий, выданных производителем Участнику на поставку оборудования, наличие гарантийных обязательств производителя и срок гарантии | Непредставление документа; Отсутствие в документе сведений о наличии у Участника соответствующих полномочий; Несоответствие гарантийного срока требуемому в документации о закупке. |

- График выполнения поставок, работ, услуг (коммерческая категория)

| № п/п | Документ | Проверяемые сведения | Возможные причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | График выполнения поставок, работ, услуг | Соответствие графика выполнения поставок, работ, услуг требованиям документации о закупке | Непредставление документа; Несоответствие графика выполнения поставок, работ, услуг требованиям документации о закупке |

- График оплаты поставок, работ, услуг (коммерческая категория)

| № п/п | Документ | Проверяемые сведения | Возможные причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | График оплаты поставок, работ, услуг | Соответствие графика оплаты поставок, работ, услуг по размерам авансовых платежей*, схеме расчетов согласно проекту договора в документации о закупке, документации о закупке | Непредставление документа; Несоответствие схемы расчетов, условий и превышение размеров авансовых платежей условиям проекта договора, документации о закупке |

- Наличие полиса страхования профессиональной ответственности, соглашения со страховой компанией о страховании объекта в случае принятия решения о заключении договора (коммерческая категория)

| № п/п | Документ | Проверяемые сведения | Возможные причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Копия полиса страхования профессиональной ответственности, соглашение со страховой компанией | Наличие полиса страхования профессиональной ответственности; Наличие соглашения со страховой компанией о получении страхового полиса страхования объекта строительства на сумму 1% от стоимости договора в случае принятия решения о заключении договора | Непредставление документа; Не соответствие полиса страхования профессиональной ответственности требованиям (требования устанавливаются ОРД Заказчика и указываются в закупочной документации). |

- Наличие и существенность предложений по изменению условий договора (юридическая категория)

| № п/п | Документ | Проверяемые сведения | Возможные причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Протокол разногласий к проекту договора в составе заявки | Наличие требований по изменению проекта договора и их существенность (приемлемость) для заказчика | Непредставление документа; Наличие обязательных требований по изменению проекта договора, не приемлемых для заказчика |

- Приложение 2

- к Типовым требованиям

Краткая информация о методике оценки

- Критерии оценочной стадии рассмотрения заявок

- Для определения степени предпочтительности заявок, которые по результатам предварительного рассмотрения по отборочным критериям не были отклонены Закупочной комиссией (признаны соответствующими минимальным обязательным требованиям документации о закупке, в том числе с учетом установленных допустимых отклонений), в документации о закупке устанавливаются критерии оценки, в том числе неценовые, по которым экспертами производится оценочная стадия экспертизы и определяются качественные показатели заявки Участника.

- Оценка производится в баллах, при этом для каждого критерия в зависимости от его значимости устанавливается весовой коэффициент. Критерии оценки и их весовые коэффициенты устанавливаются с учетом особенностей каждой закупки, в зависимости от предмета закупки, и утверждаются закупочной комиссией. Пример критериев оценки приведен ниже.

- Критерии оценки и их весовые коэффициенты

| Наименование неценовых критериев оценки | Весовой коэффициент* |
| --- | --- |
| - Цена заявки (рейтинг по критерию стоимости) | 0,3 |
| - Неценовой критерий 1 | 0,4 |
| - Неценовой критерий 2 | 0,1 |
| - Неценовой критерий 3 | 0,1 |
| - Неценовой критерий 4 | 0,1 |

*Весовой коэффициент устанавливается и может изменяться в зависимости от набора используемых критериев и их значимости в закупке. Сумма весовых коэффициентов не должна превышать 1,0 (либо 100%). Указанные в таблице весовые коэффициенты указаны для примера.

Сумма весовых коэффициентов неценовых критериев в общей оценке не должна превышать 0,7 (или 70%). Весовой коэффициент оценки стоимости заявок не должен быть менее 0,3 (или 30%). Сумма весовых коэффициентов подкритериев (если установлены) каждого критерия также не должна превышать 1,0 (либо 100%). В исключительных случаях, по решению ЦЗО ОАО «______» возможно снижение весового коэффициента стоимости заявок до величины менее 30%, при этом сумма весовых коэффициентов  неценовых критериев соответственно увеличивается.  Инициатором вынесения на ЦЗО ОАО «________» вопроса об изменении весовых коэффициентов является Заказчик. Критерии оценки утверждаются до начала проведения закупочной процедуры и в обязательном порядке указываются в закупочной документации. Весовые коэффициенты утверждаются до начала проведения закупочной процедуры и могут быть указаны в закупочной документации.

При проведении закупочных процедур, предмет которых предусматривает возврат НДС Заказчику, оценка ценовых предложений Участников осуществляется по приведенной цене (без НДС).

- Неценовые оценочные критерии

- Под неценовыми оценочными, понимаются такие критерии, которые оцениваются по балльной системе и отражают степень превышения (или занижения) показателей Заявки участника закупки по данному критерию над требованиями, установленными в документации о закупке. Критерии, их весовые коэффициенты и шкала оценки (соответствие степени превышения параметров Заявки над требованиями документации о закупке и балла оценки, в случае, если критерий имеет числовое пороговое значение) утверждаются закупочной комиссией и могут быть различными в зависимости от предмета закупки.

- Учитывая, что Закупочная комиссия имеет право в рамках установленных допусков по отклонениям от числовых значений отборочных критериев принимать к дальнейшему рассмотрению заявки участников, показатели заявок которых меньше требуемых значений, на оценочной стадии такие заявки должны оцениваться по шкале, допускающей оценку ниже «0», так как оценка «0» означает минимальное соответствие установленным требованиям.

- В зависимости от установленного допуска по значению отборочного критерия и степени отклонения в меньшую либо большую сторону показателя участника по данному критерию, оценка производится по установленной в документации о закупке шкале, например:

| Баллы, заносимые экспертом в оценочную форму | Неценовой критерий 1 (наличие материально-технических ресурсов, ед. - допуск 15%)* | Неценовой критерий 2 (финансовая устойчивость, баллов, не менее - допуск 15%)* | Неценовой критерий 3 (опыт выполнения аналогичных работ, объем работ в руб. -допуск 15%)* | Неценовой критерий 4 (наличие кадровых ресурсов, чел. - допуск 15%)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -5 | -12% ... -15% | 10 | 12% ... 15% | 12% ... 15% |
| -4 | 10% … 12% | 15 | 10% … 12% | 10% … 12% |
| -3 | 8% … 10% | 20 | 8% … 10% | 8% … 10% |
| -2 | 5% … 8% | 25 | 5% … 8% | 5% … 8% |
| -1 | -1% … -5% | 30 | 1% … 5% | 1% … 5% |
| 0 | 0% | 35 | 0% | 0% |
| 1 | 10%...30% | 40 | 10%...30% | 10%...30% |
| 2 | 30,1%....50% | 50 | 30,1%....50% | 30,1%....50% |
| 3 | 50,1%...80% | 60 | 50,1%...80% | 50,1%...80% |
| 4 | 80,1%....100% | 70 | 80,1%....100% | 80,1%....100% |
| 5 | Более 100% | 80 | Более 100% | Более 100% |

*Указанный критерий приведен для примера. В каждой конкретной закупке критерии определяются и утверждаются Закупочной комиссией в составе документации о закупке).

- Неценовые оценочные критерии могут как иметь числовые значения, так и не иметь их. В случае, если неценовые оценочные критерии не имеют установленных числовых пороговых значений, оценка по ним производится по указанной в таблице шкале исходя из мнения эксперта, с обязательным указанием причин выставления той или иной оценки.

- Критериями, оцениваемыми согласно мнению эксперта, могут быть, например, техническое предложение, деловая репутация и прочие отборочные критерии, по которым не были установлены числовые значения соответствия. Оценка по таким критериям, выставленная предложению какого-либо Участника и не имеющая подробного обоснования ее выставления, предоставленного экспертом, принимается равной 0.

- В исключительных случаях, по решению ЦЗО ОАО «_______», возможно установление повышающих коэффициентов по отдельным неценовым критериям, в зависимости от значимости того или иного критерия. Повышающий коэффициент применяется к итоговой балльной оценке по критерию, по которому он установлен. Значение повышающего коэффициента не может превышать  4 (четыре). Инициатором вынесения на решение ЦЗО  ОАО «________» вопроса о применении повышающих коэффициентов является Заказчик. В случае, если для каких-либо критериев установлены повышающие коэффициенты, об этом в обязательном порядке указывается в Закупочной документации.

- Расчет рейтинга (оценка) по критерию стоимости заявок

- Рейтинг заявки рассчитывается как значение, равное разнице в процентах между ценой заявки участника и объявленной начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота). Полученное значение рейтинга оценивается в баллах согласно приведенной в Приложении 2 шкале, с целью учета с применением весового коэффициента при расчете интегрального значения предпочтительности заявки.

- Расчет значения производится по следующей формуле:

Smax - Si

Rsi  = --------------- x 100,

Smax

где:

Rsi    - рейтинг i-й заявки по критерию стоимости;

Smax   -  начальная  (максимальная)  цена договора (цена лота), установленная в закупочной документации;

Si      -  стоимость заявки i-го участника.

Полученное значение ценового рейтинга заявки является балльной оценкой по данному критерию.

- Расчет интегральной оценки общей предпочтительности заявки

- Полученные оценки по каждому неценовому критерию, а также  рейтинг по критерию стоимости заявки применяется для расчета интегральной оценки общей предпочтительности заявки участника. Данный показатель рассчитывается как сумма полученных балльных оценок с учетом их весовых коэффициентов.

Ri = (K1 x V1) + (K2 x V2) + ….. + (Kz x Vz) + (Rsi x Vs)

где:

Ri    - общий рейтинг предпочтительности  i-й заявки;

K1 -  Kz  - балльные оценки по критериям без учета весовых коэффициентов;

V1 - Vz – весовые коэффициенты соответствующих критериев;

Rsi    - рейтинг i-й заявки по критерию стоимости;

Vs – весовой коэффициент по критерию стоимости.

Приложение 3

Методика оценки финансовой устойчивости Участников закупки

Методика основана на оценке показателей финансовой устойчивости участника. Эти показатели позволяют оценить стоимость чистых активов, обеспеченность участника основными средствами, величину собственного капитала, уровень ликвидности и прибыльности участника. Для анализа финансового состояния участника используются данные, содержащиеся в бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках:

- По форме №1 (Бухгалтерский баланс) по документам  до 2011 года

Стр. 120 – данные об основных средствах, указываются в разделе I «Внеоборотные активы», на начало и окончание отчетного периода.

Стр. 230 – данные о дебиторской задолженности (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев», указываются в разделе II «Оборотные активы», на начало и окончание отчетного периода.

Стр. 290 – итоговое значение по разделу II «Оборотные активы», указывается  на начало и окончание отчетного периода.

Стр. 300 – итоговое значение по «Активу» баланса, указывается  на начало и окончание отчетного периода.

Стр. 490 – итоговое значение по разделу III  «Капитал и резервы» бухгалтерского баланса, указывается  на начало и окончание отчетного периода.

Стр. 590 – итоговое значение по разделу IV «Долгосрочные обязательства» бухгалтерского баланса, указывается  на начало и окончание отчетного периода.

Стр. 610 – данные о займах и кредитах, указываются в разделе V «Краткосрочные обязательства», на начало и окончание отчетного периода.

Стр. 620 – данные о кредиторской задолженности, указываются в разделе V «Краткосрочные обязательства», на начало и окончание отчетного периода.

Стр. 660 – данные о прочих краткосрочных обязательствах, указываются в разделе V «Краткосрочные обязательства» бухгалтерского баланса на начало и окончание отчетного периода.

Стр. 690 – итоговое значение по разделу V «Краткосрочные обязательства» бухгалтерского баланса, указывается  на начало и окончание отчетного периода.

Стр. 700 – итоговое значение по «Пассиву» баланса, указывается на начало и окончание отчетного периода.

По форме № 2 (Отчет о прибылях и убытках)

Стр. 010 – Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), указывается нарастающим, указывается за отчетный период и за аналогичный период предыдущего года.

Стр. 050 – Прибыль (убыток) от продаж, указывается за отчетный период и за аналогичный период предыдущего года.

Стр. 060 – Проценты к получению, указываются за отчетный период и за аналогичный период предыдущего года.

Стр. 090 – Прочие доходы, указываются за отчетный период и за аналогичный период предыдущего года.

Стр. 190 – Чистая прибыль (убыток) отчетного периода, указывается за отчетный период и за аналогичный период предыдущего года.

Методика оценки по документам до 2011 года

Для общей оценки финансовой устойчивости участника используются основные показатели его деятельности, указывающие на финансовое состояние участника. Методикой предусматриваются две группы показателей: отсекающие и нормирующие.

  - Стоимость чистых активов (СЧА), рассчитывается по состоянию на конец рассматриваемого отчетного периода на основании данных бухгалтерского баланса (Форма №1) по следующей формуле:

СЧА= стр.300-стр.590-стр.690,

при этом в расчет принимается стоимость фактически ликвидных активов (активы имеющие рыночную стоимость не ниже балансовой). При необходимости могут быть запрошены расшифровки отдельных показателей отчетности Участника. Основываясь на анализе представленной Участником информации, а также информации из открытых источников, Заказчик/Организатор оставляет за собой право производить корректировки соответствующих показателей отчетности Участника, используемых в формуле, с целью определения величины ликвидных активов Участника.

Показатель СЧА должен иметь значение >0.

  - Коэффициент соизмеримости (КСВ), характеризует соизмеримость суммы заключаемого по результатам закупки договора с объемом годовой выручки от основной деятельности, рассчитывается на основании данных отчета о прибылях и убытках (Форма №2) по следующей формуле:

КСВ=VВ: SP,

где V – сумма показателей выручки за последний завершенный период (год) и за текущий год на отчетную дату;

Р – период выполнения обязательств по договору (в месяцах),

В – количество месяцев в периоде, в котором сформирован показатель V

S – сумма договора

Показатель КСВ должен иметь значение 0.5.

  - Коэффициент финансовой независимости (автономии);

Коэффициент автономии –К(а)– характеризует долю собственного капитала участника в общей сумме источников финансирования, рассчитывается по состоянию на конец рассматриваемого отчетного периода на основании данных бухгалтерского баланса (Форма №1) по следующей формуле:

К(а)=стр.490стр.700

Чем выше значение коэффициента, тем финансово более устойчив и независим от внешних кредиторов участник.

  - Коэффициент обеспеченности основными средствами;

Коэффициент обеспеченности основными средствами –К(ос)– показывает долю основных средств в общей валюте баланса, рассчитывается по состоянию на конец рассматриваемого отчетного периода на основании данных бухгалтерского баланса (Форма №1) по следующей формуле:

К(ос)=стр.120стр.300

  - Коэффициент текущей ликвидности;

Коэффициент текущей ликвидности –К(л)– характеризует степень покрытия оборотных пассивов оборотными активами, и применяется для оценки способности участника выполнить свои краткосрочные обязательства, рассчитывается по состоянию на конец рассматриваемого отчетного периода на основании данных бухгалтерского баланса (Форма №1) по следующей формуле:

К(л)=стр.290−стр.230стр.610+стр.620+стр.660,

при этом в расчет принимаются ликвидные оборотные активы, рыночная стоимость которых не меньше балансовой. При необходимости могут быть запрошены расшифровки отдельных показателей отчетности Участника. Основываясь на анализе представленной Участником информации, а также информации из открытых источников, Заказчик/Организатор оставляет за собой право производить корректировки соответствующих показателей отчетности Участника, используемых в формуле, с целью определения величины ликвидных активов Участника.

  - Рентабельность от продаж;

Рентабельность от продаж –R(п)– характеризует эффективность основной деятельности и показывает, сколько Участник имеет прибыли с рубля продаж, рассчитывается по состоянию на отчетный период на основании данных отчета о прибылях и убытках (Форма №2) по следующей формуле:

R(п)=стр.050стр.010

  - 2.5.Рентабельность общая;

Рентабельность общая –R(о)– характеризует эффективность основной и прочей  деятельности и показывает, сколько Участник имеет прибыли с рубля полученного дохода, рассчитывается по состоянию на отчетный период на основании данных отчета о прибылях и убытках (Форма №2) по следующей формуле:

R(о)=стр.190стр.010+стр.060+стр.090

  - Коэффициент соизмеримости (КСВ), характеризует соизмеримость суммы заключаемого по результатам закупки договора с объемом выручки от основной деятельности за соответствующий период, рассчитывается на основании данных отчета о прибылях и убытках (Форма №2) по следующей формуле:

КСВ=VВ: SP,

где V – сумма показателей выручки за последний завершенный период (год) и за текущий год на отчетную дату;

Р – период выполнения обязательств по договору (в месяцах),

В – количество месяцев в периоде, в котором сформирован показатель V

S – сумма договора

- По форме №1 (Бухгалтерский баланс)по документам с 2011 года

Стр. 1130 – данные об основных средствах, указываются в разделе I «Внеоборотные активы», на начало и окончание отчетного периода.

Стр. 1230 – данные о дебиторской задолженности (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев», указываются в разделе II «Оборотные активы», на начало и окончание отчетного периода.

Стр. 1200 – итоговое значение по разделу II «Оборотные активы», указывается  на начало и окончание отчетного периода.

Стр. 1600 – итоговое значение по «Активу» баланса, указывается  на начало и окончание отчетного периода.

Стр. 1300 – итоговое значение по разделу III  «Капитал и резервы» бухгалтерского баланса, указывается  на начало и окончание отчетного периода.

Стр. 1400 – итоговое значение по разделу IV «Долгосрочные обязательства» бухгалтерского баланса, указывается  на начало и окончание отчетного периода.

Стр. 1510 – данные о займах и кредитах, указываются в разделе V «Краткосрочные обязательства», на начало и окончание отчетного периода.

Стр. 1520 – данные о кредиторской задолженности, указываются в разделе V «Краткосрочные обязательства», на начало и окончание отчетного периода.

Стр. 1540 – данные о прочих краткосрочных обязательствах, указываются в разделе V «Краткосрочные обязательства» бухгалтерского баланса на начало и окончание отчетного периода.

Стр. 1500 – итоговое значение по разделу V «Краткосрочные обязательства» бухгалтерского баланса, указывается  на начало и окончание отчетного периода.

Стр. 1700 – итоговое значение по «Пассиву» баланса, указывается  на начало и окончание отчетного периода.

По форме № 2 (Отчет о прибылях и убытках)

Стр. 2110 – Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,  услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), указывается нарастающим, указывается за отчетный период и за аналогичный период предыдущего года.

Стр. 2200 – Прибыль (убыток) от продаж, указывается за отчетный период и за аналогичный период предыдущего года.

Стр. 2320 – Проценты к получению, указываются за отчетный период и за аналогичный период предыдущего года.

Стр. 2340 – Прочие доходы, указываются за отчетный период и за аналогичный период предыдущего года.

Стр. 2400 – Чистая прибыль (убыток) отчетного периода, указывается за отчетный период и за аналогичный период предыдущего года.

Методика оценки

Для общей оценки финансовой устойчивости участника используются основные показатели его деятельности, указывающие на финансовое состояние участника. Методикой предусматриваются две группы критериев: отборочные и оценочные.

  - Стоимость чистых активов (СЧА), рассчитывается по состоянию на конец рассматриваемого отчетного периода на основании данных бухгалтерского баланса (Форма №1) по следующей формуле:

СЧА= стр.1600-стр.1400-стр.1500,

при этом в расчет принимается стоимость фактически ликвидных активов (активы имеющие рыночную стоимость не ниже балансовой). При необходимости могут быть запрошены расшифровки отдельных показателей отчетности Участника. Основываясь на анализе представленной Участником информации, а также информации из открытых источников, Заказчик/Организатор оставляет за собой право производить корректировки соответствующих показателей отчетности Участника, используемых в формуле,  с целью определения величины ликвидных активов Участника.

Показатель СЧА должен иметь значение >0.

  - Коэффициент соизмеримости (КСВ), характеризует соизмеримость суммы заключаемого по результатам закупки договора с объемом годовой выручки от основной деятельности, рассчитывается на основании данных отчета о прибылях и убытках (Форма №2) по следующей формуле:

КСВ=VВ: SP,

где V – сумма показателей выручки за последний завершенный период (год) и за текущий год на отчетную дату;

Р – период выполнения обязательств по договору (в месяцах),

В – количество месяцев в периоде, в котором сформирован показатель V

S – сумма договора

Показатель КСВ должен иметь значение 0.5.

  - Коэффициент финансовой независимости (автономии);

Коэффициент автономии –К(а)– характеризует долю собственного капитала Участника в общей сумме источников финансирования, рассчитывается по состоянию на конец рассматриваемого отчетного периода на основании данных бухгалтерского баланса (Форма №1) по следующей формуле:

К(а)=стр.1300стр.1700

Чем выше значение коэффициента, тем финансово более устойчиво и независимо от внешних кредиторов предприятие.

  - Коэффициент обеспеченности основными средствами;

Коэффициент обеспеченности основными средствами – К(ос) – показывает долю основных средств в общей валюте баланса, рассчитывается по состоянию на конец рассматриваемого отчетного периода на основании данных бухгалтерского баланса (Форма №1) по следующей формуле:

К(ос)=стр.1130стр.1600

  - Коэффициент текущей ликвидности;

Коэффициент текущей ликвидности –К(л)– характеризует степень покрытия оборотных пассивов оборотными активами, и применяется для оценки способности предприятия выполнить свои краткосрочные обязательства, рассчитывается по состоянию на конец рассматриваемого отчетного периода на основании данных бухгалтерского баланса (Форма №1) по следующей формуле:

К(л)=стр.1200−стр.1230стр.1510+стр.1520+стр.1540,

при этом в расчет принимаются ликвидные оборотные активы, рыночная стоимость которых не меньше балансовой. При необходимости могут быть запрошены расшифровки отдельных показателей отчетности Участника. Основываясь на анализе представленной Участником информации, а также информации из открытых источников, Заказчик/Организатор оставляет за собой право производить корректировки соответствующих показателей отчетности Участника, используемых в формуле, с целью определения величины ликвидных активов Участника.

  - Рентабельность от продаж;

Рентабельность от продаж –R(п)– характеризует эффективность основной деятельности и показывает, сколько Участник имеет прибыли с рубля продаж, рассчитывается по состоянию на отчетный период на основании данных отчета о прибылях и убытках (Форма №2) по следующей формуле:

R(п)=стр.2200стр.2110

2.5.Рентабельность общая;

Рентабельность общая –R(о)– характеризует эффективность основной и прочей деятельности и показывает, сколько Участник имеет прибыли с рубля полученного дохода, рассчитывается по состоянию на отчетный период на основании данных отчета о прибылях и убытках (Форма №2) по следующей формуле:

R(о)=стр.2400стр.2110+стр.2320+стр.2340

  - Коэффициент соизмеримости (КСВ), характеризует соизмеримость суммы заключаемого по результатам закупки договора с объемом выручки от основной деятельности за соответствующий период, рассчитывается на основании данных отчета о прибылях и убытках (Форма №2) по следующей формуле:

КСВ=VВ: SP,

где V – сумма показателей выручки за последний завершенный период (год) и за текущий год на отчетную дату;

Р – период выполнения обязательств по договору (в месяцах),

В – количество месяцев в периоде, в котором сформирован показатель V

S – сумма договора

Критерии оценки

Общая оценка финансового состояния подрядных организаций основывается на балльной системе. Полученные баллы за каждый финансовый показатель суммируются и, таким образом, получается итоговая балльная оценка. Максимальное количество баллов по всем показателям равно 100.

| Финансовый показатель | Значение показателя и его оценка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент автономии | 0-0,2: 0 баллов | 0,2-0,3: 10 баллов | 0,3-04: 15 баллов | Свыше 0,4: 20 баллов |
| Коэффициент текущей ликвидности | Менее 1: 0 баллов | 1-1,2: 10 баллов | 1,2-1,4: 15 баллов | Более 1,4: 20 баллов |
| Коэффициент соизмеримости | 0,5-0,7: 0 баллов | 0,5-1: 10 балл | 1,1-1,3: 15 балла | Более 1,4: 20 баллов |
| Коэффициент обеспеченности основными средствами | 0-0,1: 0 баллов | 0,1-0,15: 10 баллов | 0,15-0,30: 13 баллов | Свыше 0,3: 15 баллов |
| Рентабельность продаж | Менее 0: 0 баллов | 0-0,05: 5 баллов | 0,05-0,1: 10 баллов | Более 0,1: 15 баллов |
| Рентабельность общая | Менее 0: 0 баллов | 0-0,02: 3 балла | 0,02-0,06: 5 баллов | Более 0,06: 10 баллов |

Для включения оценки финансового состояния в общую экспертную оценку заявок сумма баллов трансформируется в соответствующий числовой индекс от -5 до 5

| Числовой индекс | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма баллов, не менее | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |

Приложение 4_1.

к Типовым требованиям

Типовые (примерные) формы документации о закупке.

Приложение 5

к Типовым требованиям

Методика
предварительного расчета потребности в основных машинах, механизмах и персонале при выполнении работ по строительству и реконструкции подстанций и линий электропередачи ОАО «_______»

      - Основные положения

Данная методика предназначена для предварительной оценки потребности подрядных организаций в основных машинах, механизмах и персонале, необходимых при выполнении строительно-монтажных работ по строительству подстанций и линий электропередач при отсутствии разработанной проектной документации (при наличии проекта указанная потребность определяется согласно ПОС в составе проекта). Методика может быть применена на этапе проведения закупок по выбору подрядной организации и позволяет оценить наличие у участников закупок ресурсов, необходимых для своевременного выполнения работ по объекту, а также при расчете текущей загруженности подрядных организаций и учете имеющихся у них свободных ресурсов. Методика может быть применена только к объектам нового строительства либо реконструкции (технического перевооружения) с периодом строительства от 1-го года до 3-х лет.

При разработке методики использована информация, полученная при анализе и экспертной оценке представленных победителями ранее проведенных закупок заявок, локальных сметных расчетов по строящимся объектам, нормативным документам (ФЕР-2001, ФЕРм-2001, МДС 81-37.2004, МДС 81-36.2004, МДС 81-35.2004, «Укрупненные стоимостные показатели линий электропередачи и подстанций напряжением 35 - 1150 кВ», разработанные ОАО «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт по проектированию энергетических систем и электрических сетей «Энергосетьпроект»), статистические данные о стоимости эксплуатации основных машин и механизмов, применяемых при выполнении работ по строительству и реконструкции ПС и ВЛ.

В основе методики лежит принцип пропорциональности соотношений затрат на машины, механизмы и персонал в общем объеме СМР в зависимости от типа объекта и срока его строительства, а также пропорциональность долей затрат на СМР в общей стоимости объекта и долей отдельных видов работ в общей стоимости СМР по объекту.

В соответствии с ФЕР-2001 и ФЕРм-2001 (МДС 81-35.2004) определены основные машины, механизмы и персонал, применяемые при проведении наиболее ресурсоемких видов работ на объектах, а также нормы затрат времени в машино-часах и человеко-часах на выполнение единичного объема для каждого вида работ. По указанным нормативным документам в расчет приняты наиболее применимые при составлении локальных смет по рассматриваемым типам объектов и выполняемым работам средние значения, на основании которых определены доли затрат на каждый механизм либо единицу персонала каждой специальности в общих затратах на механизмы либо персонал по каждому виду работ, в зависимости от срока выполнения работ по периодам (указано в Приложении 1).

Согласно «Укрупненным стоимостным показателям линий электропередачи и подстанций напряжением 35 - 1150 кВ», разработанным ОАО «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт по проектированию энергетических систем и электрических сетей «Энергосетьпроект» (приложение 2 к Типовым требованиям), определены доли основных составляющих строительства электросетевых объектов в зависимости от типа, в частности доля СМР, принимаемая как основа для дальнейших расчетов. На основе данных, полученных по результатам анализа заявок победителей закупок р на право заключения договоров на строительство и реконструкцию объектов ОАО «_______» и структуры представленных в них ведомостей договорной цены и сметных документов по строящимся объектам, определены доли затрат на механизмы и персонал в общей стоимости СМР в зависимости от типа объекта, а также распределение указанных затрат по периодам в зависимости от срока выполнения работ.

Доли затрат для каждого вида работ в общей стоимости СМР определены на основе данных по результатам анализа заявок победителей закупок и представленных в них расчетах (ведомостях договорной цены), и приведены в процентном соотношении и в виде расчетных коэффициентов в приложении 1 к Типовым требованиям.

      - Принятые при расчете основные показатели

Таблица 1. Основные соотношения затрат на строительство, принятые при расчете:

| Тип объекта | Доля СМР в общей стоимости объекта*, % | Доля затрат на механизмы в стоимости СМР, % | Доля затрат на персонал в стоимости СМР, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ВЛ | 80 | 16 | 6 |
| ПС | 40 | 11 | 10 |

*На основании «Укрупненных стоимостных показателей линий электропередачи и подстанций напряжением 35 - 1150 кВ», разработанных ОАО «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт по проектированию энергетических систем и электрических сетей «Энергосетьпроект».

Таблица 2. Распределение объемов работ (стоимости СМР) по периодам выполнения в зависимости от срока строительства объекта:

| Период строительства | 1-й год | 2-й год | 3-й год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 год | 100% | - | - |
| 2 года | 40% | 60% | - |
| 3 года | 30% | 40% | 30% |

Таблица 3. Показатели часовой оплаты труда рабочих строительных специальностей, монтажников и электромонтажников (нормативные, на основании ФЕР-2001, ФЕРм-2001, МДС 81-37.2004, МДС 81-36.2004, МДС 81-35.2004), принятые при расчете:

| Квалификационный разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели часовой оплаты труда, руб. | 7,19 | 7,8 | 8,53 | 9,62 | 11,08 | 12,91 |

На момент разработки настоящей методики (декабрь 2008 г.) индекс пересчета заработной платы в уровень текущих цен принят равным 8. В дальнейшем данный индекс пересчета может быть актуализирован согласно индексам пересчета «Федерального центра ценообразования».

Общий повышающий коэффициент к оплате труда персонала, применяемый в сметных расчетах за усложнение условий труда (при работе в стесненных условиях, в условиях функционирующих энергообъектов при работах по реконструкции и прочих усложняющих условиях), рассчитан в соответствии с ФЕР-2001 МДС 81-35.2004 и принят равным 1,4. Количество рабочих дней для расчета среднегодовых затрат на  единицу персонала принято равным 22 в месяц, при 8-ми часовом рабочем дне (смене).

Таблица 4. Стоимость эксплуатации основных машин и механизмов (статистические среднерыночные показатели стоимости машино-часа), принятые при расчете:

| № п/п | Машины и механизмы | Стоимость эксплуатации, руб./машино-час |
| --- | --- | --- |
| 1 | Экскаваторы | 2 651,52 |
| 2 | Автомобили г/п 5-10 т. различного назначения | 1 325,76 |
| 3 | Грузоподъемные механизмы (включая автовышки, автокраны) | 2 840,91 |
| 4 | Бульдозеры и тракторы | 2 599,24 |
| 5 | Вибраторы для выполнения бетонных работ | 217,51 |
| 6 | Сварочные агрегаты | 841,35 |
| 7 | Прессы гидравлические | 37,85 |
| 8 | Тележки раскаточные и механизмы натяжные для провода | 220,00 |
| 9 | Дорожно-строительная техника | 2833,80 |
| 10 | Компрессоры | 640,00 |
| 11 | Опрессовочные агрегаты | 649,00 |
| 12 | Машины бурильно-крановые | 5 850,00 |
| 13 | Спецмашины (вездеходы и автомобили повышенной проходимости) | 3 764,60 |
| 14 | Домкраты гидравлические | 35,40 |

Расценки включают в себя оплату труда машиниста, затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт, амортизационные отчисления, сменную оснастку, ГСМ, налоги, накладные расходы и сметную прибыль.

Данные усредненные расценки получены из открытых источников по состоянию на декабрь 2008 г. и могут при необходимости, в случае существенных изменений ситуации на рынке, актуализироваться с требуемой периодичностью (например, один раз в квартал).

Количество рабочих дней для расчета среднегодовых затрат на  каждый механизм принято равным 22 в месяц, при 8-ми часовом рабочем дне (смене).

      - Порядок расчета

3.1. Исходные данные для расчета:

- Общая стоимость объекта (руб. с НДС) - планируемая стоимость по ГКПЗ, либо начальная (максимальная) цена договора (цена лота) объекта при проведении закупки;

- Тип объекта (ПС, ВЛ) - определяется по объекту, работы на котором являются преобладающими по объемам в общей стоимости при выполнении договора (например, при строительстве ПС с заходами ВЛ следует производить расчет для ПС). В случае соизмеримости объемов работ по ПС и ВЛ в рамках выполнения одного договора, рекомендуется произвести расчет отдельно по каждому типу, предварительно рассчитав долю затрат на работы в части ПС и ВЛ в общей стоимости объекта;

- Срок выполнения работ - (планируемый период строительства в месяцах, при этом при сроке строительства до 16 мес. включительно расчет потребности в ресурсах производится на 1 год, при сроке до 28 мес. включительно расчет производится на 2 года, при сроке строительства до 40 мес. включительно - на 3 года).

3.2. Последовательность действий при расчете:

- В соответствии с Таблицей 1 определяется общая стоимость СМР по объекту как доля в общей стоимости объекта.

- В соответствии с Таблицей 2, в зависимости от срока выполнения работ, определяется сумма СМР на каждый период (год) строительства как соответствующий процент от стоимости СМР по объекту.

- В соответствии с Таблицами 5 и 6 (Приложение 1) определяются затраты на каждый вид работ, по главам в структуре сводного сметного расчета, отдельно для персонала и механизмов, с учетом типа объекта (ПС, ВЛ).

- В соответствии с Таблицами 5 и 6 (Приложение 1) определяются затраты на каждый механизм и тип персонала, как доля в затратах на каждый вид работ, по периодам выполнения работ в зависимости от срока строительства (от 1 года до 3 лет) и типа объекта (ПС, ВЛ).

- По формуле № 1 определяются суммы затрат на персонал каждой специальности и каждый тип механизмов ∑Затр[t;qg](n;j) за весь период выполнения работ с дальнейшей разбивкой по периодам (годам) выполнения работ.

- На основании данных Таблиц 3 и 4, по формулам № 2 и № 3 определяется  количество необходимых ресурсов (персонала и механизмов) на каждый период (год) выполнения работ по каждому виду работ.

- По формулам № 4 и № 5 определяется суммарная потребность в персонале каждой специальности Побщ[qg] и механизмах каждого типа Мобщ[qg] на каждый период выполнения работ.

- Итоговая потребность в машинах и механизмах каждого типа Мобщ и персонале Побщ каждой специальности определяется как максимальное значение из полученных расчетных значений для каждого периода выполнения работ (формула № 6).

3.3. Расчетные формулы:

Для идентификации принадлежности величин и значений используемых в формулах, по типу объекта, периоду выполнения работ, принадлежности затрат (на механизмы либо персонал), применены следующие индексы (обозначения):

[t] 	- тип объекта (ПС, ВЛ);

[n] - общая продолжительность выполнения СМР;

[j] 	- период (год выполнения работ) в общей продолжительности выполнения СМР;

[g] 	- принадлежность затрат (машины и механизмы, персонал);

[qg] - объект затрат в составе [g] - части затрат:

(машины и механизмы: экскаватор, бульдозер, кран, автомобиль и т.д.

персонал: рабочие, электромонтажники, наладчики и т.д.)

Формула № 1. Определение затрат на каждый механизм и тип персонала по каждому виду работ, по периодам выполнения работ в зависимости от срока строительства  и типа объекта.

∑Затр[t;qg](n;j) = ∑общ /100*Д(СМР[t])*Д(СМР[t]-n;j)*К[t](по виду СМР[g])* К[qg]*Д[qg](n;j)

Где:

∑Затр[t;qg](n;j)	- годовые затраты необходимые в [j] год на [qg] - объект затрат в составе [g] - части затрат с учетом [t] - типа объекта и периода выполнения работ общей продолжительностью [n] лет;

∑общ 	- общая стоимость объекта, руб. с НДС;

Д(СМР[t]) 	- доля СМР в общей стоимости объекта с учетом типа объекта без учета зависимости от срока выполнения работ, % (в соответствии с графой 2 Таблицы 1, в зависимости от типа объекта);

Д(СМР[t]-n;j) 	- доля СМР в общей стоимости объекта с учетом типа объекта и периода выполнения работ общей продолжительностью [n] лет в [j] год, % (в соответствии с Таблицей 2, в зависимости от срока выполнения работ);

К[t](по виду СМР[g])  - коэффициент доли затрат относимых к [g] - части затрат  с учетом распределения по виду СМР ([t] - типа объекта) в общем объеме затрат на  [g] - часть затрат ([t] - типа объекта);

К[qg] 	- коэффициент, указывающий долю затрат, относимых к объекту затрат [q] в общем объеме [g] части затрат разнесенных по виду работ СМР;

Д[qg](n;j) 	- процентное соотношение коэффициента доли затрат в [j] год на [q] - объект затрат в общем  объеме [g] - части затрат, по периоду выполнения работ общей продолжительностью [n] лет строительства, %.

Формула № 2. Определение количества персонала каждой специальности по каждому виду работы с учетом периода выполнения работ:

Ед. [t;qg](n;j)  = ∑Затр[t;qg](n;j) / [Ст(чел)*8*22*12*1,4* Kинд]

Ед. [t;qg](n;j) - годовая количественная потребность в [j] год [qg] - объекта затрат в составе [g] - части затрат с учетом [t] - типа объекта и периода выполнения работ общей продолжительностью [n] лет;

∑Затр[t;qg](n;j) - годовые затраты необходимые в [j] год на [qg] - объект затрат в составе [g] - части затрат с учетом [t] - типа объекта и периода выполнения работ общей продолжительностью [n] лет;

Ст(чел) - показатель почасовой оплаты труда в соответствии с таблицей №3 «Показатели часовой оплаты труда рабочих строительных специальностей, монтажников и электромонтажников».

Kинд  - индекс пересчета заработной платы в уровень текущих цен.

Формула № 3. Определение количества механизмов каждого типа по каждому виду работ с учетом периода выполнения работ:

Ед. [t;qg](n;j)  = ∑Затр[t;qg](n;j) / [Ст(маш)*8*22*12]

Ед. [t;qg](n;j) - годовая количественная потребность в [j] год [qg] - объекта затрат в составе [g] - части затрат с учетом [t] - типа объекта и периода выполнения работ общей продолжительностью [n] лет;

∑Затр[t;qg](n;j) - годовые затраты необходимые в [j] год на [qg] - объект затрат в составе [g] - части затрат с учетом [t] - типа объекта и периода выполнения работ общей продолжительностью [n] лет;

Ст(маш) - стоимость эксплуатации механизма, руб./машино-час, в соответствии с таблицей №4 «Стоимость эксплуатации основных машин и механизмов».

Формула № 4. Определение суммарной потребности в персонале каждой специальности по всем видам работ с учетом периода выполнения работ:

Побщ[qg] = (n;j){(по виду СМР[g])(Ед. [t;qg](n;j)}

Побщ[qg] - общее количество персонала каждой специальности по всем видам работ с учетом [j] - периода (год выполнения работ);

Ед. [t;qg](n;j)	- годовая количественная потребность в [j] год [qg] - объекта затрат в составе [g] - части затрат с учетом [t] - типа объекта и периода выполнения работ общей продолжительностью [n] лет;

(n;j)	- сумма количества персонала каждой специальности по всем видам работ с учетом [j] - периода (год выполнения работ) в общей продолжительности выполнения СМР;

(по виду СМР[g]) - сумма количества персонала каждой специальности по всем видам работ;

Формула № 5. Определение количества механизмов каждого типа по всем видам работ с учетом периода выполнения работ:

Мобщ[qg] = (n;j){(по виду СМР[g])(Ед. [t;qg](n;j))}

Мобщ[qg] - общее количество механизмов каждого типа по всем видам работ с учетом [j] - периода (год выполнения работ) в общей продолжительности выполнения СМР;

Ед. [t;qg](n;j)	- годовая количественная потребность в [j] год [qg] - объекта затрат в составе [g] - части затрат с учетом [t] - типа объекта и периода выполнения работ общей продолжительностью [n] лет;

(n;j)	- сумма количества механизмов каждого типа по всем видам работ с учетом [j] - периода (год выполнения работ) в общей продолжительности выполнения СМР;

(по виду СМР[g]) - сумма количества механизмов каждого типа по всем видам работ.

Формула № 6. Определение итоговой потребности в основных машинах, механизме и персонале на весь период выполнения работ:

Побщ=МАКС (Побщ[qg])

Мобщ=МАКС(Мобщ[qg])

Для ускорения и облегчения процесса расчета, а также для исключения ошибок при расчете, создана «Программа для предварительного расчета потребности в основных машинах, механизмах и персонале при выполнении работ по строительству и реконструкции подстанций и линий электропередачи ОАО «______»» в формате Microsoft Office Excel. Пример расчета с помощью  данной программы приведен в Приложении 3. Файл Microsoft Office Excel «Программы для предварительного расчета потребности в основных машинах, механизмах и персонале при выполнении работ по строительству и реконструкции подстанций и линий электропередачи ОАО «_______»» является приложением 4 к настоящей Методике.

Коэффициенты для расчета потребностей в персонале и механизмах

ВЛ - выполнение работ по реконструкции и строительству воздушных линий электропередач

| № | Вид работ по главам сводного сметного расчета | Период выполнения работ в общем сроке выполнения работ | Основные механизмы, применяемые при выполнении работ (в соответствии с ФЕР-2001) | Коэффициент доли затрат на механизмы по виду СМР в общем объеме затрат на механизмы | Коэффициент доли затрат на механизм в общем объеме затрат на механизмы по виду работы | Коэффициент доли затрат в год на механизм в общем объеме затрат на механизм, по периоду выполнения работ |  |  | Процентное соотношение коэффициента доли затрат в год на механизм в общем объеме затрат на механизм, по периоду выполнения работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава 1 |  |  |  |  |  | 1 год | 2 года | 3 года | 1 год | 2 года | 3 года |
| 1 | Подготовительные, землянные, демонтажные работы, в т.ч. механизированная очистка просеки ВЛ, планировка территории ПС и т.п. | 1-й год | экскаватор | 0,05 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2-й год |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3-й год |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1-й год | бульдозер, трактор |  | 0,900 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 100 | 100 | 78 |
|  |  | 2-й год |  |  |  | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 22 |
|  |  | 3-й год |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1-й год | кран, грузоподъемный механизм |  | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2-й год |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3-й год |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1-й год | автомобиль г/п 5-10 т. |  | 0,100 | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 100 | 100 | 80 |
|  |  | 2-й год |  |  |  | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 20 |
|  |  | 3-й год |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Главы 2, 5 (в части монтажных работ по оборудованию связи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительно- монтажные работы по сооружению ВЛ, в т.ч: бурение котлованов, установка фундаментов ж/б и монолитных, установка стальных опор, подвеска провода, линейной арматуры и изоляторов. Строительно-монтажные работы по ПС, в т.ч: строительство, реконструкция зданий и сооружений основного назначения, устройство фундаментов под оборудование, монтаж металлоконструкций | 1-й год | кран, грузоподъемный механизм | 0,80 | 0,200 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 100 | 50 | 25 |
|  |  | 2-й год |  |  |  | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 50 | 50 |
|  |  | 3-й год |  |  |  | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 25 |
|  |  | 1-й год | автомобиль г/п 5-10 т. |  | 0,070 | 0,07 | 0,05 | 0,02 | 100 | 71 | 29 |
|  |  | 2-й год |  |  |  | 0 | 0,02 | 0,04 | 0 | 29 | 57 |
|  |  | 3-й год |  |  |  | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 14 |
|  |  | 1-й год | вибратор для бетонных работ |  | 0,004 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0032 | 100 | 100 | 76 |
|  |  | 2-й год |  |  |  | 0 | 0 | 0,001 | 0 | 0 | 24 |
|  |  | 3-й год |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1-й год | сварочный агрегат |  | 0,040 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 100 | 75 | 50 |
|  |  | 2-й год |  |  |  | 0 | 0,01 | 0,02 | 0 | 25 | 50 |
|  |  | 3-й год |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1-й год | домкрат гидравлический |  | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 100 | 50 | 50 |
|  |  | 2-й год |  |  |  | 0 | 0,001 | 0,001 | 0 | 50 | 50 |
|  |  | 3-й год |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1-й год | Машина бурильно-крановая |  | 0,170 | 0,17 | 0,15 | 0,1 | 100 | 88 | 59 |
|  |  | 2-й год |  |  |  | 0 | 0,02 | 0,07 | 0 | 12 | 41 |
|  |  | 3-й год |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1-й год | спецмашина, вездеход |  | 0,233 | 0,233 | 0,1216 | 0,081 | 100 | 52 | 35 |
|  |  | 2-й год |  |  |  | 0 | 0,1114 | 0,1013 | 0 | 48 | 43 |
|  |  | 3-й год |  |  |  | 0 | 0 | 0,0507 | 0 | 0 | 22 |
|  |  | 1-й год | опрессовочный агрегат |  | 0,050 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 100 | 40 | 20 |
|  |  | 2-й год |  |  |  | 0 | 0,03 | 0,03 | 0 | 60 | 60 |
|  |  | 3-й год |  |  |  | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 20 |
|  |  | 1-й год | компрессор |  | 0,030 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 100 | 33 | 33 |
|  |  | 2-й год |  |  |  | 0 | 0,02 | 0,01 | 0 | 67 | 33 |
|  |  | 3-й год |  |  |  | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 33 |
|  |  | 1-й год | Тележка раскаточная (для провода) |  | 0,010 | 0,01 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
|  |  | 2-й год |  |  |  | 0 | 0,01 | 0,008 | 0 | 100 | 80 |
|  |  | 3-й год |  |  |  | 0 | 0 | 0,002 | 0 | 0 | 20 |
|  |  | 1-й год | бульдозер, трактор |  | 0,190 | 0,19 | 0,09 | 0,06 | 100 | 47 | 32 |
|  |  | 2-й год |  |  |  | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 53 | 53 |
|  |  | 3-й год |  |  |  | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 16 |
|  |  | 1-й год | пресс гидравлический |  | 0,001 | 0,001 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
|  |  | 2-й год |  |  |  | 0 | 0,001 | 0,001 | 0 | 100 | 100 |
|  |  | 3-й год |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Электромонтажные работы (монтаж основного электротехнического оборудования) | 1-й год | кран, грузоподъемный механизм | 0,00 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2-й год |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3-й год |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1-й год | автомобиль г/п 5-10 т. |  | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2-й год |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3-й год |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Монтаж оборудования вторичных коммутаций и связи | 1-й год | кран, грузоподъемный механизм | 0,00 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2-й год |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3-й год |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1-й год | автомобиль г/п 5-10 т. |  | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2-й год |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3-й год |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Главы 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительно- монтажные работы по вспомогательным зданиям и сооружениям (дороги, благоустройство, наружные сети, временные здания и сооружения) | 1-й год | кран, грузоподъемный механизм | 0,15 | 0,100 | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 100 | 100 | 80 |
|  |  | 2-й год |  |  |  | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 20 |
|  |  | 3-й год |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1-й год | автомобиль г/п 5-10 т. |  | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2-й год |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3-й год |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1-й год | сварочный агрегат |  | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2-й год |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3-й год |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1-й год | бульдозер, трактор |  | 0,900 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 100 | 78 | 56 |
|  |  | 2-й год |  |  |  | 0 | 0,2 | 0,3 | 0 | 22 | 33 |
|  |  | 3-й год |  |  |  | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 11 |
|  |  | 1-й год | дорожно-строительная техника |  | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2-й год |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3-й год |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| № п/п | Виды работ по главам сводного сметного расчета | Необходимый персонал (в соответствии с ФЕР - 2001) | Общий коэффициент доли затрат на персонал по виду работ в общем объеме затрат на персонал | Коэффициент доли затрат в год на механизм в общем объеме затрат на механизм, по периоду выполнения работ |  |  | Процентное соотношение коэффициента доли затрат в год на механизм в общем объеме затрат на механизм, по периоду выполнения работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава 1 |  |  |  | 1 год | 2 года | 3 года | 1 год | 2 года | 3 года |
| 1 | Подготовительные работы, в т.ч. ручная рубка просек ВЛ, землянные работы, демонтажные работы на ПС | Рабочие строительных специальностей 3-4 разряда | 0,030 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Главы 2, 5 (в части монтажных работ по оборудованию связи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основные строительно- монтажные работы по ПС, в т.ч: строительство, реконструкция зданий и сооружений основного назначения, устройство фундаментов под оборудование, монтаж металлоконструкций; | Рабочие строительных специальностей 5-6 разряда | 0,320 | 0,32 | 0,128 | 0,096 | 100 | 40 | 30 |
|  |  |  |  | 0 | 0,192 | 0,16 | 0 | 60 | 50 |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0,064 | 0 | 0 | 20 |
|  |  | Рабочие строительных специальностей 3-4 разряда | 0,030 | 0,03 | 0,012 | 0,009 | 100 | 40 | 30 |
|  | Основные строительно- монтажные работы по ВЛ, в т.ч: бурение котлованов, установка фундаментов опор из сборного ж/б и монолитных, установка опор, подвеска провода, линейной арматуры и изоляторов. |  |  | 0 | 0,018 | 0,015 | 0 | 60 | 50 |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0,006 | 0 | 0 | 20 |
|  |  | Электромонтажники-линейщики | 0,400 | 0,4 | 0,16 | 0,12 | 100 | 40 | 30 |
|  |  |  |  | 0 | 0,24 | 0,2 | 0 | 60 | 50 |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 20 |
| 3 | Электромонтажные работы (монтаж основного электротехнического оборудования) | Электромонтажники | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 15 |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 50 |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 4 | Монтаж оборудования вторичных коммутаций и связи, с учетом ПНР | Электромонтажники | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 15 |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 50 |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Главы 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Вспомогательные строительно-монтажные работы на ПС, в т.ч.: строительство и реконструкция вспомогательных зданий и сооружений, подъездных и внутриплощадочных автодорог, наружных сетей и сооружений, временных зданий и сооружений; | Рабочие строительных специальностей 3-4 разряда, сантехники, электрики | 0,030 | 0,03 | 0,018 | 0,009 | 100 | 60 | 30 |
|  |  |  |  | 0 | 0,012 | 0,009 | 0 | 40 | 30 |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0,012 | 0 | 0 | 40 |
|  | Вспомогательные строительно- монтажные работы на ВЛ, в т.ч.: строительство временных зданий и сооружений, технологических проездов, временных дорог, переправ, площадок, временных поселков строителей. | Рабочие строительных специальностей 5-6 разряда | 0,160 | 0,16 | 0,096 | 0,048 | 100 | 60 | 30 |
|  |  |  |  | 0 | 0,064 | 0,048 | 0 | 40 | 30 |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0,064 | 0 | 0 | 40 |
| Глава 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Пусконаладочные работы (ПНР) по основному электротехническому оборудованию ПС | Наладчики, инженеры-наладчики | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 7 | Прочие, неучтенные работы | Рабочие строительных специальностей 3-4 разряда | 0,030 | 0,03 | 0,009 | 0,006 | 100 | 30 | 20 |
|  |  |  |  | 0 | 0,021 | 0,012 | 0 | 70 | 40 |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0,012 | 0 | 0 | 40 |

ПС - выполнение работ по строительству и реконструкции подстанций

| № п/п | Вид работ по главам сводного сметного расчета | Период выполнения работ в общем сроке выполнения работ | Основные механизмы, применяемые при выполнении работ (в соответствии с ФЕР-2001) | Коэффициент доли затрат на механизмы по виду СМР в общем объеме затрат на механизмы | Коэффициент доли затрат на механизм в общем объеме затрат на механизмы по виду работы | Коэффициент доли затрат в год на механизм в общем объеме затрат на механизм, по периоду выполнения работ |  |  | Процентное соотношение коэффициента доли затрат в год на механизм в общем объеме затрат на механизм, по периоду выполнения работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава 1 |  |  |  |  |  | 1 год | 2 года | 3 года | 1 год | 2 года | 3 года |
| 1 | Подготовительные, земляные, демонтажные работы, в т.ч. механизированная очистка просеки ВЛ, планировка территории ПС и т.п. | 1-й год | экскаватор | 0,15 | 0,150 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 2-й год |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3-й год |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1-й год | бульдозер, трактор |  | 0,380 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 2-й год |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3-й год |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1-й год | кран, грузоподъемный механизм |  | 0,240 | 0,24 | 0,24 | 0,2 | 100 | 100 | 83 |
|  |  | 2-й год |  |  |  | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 17 |
|  |  | 3-й год |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1-й год | автомобиль г/п 5-10 т. |  | 0,230 | 0,23 | 0,23 | 0,2 | 100 | 100 | 87 |
|  |  | 2-й год |  |  |  | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 13 |
|  |  | 3-й год |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Главы 2, 5 (в части монтажных работ по оборудованию связи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительно- монтажные работы по сооружению ВЛ, в т.ч: бурение котлованов, установка фундаментов ж/б и монолитных, установка стальных опор, подвеска провода, линейной арматуры и изоляторов. Строительно-монтажные работы по ПС, в т.ч: строительство, реконструкция зданий и сооружений основного назначения, устройство фундаментов под оборудование, монтаж металлоконструкций | 1-й год | кран, грузоподъемный механизм | 0,35 | 0,510 | 0,51 | 0,31 | 0,2 | 100 | 61 | 39 |
|  |  | 2-й год |  |  |  | 0 | 0,2 | 0,25 | 0 | 39 | 49 |
|  |  | 3-й год |  |  |  | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 12 |
|  |  | 1-й год | автомобиль г/п 5-10 т. |  | 0,260 | 0,26 | 0,15 | 0,09 | 100 | 58 | 35 |
|  |  | 2-й год |  |  |  | 0 | 0,11 | 0,12 | 0 | 42 | 46 |
|  |  | 3-й год |  |  |  | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 19 |
|  |  | 1-й год | вибратор для бетонных работ |  | 0,017 | 0,017 | 0,0134 | 0,0081 | 100 | 79 | 47 |
|  |  | 2-й год |  |  |  | 0 | 0,0036 | 0,0089 | 0 | 21 | 53 |
|  |  | 3-й год |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1-й год | сварочный агрегат |  | 0,150 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 100 | 67 | 33 |
|  |  | 2-й год |  |  |  | 0 | 0,05 | 0,08 | 0 | 33 | 53 |
|  |  | 3-й год |  |  |  | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 13 |
|  |  | 1-й год | домкрат гидравлический |  | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,001 | 100 | 67 | 33 |
|  |  | 2-й год |  |  |  | 0 | 0,001 | 0,002 | 0 | 33 | 67 |
|  |  | 3-й год |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1-й год | Машина бурильно-крановая |  | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2-й год |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3-й год |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1-й год | спецмашина, вездеход |  | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2-й год |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3-й год |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1-й год | опрессовочный агрегат |  | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2-й год |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3-й год |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1-й год | компрессор |  | 0,060 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 100 | 67 | 33 |
|  |  | 2-й год |  |  |  | 0 | 0,02 | 0,03 | 0 | 33 | 50 |
|  |  | 3-й год |  |  |  | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 17 |
|  |  | 1-й год | Тележка раскаточная (для провода) |  | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2-й год |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3-й год |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1-й год | бульдозер, трактор |  | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2-й год |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3-й год |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1-й год | пресс гидравлический |  | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2-й год |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3-й год |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Электромонтажные работы (монтаж основного электротехнического оборудования) | 1-й год | кран, грузоподъемный механизм | 0,30 | 0,670 | 0,67 | 0,17 | 0 | 100 | 25 | 0 |
|  |  | 2-й год |  |  |  | 0 | 0,5 | 0,47 | 0 | 75 | 70 |
|  |  | 3-й год |  |  |  | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 30 |
|  |  | 1-й год | автомобиль г/п 5-10 т. |  | 0,330 | 0,33 | 0,08 | 0 | 100 | 24 | 0 |
|  |  | 2-й год |  |  |  | 0 | 0,25 | 0,25 | 0 | 76 | 76 |
|  |  | 3-й год |  |  |  | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 24 |
| 4 | Монтаж оборудования вторичных коммутаций и связи | 1-й год | кран, грузоподъемный механизм | 0,05 | 0,690 | 0,69 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
|  |  | 2-й год |  |  |  | 0 | 0,69 | 0,2 | 0 | 100 | 29 |
|  |  | 3-й год |  |  |  | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 0 | 71 |
|  |  | 1-й год | автомобиль г/п 5-10 т. |  | 0,310 | 0,31 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
|  |  | 2-й год |  |  |  | 0 | 0,31 | 0,1 | 0 | 100 | 32 |
|  |  | 3-й год |  |  |  | 0 | 0 | 0,21 | 0 | 0 | 68 |
| Главы 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительно- монтажные работы по вспомогательным зданиям и сооружениям (дороги, благоустройство, наружные сети, временные здания и сооружения) | 1-й год | кран, грузоподъемный механизм | 0,15 | 0,490 | 0,49 | 0,29 | 0,2 | 100 | 59 | 41 |
|  |  | 2-й год |  |  |  | 0 | 0,2 | 0,2 | 0 | 41 | 41 |
|  |  | 3-й год |  |  |  | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | 18 |
|  |  | 1-й год | автомобиль г/п 5-10 т. |  | 0,180 | 0,18 | 0,1 | 0,08 | 100 | 56 | 44 |
|  |  | 2-й год |  |  |  | 0 | 0,08 | 0,08 | 0 | 44 | 44 |
|  |  | 3-й год |  |  |  | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 11 |
|  |  | 1-й год | сварочный агрегат |  | 0,130 | 0,13 | 0,1 | 0,03 | 100 | 77 | 23 |
|  |  | 2-й год |  |  |  | 0 | 0,03 | 0,1 | 0 | 23 | 77 |
|  |  | 3-й год |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1-й год | бульдозер, трактор |  | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2-й год |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 3-й год |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1-й год | дорожно-строительная техника |  | 0,200 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 100 | 50 | 50 |
|  |  | 2-й год |  |  |  | 0 | 0,1 | 0,05 | 0 | 50 | 25 |
|  |  | 3-й год |  |  |  | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 25 |

| № п/п | Виды работ по главам сводного сметного расчета | Необходимый персонал (в соответствии с ФЕР - 2001) | Общий коэффициент доли затрат на персонал по виду работ в общем объеме затрат на персонал | Коэффициент доли затрат в год на механизм в общем объеме затрат на механизм, по периоду выполнения работ |  |  | Процентное соотношение коэффициента доли затрат в год на механизм в общем объеме затрат на механизм, по периоду выполнения работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава 1 |  |  |  | 1 год | 2 года | 3 года | 1 год | 2 года | 3 года |
| 1 | Подготовительные работы, в т.ч. ручная рубка просек ВЛ, земляные работы, демонтажные работы на ПС | Рабочие строительных специальностей 3-4 разряда | 0,070 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Главы 2, 5 (в части монтажных работ по оборудованию связи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основные строительно-монтажные работы по ПС, в т.ч: строительство, реконструкция зданий и сооружений основного назначения, устройство фундаментов под оборудование, монтаж металлоконструкций; | Рабочие строительных специальностей 5-6 разряда | 0,330 | 0,33 | 0,132 | 0,099 | 100 | 40 | 30 |
|  |  |  |  | 0 | 0,198 | 0,165 | 0 | 60 | 50 |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0,066 | 0 | 0 | 20 |
|  |  | Рабочие строительных специальностей 3-4 разряда | 0,070 | 0,07 | 0,028 | 0,021 | 100 | 40 | 30 |
|  | Основные строительно-монтажные работы по ВЛ, в т.ч: бурение котлованов, установка фундаментов опор из сборного ж/б и монолитных, установка опор, подвеска провода, линейной арматуры и изоляторов. |  |  | 0 | 0,042 | 0,035 | 0 | 60 | 50 |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0,014 | 0 | 0 | 20 |
|  |  | Электромонтажники-линейщики | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | 30 |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 50 |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 3 | Электромонтажные работы (монтаж основного электротехнического оборудования) | Электромонтажники | 0,260 | 0,26 | 0,078 | 0,039 | 100 | 30 | 15 |
|  |  |  |  | 0 | 0,182 | 0,13 | 0 | 70 | 50 |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0,091 | 0 | 0 | 35 |
| 4 | Монтаж оборудования вторичных коммутаций и связи, с учетом ПНР | Электромонтажники | 0,050 | 0,05 | 0,015 | 0,0075 | 100 | 30 | 15 |
|  |  |  |  | 0 | 0,035 | 0,025 | 0 | 70 | 50 |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0,0175 | 0 | 0 | 35 |
| Главы 3, 6, 7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Вспомогательные строительно-монтажные работы на ПС, в т.ч.: строительство и реконструкция вспомогательных зданий и сооружений, подъездных и внутриплощадочных автодорог, наружных сетей и сооружений, временных зданий и сооружений; | Рабочие строительных специальностей 3-4 разряда, сантехники, электрики | 0,020 | 0,02 | 0,012 | 0,006 | 100 | 60 | 30 |
|  |  |  |  | 0 | 0,008 | 0,006 | 0 | 40 | 30 |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0,008 | 0 | 0 | 40 |
|  | Вспомогательные строительно-монтажные работы на ВЛ, в т.ч.: строительство временных зданий и сооружений, технологических проездов, временных дорог, переправ, площадок, временных поселков строителей. | Рабочие строительных специальностей 5-6 разряда | 0,130 | 0,13 | 0,078 | 0,039 | 100 | 60 | 30 |
|  |  |  |  | 0 | 0,052 | 0,039 | 0 | 40 | 30 |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0,052 | 0 | 0 | 40 |
| Глава 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Пусконаладочные работы (ПНР) по основному электротехническому оборудованию ПС | Наладчики, инженеры-наладчики | 0,040 | 0,04 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 0 | 0,04 | 0,012 | 0 | 100 | 30 |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0,028 | 0 | 0 | 70 |
| 7 | Прочие, неучтенные работы | Рабочие строительных специальностей 3-4 разряда | 0,030 | 0,03 | 0,009 | 0,006 | 100 | 30 | 20 |
|  |  |  |  | 0 | 0,021 | 0,012 | 0 | 70 | 40 |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0,012 | 0 | 0 | 40 |

Приложение 6

Типовые формы оценки для заполнения экспертами

I стадия экспертизы

Таблица 1

### Таблица индивидуальных экспертных оценок рассмотрения заявок по отборочным критериям

| Наименование закупки: | [указывается полное наименование способа закупки и предмет договора] |
| --- | --- |
| Наименование лота: | Лот 1: ……… |
| Ф.И.О. эксперта | …….. |
| Специализированная группа эксперта (категории критериев оценки) |  |

| Наименование отборочных критериев и рассматриваемые документы |  |  | Категория критерия оценки | Оценка эксперта. Участники |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | № 1 |  | № 2 |  |
| 1. Правоспособность |  |  | ОК | Х |  | Х |  |
| - Свидетельство о регистрации Участника в качестве юридического лица (индивидуального предпринимателя), подтверждающего регистрацию Участника на территории Российской Федерации (для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года дополнительно - свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц) Если участник – физическое лицо: - нотариально заверенную копию паспорта гражданина Российской Федерации или паспорта иного государства, или иной документ, его заменяющий в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Н - нотариально заверенную копию свидетельства о присвоении идентификационного номера налогоплательщика (ИНН); - копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования. В случае, если паспорт или иной его заменяющий документ выдан на территории иного государства, должен быть представлен апостилированный перевод такого документа. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Устав в действующей редакции (для юридических лиц) |  |  |  |  |  |  |  |
| - Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) с указанием сведений, что Участник не находится в состоянии реорганизации или ликвидации, выданной соответствующим подразделением Федеральной налоговой службы не ранее чем за 60 дней до срока окончания подачи Заявок |  |  |  |  |  |  |  |
| - Список аффилированных лиц, сформированный не позднее 90 дней до даты окончания срока подачи заявок (для Участников, зарегистрированных в форме акционерных обществ) |  |  |  |  |  |  |  |
| - Заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя, и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Заявку, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам закупки (для юридических лиц). Если Заявка подписывается по доверенности, предоставляется доверенност и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность |  |  |  |  |  |  |  |
| - Справка об участии в судебных разбирательствах |  |  |  |  |  |  |  |
| - Анкета с приложением справки о конечном бенефициаре по установленной в документации о закупке форме |  |  |  |  |  |  |  |
| - Отсутствие в Реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБЩИЙ ВЫВОД О СООТВЕТСТВИИ ПО П. 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Финансовая устойчивость |  |  | ОК | Х |  | Х |  |
| 2.1. Для обычной системы налогообложения: Копии годовой бухгалтерской отчетности за последний отчетный год и квартальной отчетности на последнюю отчетную дату с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы в соответствии с Федеральным Законом от 21.11.96 N129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.07.1999 N 43н |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Для упрощенной системы налогообложения: Копии Налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за последний отчетный год с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы в соответствии с Федеральным Законом от 21.11.96 N129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.07.1999 N 43н; Уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы. |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсекающие (отборочные) показатели |  |  |  | 2010 | За последний завершенный период | 2010 | За последний завершенный период |
| Стоимость чистых активов (СЧА) |  | значение |  |  |  |  |  |
|  |  | балл |  |  |  |  |  |
| Коэффициент соизмеримости (КСВ) |  | значение |  |  |  |  |  |
|  |  | балл |  |  |  |  |  |
| Коэффициент финансовой независимости |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент текущей ликвидности |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент обеспеченности основными средствами |  |  |  |  |  |  |  |
| Рентабельность от продаж |  |  |  |  |  |  |  |
| Рентабельность общая |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент соизмеримости среднегодовой выручки от основной деятельности c суммой контракта |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Справка об отсутствии задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, выданной соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 30 дней до срока окончания подачи Заявок с указанием, что ЮЛ не имеет неисполненной обязанности. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Заключение аудиторской проверки за последние последний отчетный год в случаях, когда проведение аудиторской проверки в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательно, а также в случае наличия заключения аудиторской проверки при проведении добровольного аудита. |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБЩИЙ ВЫВОД О СООТВЕТСТВИИ ПО П. 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Квалификация [указывается с учетом предмета договора] |  |  | К | Х |  | Х |  |
| 3.1. Наличие разрешающих документов на осуществление видов деятельности, связанных с выполнением Договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые у Участника закупки есть разрешения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Наличие за последние 3 (три) года не менее одного завершенного договора аналогичного типа по структуре и составу выполняемых работ на ПС (ВЛ, Электростанциях) не ниже ____ кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Наличие материально-технических ресурсов необходимых для полного и своевременного выполнения Договора |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Наличие у Участника соответствующих кадровых ресурсов, необходимых для полного и своевременного выполнения Договора, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Персонал (основных рабочих специальностей – оценка соответствия квалификации и количества установленным числовым пороговым значениям) | Рабочие 3-6 разрядов |  |  |  |  |  |  |
|  | Электромонтажники |  |  |  |  |  |  |
|  | Электромонтажники-линейщики |  |  |  |  |  |  |
|  | Наладчики, инженеры наладчики |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектировщики (разработка РД) |  |  |  |  |  |  |
|  | Охрана труда и ТБ |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. Оценка наличия свободных ресурсов на основании справки о текущей загруженности Участника |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. Наличие документации по охране труда и технике безопасности при производстве работ, аттестационной комиссии, документов об аттестации персонала |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. Наличие у Участника закупки полномочий от производителей предлагаемого им оборудования на предложение в рамках настоящего конкурса этого оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. Отсутствие отрицательных отзывов о работе Участника |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБЩИЙ ВЫВОД О СООТВЕТСТВИИ ПО П. 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Привлекаемые субподрядчики/соисполнители/сопоставщики |  |  |  | Х |  | Х |  |
| 4.1. Подписанные с двух сторон соглашения о намерениях заключить договор между Участником и каждым привлекаемым субподрядчиком/соисполнителем/сопоставщиком (выполняющего 5% и более объема поставок, работ, услуг), с указанием перечня, объема, стоимости и сроков выполнения возлагаемых на субподрядчика поставок, работ, услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Сведения о распределении объемов поставок, работ (услуг) между Участником и субподрядчиками в объеме выполняемых поставок, работ, услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. Соответствие субподрядчиков требованиям документации о закупке в части объемов выполняемых субподрядчиком поставок, работ (услуг) – подробно оценивается по отдельной форме для каждого субподрядчика. Общий вывод: |  |  |  |  |  |  |  |
| - В части правоспособности |  |  |  |  |  |  |  |
| - Субподрядчик 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Субподрядчик 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - В части финансовой устойчивости |  |  |  |  |  |  |  |
| - Субподрядчик 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Субподрядчик 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - В части квалификации |  |  |  |  |  |  |  |
| - Субподрядчик 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Субподрядчик 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБЩИЙ ВЫВОД О СООТВЕТСТВИИ ПО П. 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. коллективный участник |  |  |  | Х |  | Х |  |
| 5.1. Наличие соглашения между членами коллективного участника |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Сведения о распределении объемов поставок, работ (услуг) между членами коллективного участника |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. Соответствие членов коллективного участника требованиям документации о закупке (подробная оценка производится по отдельной форме для каждого члена коллективного участника). Общий вывод: |  |  |  |  |  |  |  |
| - В части правоспособности |  |  |  |  |  |  |  |
| - Член коллективного участника 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Член коллективного участника 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - В части финансовой устойчивости |  |  |  |  |  |  |  |
| - Член коллективного участника 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Член коллективного участника 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - В части квалификации |  |  |  |  |  |  |  |
| - Член коллективного участника 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Член коллективного участника 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБЩИЙ ВЫВОД О СООТВЕТСТВИИ ПО П. 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Наличие подписанного с двух сторон предварительного соглашения со страховой компанией, отвечающего требованиям Порядка страхования, о заключении договора страхования, в случае признания Участника Победителем/предложившим наилучшую заявку |  |  | ОК |  |  |  |  |
| 7. Соответствие Технического предложения требованиям документации о закупке, в том числе наличие для предлагаемого оборудования аттестации - ТУ (для отечественного оборудования)/ экспертного заключения (для импортного оборудования), утвержденные ОАО «______»: |  |  | T | Х |  | Х |  |
| Выполняемые работы |  |  |  |  |  |  |  |
| - Работа 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Работа 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - …. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Работа N |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование и материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| - Оборудование 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Оборудование 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - …… |  |  |  |  |  |  |  |
| - Оборудование N |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБЩИЙ ВЫВОД О СООТВЕТСТВИИ ПО П. 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Соответствие гарантийного срока эксплуатации оборудования, в том числе: |  |  | Т |  |  |  |  |
| - Оборудование 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Оборудование 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - …… |  |  |  |  |  |  |  |
| - Оборудование N |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБЩИЙ ВЫВОД О СООТВЕТСТВИИ ПО П. 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Соответствие стоимости основной электротехнической продукции Бюллетеню цен, в том числе: |  |  | ОК |  |  |  |  |
| - Продукция 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Продукция 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - …. |  |  |  |  |  |  |  |
| - …. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Продукция N |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБЩИЙ ВЫВОД О СООТВЕТСТВИИ ПО П. 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Соответствие (не превышение) цены Заявки начальной (максимальной) цены договора (цены лота) |  |  | ОК |  |  |  |  |
| 11. Принятие участником обязательств, связанных с участием в закупке (обязательства по уплате неустойки) |  |  | ОК |  |  |  |  |
| 12. Соответствие финансового обеспечения заявки требованиям документации о закупке (банковская гарантия) |  |  | ОК |  |  |  |  |
| 13. Соответствие финансового обеспечения заявки требованиям документации о закупке (Комфортное письмо) |  |  | ОК |  |  |  |  |
| 14. Соответствие графика выполнения поставок, работ (услуг) требованиям документации о закупке |  |  | Т |  |  |  |  |
| 13. Соответствие условий договора требованиям документации о закупке |  |  | ОК |  |  |  |  |
| 14. Соответствие условий оплаты, предлагаемых Участником, требованиям документации о закупке |  |  | ОК |  |  |  |  |
| 15. Соответствие письменной (бумажной) формы заявки Участника закупки электронной форме, направленной через систему ЭТП |  |  | ОК |  |  |  |  |

Вывод:

1. Участник № ____ по данным критериям соответствует / не соответствует требованиям документации о закупке.

2. Участник № ____ по данным критериям соответствует / не соответствует требованиям документации о закупке.

Подтверждаю, что данная информация является конфиденциальной и не сообщается лицам, официально не имеющим отношения к процедуре оценки и сопоставления заявок участников закупки.

| Эксперт: | _______________________ | ________________ | _____________________ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ф.И.О. | подпись | дата |

I стадия экспертизы

Таблица 2

### Таблица индивидуальных экспертных оценок соответствия привлекаемых субподрядчиков (членов коллективного участника) требованиям документации о закупке по отборочным критериям

| Наименование закупки: | [указывается полное наименование способа закупки и предмет договора] |
| --- | --- |
| Наименование лота: | Лот 1: ……… |
| Наименование Участника закупки | …….. |

| Наименование отборочных критериев и рассматриваемые документы |  |  | Категория критерия оценки | Оценка эксперта. Субподрядчики, члены коллективного Участника |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | № 1 |  |  | № 2 |  |
| 1. Правоспособность |  |  | ОК | Х |  |  | Х |  |
| - Свидетельство о регистрации Участника в качестве юридического лица (индивидуального предпринимателя), подтверждающего регистрацию Участника на территории Российской Федерации (для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года дополнительно - свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц) Если субподрядчик (коллективный участник) – физическое лицо: - нотариально заверенную копию паспорта гражданина Российской Федерации или паспорта иного государства, или иной документ, его заменяющий в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Н - нотариально заверенную копию свидетельства о присвоении идентификационного номера налогоплательщика (ИНН); - копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования. В случае, если паспорт или иной его заменяющий документ выдан на территории иного государства, должен быть представлен апостилированный перевод такого документа. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Устав в действующей редакции (для юридических лиц) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) с указанием сведений, что Участник не находится в состоянии реорганизации или ликвидации, выданной соответствующим подразделением Федеральной налоговой службы не ранее чем за 60 дней до срока окончания подачи Заявок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Список аффилированных лиц, сформированный не позднее 90 дней до окончания срока подачи заявок (для Участников, зарегистрированных в форме акционерных обществ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя, и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Заявку, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам закупки (для юридических лиц). Если Заявка подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Справка об участии в судебных разбирательствах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Анкета с приложением справки о конечном бенефициаре по установленной в заявке форме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Отсутствие в Реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБЩИЙ ВЫВОД О СООТВЕТСТВИИ ПО П. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Финансовая устойчивость |  |  | ОК | Х |  |  | Х |  |
| 2.1. Для обычной системы налогообложения: Копии годовой бухгалтерской отчетности за последний отчетный год и квартальной отчетности на последнюю отчетную дату с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы в соответствии с Федеральным Законом от 21.11.96 N129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.07.1999 N 43н |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Для упрощенной системы налогообложения: Копии Налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за последний отчетный год с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы в соответствии с Федеральным Законом от 21.11.96 N129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.07.1999 N 43н; Уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсекающие (отборочные) показатели |  |  |  | 2010 | За последний завершенный период |  | 2010 | За последний завершенный период |
| Стоимость чистых активов (СЧА) |  | значение |  |  |  |  |  |  |
|  |  | балл |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент соизмеримости (КСВ) |  | значение |  |  |  |  |  |  |
|  |  | балл |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент финансовой независимости |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент текущей ликвидности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент обеспеченности основными средствами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рентабельность от продаж |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рентабельность общая |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент соизмеримости среднегодовой выручки от основной деятельности c суммой контракта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Справка об отсутствии задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, выданной соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 30 дней до срока окончания подачи Заявок с указанием, что ЮЛ не имеет неисполненной обязанности. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Заключение аудиторской проверки за последние последний отчетный год в случаях, когда проведение аудиторской проверки в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательно, а также в случае наличия заключения аудиторской проверки при проведении добровольного аудита. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБЩИЙ ВЫВОД О СООТВЕТСТВИИ ПО П. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Квалификация [указывается с учетом предмета договора] |  |  | К | Х |  |  | Х |  |
| 3.1. Наличие разрешающих документов на осуществление видов деятельности, связанных с выполнением Договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые у субподрядчика (члена коллективного Участника) есть разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Наличие за последние 3 (три) года не менее одного завершенного договора аналогичного типа по структуре и составу выполняемых работ на ПС (ВЛ, Электростанциях) не ниже ____ кВ (в части объемов работ, определенных согласно распределению) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Наличие материально-технических ресурсов необходимых для полного и своевременного выполнения Договора (в части объемов работ, определенных согласно распределению) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Наличие соответствующих кадровых ресурсов, необходимых для полного и своевременного выполнения Договора (в части объемов работ, определенных согласно распределению), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Персонал (основных рабочих специальностей – оценка соответствия квалификации и количества установленным числовым пороговым значениям) | Рабочие 3-6 разрядов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электромонтажники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электромонтажники-линейщики |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наладчики, инженеры наладчики |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектировщики (разработка РД) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Охрана труда и ТБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. Оценка наличия свободных ресурсов на основании справки о текущей загруженности субподрядчика (члена коллективного участника) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. Наличие документации по охране труда и технике безопасности при производстве работ, аттестационной комиссии, документов об аттестации персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. Наличие полномочий от производителей предлагаемого им оборудования на предложение в рамках настоящего конкурса этого оборудования, если субподрядчиком (членом коллективного участника) осуществляется поставка оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. Участие в судебных разбирательствах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. Отсутствие отрицательных отзывов о работе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБЩИЙ ВЫВОД О СООТВЕТСТВИИ ПО П. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вывод:

1. Субподрядчик (член коллективного участника) № ____ по данным критериям соответствует / не соответствует требованиям документации о закупке.

2. Субподрядчик (член коллективного участника) по данным критериям соответствует / не соответствует требованиям документации о закупке.

Подтверждаю, что данная информация является конфиденциальной и не сообщается лицам, официально не имеющим отношения к процедуре оценки и сопоставления заявок участников закупки.

| Эксперт: | _______________________ | ________________ | _____________________ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ф.И.О. | подпись | дата |

| Примечание: | Таблица 2 I стадии экспертизы заполняется экспертом отдельно на каждого Участника в случае, если Участником предполагается привлечение субподрядчиков, либо если в закупке принимает участие коллективный участник. |
| --- | --- |

I стадия экспертизы

### Пояснительная записка

к таблицам индивидуальных экспертных оценок заявок по отборочным критериям

| Наименование закупки: | [указывается полное наименование способа закупки и предмет договора] |
| --- | --- |
| Наименование лота: | Лот 1: ……… |
| Ф.И.О. эксперта | …….. |
| Специализированная группа эксперта (категории критериев оценки) |  |

| - №п/п | - Наименование участника | - Замечания и комментарии экспертов |
| --- | --- | --- |
| - 1 |  | - Устранимые замечания: - Не устранимые замечания: |
| - 2 |  | - Существенные замечания (влияющие на выполнение договора): - Не существенные замечания (не оказывающие влияющие на выполнение договора): |

Подтверждаю, что данная информация является конфиденциальной и не сообщается лицам, официально не имеющим отношения к процедуре оценки и сопоставления заявок участников закупки.

| Эксперт: | _______________________ | ________________ | ____________________ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ф.И.О. | подпись | дата |

II стадия экспертизы

Таблица 1

### Таблица индивидуальных экспертных оценок заявок по оценочным критериям.

| Наименование закупки: | [указывается полное наименование способа закупки и предмет договора] |
| --- | --- |
| Наименование лота: | Лот 1: ……… |
| Ф.И.О. эксперта | …….. |
| Специализированная группа эксперта (категории критериев оценки) |  |

| Наименование критериев оценки | Оценка, баллов |
| --- | --- |
| - Цена заявки |  |
| - Финансовая устойчивость |  |
| - Квалификация и надежность участника, в том числе: |  |
| - Опыт выполнения аналогичных работ |  |
| - Наличие свободных кадровых ресурсов (персонала основных рабочих специальностей) |  |
| - Деловая репутация (отзывы, рекомендации и т.п.) |  |
| - Техническое предложение, в том числе эксплуатационные и качественные характеристики оборудования: |  |
| - Надежность эксплуатации (опыт эксплуатации и статистика отказов оборудования, наличие рекламаций и т.п.) |  |
| - Эксплуатационные затраты и периодичность обслуживания (общий срок службы, срок службы до среднего ремонта, стоимость регламентных работ и т.п.) |  |
| - Гарантийный срок эксплуатации оборудования, в том числе: |  |
| 4.3.1 Оборудование 1 |  |
| 4.3.2 Оборудование 2 |  |
| 4.3.3 Оборудование 3 |  |
| 4.3.4 Оборудование 4 |  |
| 4.3.5 Оборудование 5 |  |

Подтверждаю, что данная информация является конфиденциальной и не сообщается лицам, официально не имеющим отношения к процедуре оценки и сопоставления заявок участников закупки.

| Эксперт: | _______________________ | ________________ | ____________________ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ф.И.О. | подпись | дата |

Приложение

Проект сводного экспертного заключения (пример)

### Титул …..

### I стадия экспертизы. Предварительный квалификационный отбор

### Таблица индивидуальных экспертных оценок

| № п. в ЗД | Наименование частных отборочных критериев |  | Оценка эксперта. Участники |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Соответствие правоспособности Участника требованиям документации на основании документов: |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.1 1) | 1.1. Cвидетельство о регистрации Участника в качестве юридического лица (индивидуального предпринимателя), подтверждающего регистрацию Участника на территории Российской Федерации (для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года - свидетельство о регистрации и свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; для юридических лиц, зарегистрированных после 1 июля 2002 года - свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц/Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей). Если участник – физическое лицо: - нотариально заверенную копию паспорта гражданина Российской Федерации или паспорта иного государства, или иной документ, его заменяющий в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. - нотариально заверенную копию свидетельства о присвоении идентификационного номера налогоплательщика (ИНН); - копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования. |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.1 2) | 1.2. Устав в действующей редакции (для юридических лиц) |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.1 3) | 1.3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) с указанием сведений, что Участник не находится в состоянии реорганизации или ликвидации, выданной соответствующим подразделением Федеральной налоговой службы не ранее чем за 60 дней до срока окончания подачи Заявок на участие в закупке |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.1 4) | 1.4. Список аффилированных лиц, сформированный не позднее 90 дней до даты окончания срока подачи заявок (для Участников, зарегистрированных в форме акционерных обществ) |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.1 8) | - Информационное письмо о наличии у Участника связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора по установленной в предквалификационной документации форме |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.1 5) | 1.6. Копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя, и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам закупки (для юридических лиц). Если заявка подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.1 7) | 1.7 Анкета с приложением справки о конечном бенефициаре по установленной в настоящей документации форме |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.3.2. | 1.8. Отсутствие в Реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.3. 6) | 1.9. Участие в судебных разбирательствах |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЙ ВЫВОД О СООТВЕТСТВИИ ПО П. 1 |  |  |  |  |  |
| 1.5.7 | 2. Отсутствие аффилированности Участников между собой (понятие аффилированного лица согласно ст. 4 закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «) п. 1.5.7 КД |  |  |  |  |  |
|  | 3. Расчет оценки финансовой устойчивости Участника согласно методике оценки, приведенной в документации о закупке, вывод о соответствии финансовой устойчивости Участника требованиям документации о закупке на основании документов: |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.2 2) | 3.1. Копии годовой бухгалтерской отчетности за последний отчетный год и квартальной отчетности на последнюю отчетную дату с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы в соответствии с Федеральным Законом от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н; |  |  |  |  |  |
|  | Отсекающие (отборочные) показатели |  | 2009 | Последний отчетный период | 2009 | Последний отчетный период |
| 2.4.1.3.2. | Стоимость чистых активов (СЧА) | Значение |  |  |  |  |
|  |  | Вывод |  |  |  |  |
| 2.4.1.3.2. | Коэффициент соизмеримости среднегодовой выручки от основной деятельности c суммой контракта | Значение |  |  |  |  |
|  |  | Вывод |  |  |  |  |
| 2.4.2.2 1) | 3.2. справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, выданной соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 30 дней до срока окончания подачи заявок; |  |  |  |  |  |
|  | 3.3. Заключение аудиторской проверки (для юридических лиц) за последний год в случаях, когда проведение аудиторской проверки в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательно для Участника, а также в случае наличия заключения аудиторской проверки при проведении Участником добровольного аудита. |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЙ ВЫВОД О СООТВЕТСТВИИ ПО П. 3 |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.1 6) | 4.1. Копии свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, выданных саморегулируемыми организациями, а также: |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.1 6) | - копия выписки из реестра членов саморегулируемой организаций, членом которой является Участник, выданной не ранее чем за 30 дней до срока окончания подачи заявок; |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.1 6) | - копия выписки из реестра саморегулируемых организаций, выданной Ростехнадзором с приложением перечня состава работ, свидетельство на выполнение которых имеет право выдавать СРО, выданной не ранее чем за 30 дней до срока окончания подачи заявок; |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.3.2. | - наличие соответствующих разрешающих документов на осуществление функций генерального проектировщика (при включении в предмет договора ПИР и привлечении субподрядных организаций) |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.3.2. | - наличие соответствующих разрешающих документов на осуществление функций генерального подрядчика (при включении в предмет договора СМР и привлечении субподрядных организаций) |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.3 1) | 4.2. Наличие за последние 3 года не менее 1 завершенного аналогичного по выполняемым поставкам, работам, услугам (в т.ч. объемам поставок, работ, услуг), классом напряжения не более чем на 1 класс ниже объекта закупки, в качестве генподрядчика либо субподрядчика |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.3 2) | 4.3. Таблица договоров, заключенных с ОАО «______» и филиалами и ОАО «_______» (с приложением файла сводной таблицы договоров, выполненным в формате MS Excel) |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.3 3) и 2.4.1.3.2. | 4.4. Наличие материально-технических ресурсов, необходимых для полного и своевременного выполнения Договора с указанием сведений об обеспеченности Участника действующей по направлению проектного производства методической, нормативно-технической и распорядительной документацией и сведений о наличии у Участника современного компьютерного парка и соответствующего программно-информационного обеспечения, а также об уровне автоматизации проектирования по установленной в настоящей документации форме, в том числе оборудованными рабочими местами инженера-проектировщика, оборудованием для печати и сканирования чертежей форматов А2-А0, а также лицензионным специализированным программным обеспечением САПР |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.3 4) и 2.4.1.3.2. | 4.5. Наличие у Участника соответствующих собственных либо привлеченных кадровых ресурсов, необходимых для полного и своевременного выполнения Договора по установленной в документации форме (форма 5) с указанием персональных квалификационных данных руководителя и проектной группы с приложением свидетельств, подтверждающих квалификацию, сертификатов, дипломов и других документов, подтверждающих соответствующий опыт выполнения работ общей численностью не менее 21 человек, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - технических руководителей и ГИП со стажем работы не менее 5 лет – не менее 3 чел. |  |  |  |  |  |
|  | - ведущих инженеров, инженеров по категориям и сметчиков со стажем работы не менее 3 лет – не менее 10 чел. |  |  |  |  |  |
|  | - инженеры и техники со стажем работы не менее 2 лет – не менее 8 чел. |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.3 5) | 4.6. Текущая загруженность Участника (форма 13) |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.1 7) | 4.7. Подтверждение структуры организации Участника, предусматривающую наличие в ее составе подразделений, необходимых для проектного производства: производственно-технического отдела (подразделения), технологических отделов (подразделений), библиотеки нормативно-технической документации, архива и т.д. (форма2); |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.3 7) | 4.8. Копия письма-подтверждения Участника (в произвольной форме) о знании каждого из основных требований ОАО «_____», размещенных на официальном сайте ОАО «_______» |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.3.2. | 4.9. Отсутствие рекламаций вследствие неисполнения договорных обязательств перед ОАО «________» и отсутствие отрицательных отзывов и рекламаций по выполненным работам от сторонних Заказчиков |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЙ ВЫВОД О СООТВЕТСТВИИ ПО П. 4 |  |  |  |  |  |
| 2.4.3. | 5. В случаи привлечения субподрядчиков: |  |  |  |  |  |
| 2.4.3.1 | 5.1. Копии подписанных с двух сторон соглашений о намерениях заключить договор между Участником и каждым привлекаемым соисполнителем (выполняющего 5% и более объема поставок, работ (услуг)), с указанием перечня, объема, стоимости и сроков выполнения возлагаемых на субподрядчика поставок, работ (услуг) |  |  |  |  |  |
| 2.4.3.3 а) | 5.2. Сведения о распределении объемов поставок, работ (услуг) между Участником и субподрядчиками |  |  |  |  |  |
| 2.4.3.3 с) | 5.3. Соответствие субподрядчиков требованиям конкурсной документации в объеме выполняемых поставок, работ, услуг: |  |  |  |  |  |
| 2.4.3.3 b) | - В части минимальной правоспособности |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.1 | - В части финансовой устойчивости |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.2 | - В части квалификации |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЙ ВЫВОД О СООТВЕТСТВИИ ПО П. 5 |  |  |  |  |  |
| 6. В случаи участия в конкурсе коллективных участников: |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.4 | 6.1. Копия соглашения между членами коллективного участника |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.4 b) | 6.2. Сведения о распределении объемов поставок, работ, услуг между членами коллективного участника |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.6 | 6.3. Соответствие членов коллективного участника требованиям Предквалификационной документации |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.1 | - В части минимальной правоспособности |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.2 | - В части финансовой устойчивости |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.3 | - В части квалификации |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЙ ВЫВОД О СООТВЕТСТВИИ ПО П. 6 |  |  |  |  |  |
|  | 7. Принятие участником обязательств, связанных с участием в запросе предложений (обязательства по уплате неустойки) согласно Форме1 |  |  |  |  |  |
| 2.5.5.2 | 8. Соответствие финансового обеспечения исполнения обязательств Участника закупки требованиям документации о закупке –банковская гарантия |  |  |  |  |  |
| 2.5.1.1.4) | 9. Комфортное письмо банка |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. | 10. Соответствие письменной (бумажной) формы заявки Участника закупки электронной форме, направленной через электронную торговую площадку |  |  |  |  |  |

- Оценка субподрядчиков и коллективных участников

| Наименование | Соглашения о намерениях заключить договор | Правоспособность | Финансовое состояние | Наличие СРО | Наличие завершенных аналогичных проектов | Наличие материально-технических ресурсов | Наличие кадровых ресурсов | судебные разбирательства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Субподрядчики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коллективные участники |  |  |  |  |  |  |  |  |

## (Оценивается экспертом от Организатора)

### Титул …..

|  | Наименование документа | Оценка эксперта. Участники |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Соответствие документов, подтверждающих правоспособность Участника: |  |  |
| 2.4.2.1 1) | 1.1. Нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации Участника в качестве юридического лица (индивидуального предпринимателя), подтверждающая регистрацию Участника на территории Российской Федерации (для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года - свидетельство о регистрации и свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; для юридических лиц, зарегистрированных после 1 июля 2002 года - свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц//Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей). Если участник – физическое лицо: - нотариально заверенную копию паспорта гражданина Российской Федерации или паспорта иного государства, или иной документ, его заменяющий в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. - нотариально заверенную копию свидетельства о присвоении идентификационного номера налогоплательщика (ИНН); - копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования. |  |  |
| 2.4.2.1 2) | 1.2. Нотариально заверенная копия устава в действующей редакции (для юридических лиц); |  |  |
| 2.4.2.1 3) | 1.3. Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), что Участник не находится в состоянии реорганизации или ликвидации, выданная Федеральной налоговой службой РФ не ранее чем за 60 дней до срока окончания подачи заявок; |  |  |
| 2.4.2.1 5) | 1.4. Заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя, и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам запроса предложений (для юридических лиц). Если заявка подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность. |  |  |
| 2.4.2.1 8) | 1.5. Оригинал информационного письма о наличии у Участника связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора запроса по установленной в документации форме |  |  |
|  | 2. Соответствие документов, подтверждающих финансовую устойчивость Участника: |  |  |
| 2.4.2.2 2) | 2.1. Копии годовой бухгалтерской отчетности за последний отчетный год и квартальной отчетности на последнюю отчетную дату с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы в соответствии с Федеральным Законом от 21.11.96 N129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.07.1999 N 43н |  |  |
| 2.4.2.2 1) | 2.2. Оригинал или нотариально заверенная копия справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, выданной соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 30 дней до срока окончания подачи заявок; |  |  |
|  | 3. Соответствие документов, подтверждающих квалификацию Участника: |  |  |
| 2.4.2.1 6) | 3.1. Нотариально заверенных копий свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, выданных саморегулируемыми организациями) |  |  |
| 2.4.2.1 6) | - при предоставлении свидетельств СРО: оригинал или нотариально заверенную копию выписки из реестра членов саморегулируемой организаций, членом которой является Участник, выданной не ранее чем за 30 дней до срока окончания подачи заявок; |  |  |
| 2.4.2.1 6) | - при предоставлении свидетельств СРО: оригинал или нотариально заверенную копию выписки из реестра саморегулируемых организаций, выданной Ростехнадзором, выданной не ранее чем за 30 дней до срока окончания подачи заявок; |  |  |
| 2.4.2.3 7) | 3.5. Оригинал письма-подтверждения Участника (в произвольной форме) о знании каждого из основных требований ОАО «___________», размещенных на официальном сайте ОАО «____________» |  |  |
|  | 4. В случае привлечения субподрядчиков: |  |  |
| 2.4.3.3 а) | 4.1. Подписанные с двух сторон соглашения о намерениях заключить договор между Участником и каждым привлекаемым субподрядчиком (выполняющего 1% и более объема работ (услуг)), с указанием перечня, объема, стоимости и сроков выполнения возлагаемых на субподрядчика работ (услуг) |  |  |
|  | 5. В случае привлечения коллективных участников: |  |  |
| 2.4.4.4 | 5.1. Нотариально заверенная копия соглашения между организациями, составляющими коллективного участника |  |  |
| 2.5.5.2 | 6. Соответствие финансового обеспечения исполнения обязательств Участника закупочной процедуры требованиям документации - Оригинал банковской гарантии |  |  |
|  | 7. Оригинал Комфортного письма |  |  |

Замечания и комментарии экспертов

| - №п/п | - Наименование участника | - Замечания и комментарии экспертов |
| --- | --- | --- |
| - 1 |  | - Замечания по коммерческой части: - В части квалификации: |
| - 2 |  | - Существенные замечания (влияющие на выполнение договора): - Не существенные замечания (не оказывающие влияющие на выполнение договора): |

Приложение _____.

к Типовым требованиям

Раздел 1. Типовые  (примерные) формы документации о закупке, используемые независимо от предмета закупки

Форма 1

- Письмо о подаче оферты

Фирменный бланк Участника закупки

| Фирменный бланк Участника закупки «_____»__________года №______ | Председателю закупочной комиссии ____________________________________ |
| --- | --- |

Изучив Извещение о [указывается способ и вид проведения закупки] на право заключения Договора _________ ____________________ [указывается предмет закупки], опубликованное на официальном сайте и документацию о закупке, и принимая установленные в них требования и условия закупки,

____________________________________________________________________,

(полное наименование Участника закупки с указанием организационно-правовой формы, при подаче заявки коллективным участником указывается лидер и состав коллективного участника),

зарегистрированное по адресу

________________________________________________________________________,

(место нахождение Участника закупки)

предлагает заключить Договор на:

________________________________________________________________________

(наименование закупки, предмет закупки)

на условиях и в соответствии с Техническим предложением, Графиком выполнения поставок, (работ, услуг), Сводной таблицей стоимости поставок (работ, услуг), Графиком оплаты выполняемых поставок (работ, услуг) и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и составляющими вместе с настоящим письмом заявку, на общую сумму

| Итоговая стоимость заявки, без НДС, руб. | _____________________________ (итоговая стоимость, рублей, без НДС) |
| --- | --- |
| кроме того НДС, руб. | _______________________________ (НДС по итоговой стоимости, рублей) |
| Итого, стоимость заявки с НДС, руб. | _______________________________ (полная итоговая стоимость, рублей, с НДС) |

Срок выполнения поставок (работ, услуг):

Начало выполнения __________________________________.

Окончание _______________________________.

Требуемый нами авансовый платеж по основному предложению составляет (заполняется при требовании аванса): {перечень авансовых платежей указывается в соответствии с проектом договора}

- по разработке Рабочей документации составляет _____________ (цифрами и прописью, валюта). В случае отсутствия требования аванса по основному предложению. Авансовый платеж по разработке Рабочей документации не требуется

- по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам (с учетом стоимости кабельно-проводниковой продукции)  составляет _____________ (цифрами и прописью, валюта). В случае отсутствия требования аванса по основному предложению – Авансовый платеж по основному предложению по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам (с учетом стоимости кабельно-проводниковой продукции)   не требуется;

- для поставки оборудования, запасных частей не входящих в комплект оборудования составляет ____________________ (цифрами и прописью, валюта). В случае отсутствия требования аванса по основному предложению  – Авансовый платеж для поставки оборудования, запасных частей не входящих в комплект оборудования не требуется.

[заполняется по необходимости]

Заявка сопровождается __(указать количество) альтернативными предложениями по отдельным техническим аспектам (элементам) заявки, а также __ (указать количество) альтернативными предложениями по отдельным коммерческим аспектам (элементам) заявки — договорным условиям. При этом:

альтернативное предложение №1, суть которого изложена в п.п.______ на страницах _____ заявки (увеличивает/уменьшает — ненужное удалить) итоговую цену заявки по основному предложению на ____ (____)___________(цифрами и прописью, валюта) и составляет ____ (____)______________(цифрами и прописью, валюта);

В случае изменения сроков выполнения поставок, работ (услуг) по сравнению с основным предложением: Срок выполнения поставок, работ (услуг) по альтернативному предложению № 1: ___________________________, в противном случае: Срок выполнения поставок, работ (услуг) по альтернативному предложению № 1 не изменен по сравнению с основным предложением.

В случае изменения требуемого авансового платежа по сравнению с основным предложением: Требуемый нами авансовый платеж по альтернативному предложению № 1 составляет: _____________ (цифрами и прописью, валюта), в противном случае Требуемый нами авансовый платеж по альтернативному предложению №1 не изменен по сравнению с основным предложением.

… и т.д. (В случае отсутствия альтернативных предложений этот пункт исключается).

Настоящая заявка имеет правовой статус оферты и действует до «____»____________________ года.

Данная Заявка подается с пониманием того, что:

вы не отвечаете и не имеете обязательств по нашим расходам, связанным с подготовкой и подачей данной заявки, за исключением случаев, прямо оговоренных в законодательстве Российской Федерации;

вы оставляете за собой право:

- отклонить заявки с ценами, превышающими начальную (максимальную) цену договора (цену лота);

- принять или отклонить любую заявку в соответствии с условиями документации о закупке;

- отклонить все заявки.

______________(Наименование Участника, при подаче заявки коллективным участником указывается лидер и состав коллективного Участника) при подаче настоящей оферты принимает на себя следующие обязательства, связанные с подачей заявки на участие в закупке:

- не изменять (не вносить изменения) и/или не отзывать свою Заявку в течение срока ее действия после истечения срока окончания подачи Заявок;

- предоставлять достоверные и неискаженные документы, сведения и/или информацию, приведенные в составе Заявки;

- подписать протокол о результатах торгов в порядке, предусмотренном в документации о торгах в случае признания ____________________(Наименование Участника, при подаче заявки коллективным Участником указывается лидер и состав коллективного Участника) победителем торгов и должного его уведомления об этом [указывается только при проведении торгов: конкурса или аукциона];

- заключить договор в установленном в документации о закупке порядке, в случае признания ____________________(Наименование Участника, при подаче Заявки коллективным Участником указывается лидер и состав коллективного Участника) Победителем/участником, предложившим  наилучшую заявку, либо единственным Участником, соответствующим требованиям документации о закупке;

- предоставить финансовое обеспечение по Договору, заключенному по итогам проведения закупки, в случае признания ____________________(Наименование Участника, при подаче заявки коллективным Участником указывается лидер и состав коллективного Участника) Победителем/участником, предложившим наилучшую заявку .

- предоставить банковскую гарантию обеспечения исполнения обязательств Участника закупки в установленный в документации о закупке срок.

____________________(Наименование Участника, при подаче заявки коллективным Участником указывается лидер и состав коллективного Участника) в случае нарушения обязательств указанных в п. 1-6 оферты перечислит _Организатору неустойку в размере _______________ руб. [указывается сумма цифрами и прописью согласно соответствующего пункта документации о закупке] и в сроки, установленные в п. ___ документации о закупке [указывается пункт документации о закупке].

Я, нижеподписавшийся, настоящим удостоверяю, что на момент подписания настоящей заявки ______________ (Наименование Участника, при подаче заявки коллективным участником указывается лидер и состав коллективного участника) полностью удовлетворяет требованиям к Участникам закупки и в частности:

- является полностью правоспособным;

- является полностью дееспособным [заполняется физическим лицом, подающим Заявку на участие в закупочной процедуре . При подготовке Заявки юридическим лицом – данная формулировка подлежит удалению];

- обладает необходимыми профессиональными и техническими квалификационными данными, финансовыми ресурсами, управленческой компетентностью, опытом и репутацией, а также необходимыми трудовыми ресурсами;

- соглашается на обработку персональных данных, представленных в Заявке в соответствии в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- не находится  в процессе ликвидации, не имеет вступившего в силу решения арбитражного суда о признании ________________________(Наименование Участника, при подаче заявки коллективным участником указывается лидер и состав коллективного участника)  банкротом и об открытии конкурсного производства, на имущество ________________________(Наименование Участника, при подаче заявки коллективным участником указывается лидер и состав коллективного участника), в части существенной для исполнения договора, не наложен арест, экономическая деятельность  ________________________(Наименование Участника, при подаче заявки коллективным участником указывается лидер и состав коллективного участника)  не приостановлена.

- .

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации о закупке, информация по сути наших предложений в данной закупке представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей Заявки.

| № п/п | Наименование | № страницы | Число страниц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. | …. |  |  |
|  | …. |  |  |

| (подпись уполномоченного представителя) |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |
| --- | --- | --- |

М.П.

Инструкции по заполнению

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

- Письмо следует оформить на официальном бланке Участника закупки, если он является юридическим лицом. В случае, если участник закупки является физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, требование о подготовке письма на бланке на него не распространяется. Участник закупки присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

- Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Участник закупки, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации).

- Участник должен указать стоимость выполнения поставок, работ (услуг) цифрами и словами, в рублях, раздельно без НДС, величину НДС и вместе с НДС в соответствии со Сводной таблицей стоимости поставок, работ и услуг (графа «Итого»). Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

- Участник закупки должен указать срок действия заявки согласно требованиям документации о закупке.

- Участник закупки должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к письму о подаче оферты документов, определяющих суть его технико-коммерческого предложения.

- Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями документации о закупке, если Участником закупки является юридическое лицо, индивидуальный предприниматель. Если Участником закупки является физическое лицо – он подписывается собственноручно таким Участником. Такое требование по подписания всех приложений к Письму о подаче оферты распространяется на все приложения, оформляемые и подписываемые Участником закупки.

Форма 2

- Заявка участник на участие в предварительном квалификационном отборе

Фирменный бланк Участника закупки

| Фирменный бланк Участника закупки «_____»__________года №______ | Председателю закупочной комиссии ____________________________________ |
| --- | --- |

1.	Изучив Извещение о проведении __________ [указывается способ закупки] с предварительным квалификационным отбором, опубликованное «__» ________ 20__ г. на официальном сайте и Документацию по предварительному квалификационному отбору  и принимая установленные в них требования и условия закупки,

___________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника закупки с указанием организационно-правовой формы )

(при подаче заявки коллективным участником указывается лидер и состав коллективного участника),

зарегистрированное по адресу

________________________________________________________________________,

(место нахождение Участника закупки)

Просит Вас  рассмотреть предквалификационную Заявку на участие

___________________________________________________________________________,

(наименование закупки)

и просит провести предварительный квалификационный отбор в качестве Участника ____________[указывается способ закупки].

Срок действия предквалификационной заявки до _____________________

2.	Настоящим Вы и ваши уполномоченные представители получаете право на проведение любого рода запросов или расследований по проверке заявлений, документов и информации, предоставленной вместе с данной заявкой. Данная Заявка на участие также является санкционированием предоставления информации, которая будет сочтена необходимой и запрошена Вами для проверки заявлений и информации, представленных в данной заявке, в отношении ресурсов, опыта и компетенции Участника, любым лицом или уполномоченным представителем любого из учреждений, перечисленных в дополнительной информации.

3.	Для получения дальнейшей информации Вы и ваши уполномоченные лица можете связаться с: ___________________________________________________________________

4.	Данная заявка подается при полном понимании того, что Вы оставляете за собой право:

  - принимать или отклонять любую заявку,

  - отклонить все заявки;

  - отменить проведение процедуры предварительного квалификационного отбора и закупки и завершить его без подведения итогов.

______________( Наименование Участника, при подаче заявки коллективным участником указывается лидер и состав коллективного Участника) при подаче настоящей заявки принимает на себя следующие обязательства, связанные с подачей заявки  на участие в закупке:

  - не изменять и не отзывать технико – коммерческое предложение в течение срока его действия после истечения срока окончания приема предложений для участников, прошедших предквалификационный отбор;

  - предоставлять достоверные и неискаженные документы, сведения и/или информацию, приведенные в составе заявки;

  - предоставить по запросу Организатора технико – коммерческое предложение;

  - подписать протокол о результатах Конкурса в порядке, предусмотренном в конкурсной документации в случае признания ____________________(Наименование Участника, при подаче заявки коллективным участником указывается лидер и состав коллективного Участника) победителем Конкурса и должного его уведомления об этом (в случае, проведения торгов);

  - заключить договор в установленном закупочной процедурой  порядке, в случае признания ____________________(Наименование Участника, при подаче заявки коллективным участником указывается лидер и состав коллективного Участника) победителем, либо единственным участником, соответствующим требованиям закупочной документации;

  - предоставить финансовое обеспечение по договору, заключенному по итогам закупочной процедуры, в случае признания ____________________(Наименование Участника, при подаче заявки коллективным участником указывается лидер и состав коллективного Участника) победителем или единственным участником, удовлетворяющим требованиям закупочной документации ;

  - Предоставить банковскую гарантию обеспечения исполнения обязательств участника конкурса в установленный срок.

____________________(Наименование Участника, при подаче заявки коллективным участником указывается лидер и состав коллективного Участника) в случае нарушения обязательств указанных в п. 1-7 заявки перечислит _ОАО «ЭССК ЕЭС» неустойку в размере _______________ руб. (указывается сумма цифрами и прописью в соответствии с п. 2.4.5. конкурсной документации в сроки, установленные в конкурсной документации.

Я, нижеподписавшийся, настоящим удостоверяю, что на момент подписания настоящей заявки ______________ (Наименование Участника, при подаче заявки коллективным участником указывается лидер и состав коллективного участника) полностью удовлетворяет требованиям к Участникам закупки и в частности:

- является полностью правоспособным;

- является полностью дееспособным [заполняется физическим лицом, подающим Заявку на участие закупке. При подготовке Заявки юридическим лицом – данная формулировка подлежит удалению];

- обладает необходимыми профессиональными и техническими квалификационными данными, финансовыми ресурсами, управленческой компетентностью, опытом и репутацией, а также необходимыми трудовыми ресурсами;

- соглашается на обработку персональных данных, представленных в Заявке в соответствии в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»(для физических лиц);

- не находится  в процессе ликвидации, не имеет вступившего в силу решения арбитражного суда о признании ________________________(Наименование Участника, при подаче предложения коллективным участником указывается лидер и состав коллективного участника)  банкротом и об открытии конкурсного производства, на имущество ________________________(Наименование Участника, при подаче предложения коллективным участником указывается лидер и состав коллективного участника), в части существенной для исполнения договора, не наложен арест, экономическая деятельность  ________________________(Наименование Участника, при подаче предложения коллективным участником указывается лидер и состав коллективного участника)  не приостановлена.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в предквалификационной документации, информация представлена в следующих формах, документах которые являются неотъемлемой частью нашей заявки.

| № прило-жения | Наименование приложения | № страницы | Число страниц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
|  | ……. |  |  |

____________________________________                 ______________________

(Подпись уполномоченного представителя)                          (Имя и должность подписавшего)

М.П.

Инструкции по заполнению

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

- Заявку на участие следует оформить на официальном бланке Участника закупки, если он является юридическим лицом. В случае, если участник закупки является физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, требование о подготовке заявки на участие на бланке на него не распространяется. Участник закупки присваивает заявке на участие дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

- Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Участник закупки, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации).

- Участник должен указать стоимость выполнения поставок, работ (услуг) цифрами и словами, в рублях, раздельно без НДС, величину НДС и вместе с НДС в соответствии со Сводной таблицей стоимости поставок, работ и услуг (графа «Итого»). Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

- Участник закупки должен указать срок действия заявки согласно требованиям документации о закупке.

- Участник закупки должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке на участие документов, определяющих суть его технико-коммерческого предложения.

- Заявка на участие должна быть подписана и скреплена печатью в соответствии с требованиями документации о закупке, если Участником закупки является юридическое лицо, индивидуальный предприниматель. Если Участником закупки является физическое лицо – он подписывается собственноручно таким Участником. Такое требование по подписания всех приложений к Заявке на участие распространяется на все приложения, оформляемые и подписываемые Участником закупки

Форма 3

Приложение № ___ к заявке на участие

от «____»_____________ г. №__________

- Согласие Участника закупочной процедуры налоговым органам на разглашение сведений, составляющих налоговую тайну

от «_____» ____________ 201____ г.

Настоящим {указывается полное наименование Участника закупочной процедуры, его место нахождения, ИНН, КПП и ОГРН} дает  свое  согласие  на   разглашение   налоговыми   органами   Российской Федерации  сведений,  составляющих в соответствии со статьей 102 Налогового кодекса Российской Федерации налоговую тайну, а именно в отношении бухгалтерской и налоговой отчётности.

Сведения, составляющие налоговую тайну, могут быть представлены налоговыми органами только в адрес открытого акционерного общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС» (ИНН 7723185941, ОГРН 1027700035285).

Согласие вступает в силу  со  дня  его  подписания  и  действует  в течение {указывается срок обработки, но не менее срока действия оферты}.

____________________________________                 ______________________

(Подпись уполномоченного представителя)                                     (Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П.

Полномочия на право подписания от имени Участника закупочной процедуры настоящего документа подтверждены (нужное подчеркнуть): доверенностью, иным документом

{ указывается конкретно каким}.

Инструкции по заполнению

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником закупочной процедуры.

2. Участник закупочной процедуры приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное Согласие.

3. Полное наименование Участника закупочной процедуры указывается в соответствии с уставными документами.

4. При привлечении субподрядчиков или участии коллективных участников данная форма заполняется каждым Участником.

Форма 4

Приложение № ___ к заявке на участие

от «____»_____________ г. №__________

- Техническое предложение

Способ и наименование закупки _______________________________________

Лот ___

Участник закупки: ________________________________

Суть технического предложения

| (подпись уполномоченного представителя) |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |
| --- | --- | --- |

М.П.

Инструкции по заполнению

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

- Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное техническое предложение.

- Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Участник закупки, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации).

- Выше приведена форма титульного листа Технического предложения.

- В тексте Технического предложения приводится информация в объеме, достаточном для анализа выполнения всех требований тома 2 «Техническая часть» и Договора.

- Техническое предложение Участника закупки, помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать, в зависимости от предмета закупки: описание всех предлагаемых технических решений, описание характеристик систем с необходимыми чертежами, порядок оказания услуг по договору  и т.п.;

- Участник в Техническом предложении должен представить таблицу соответствия своего предложения техническим требованиям (том 2) в соответствии с приведенной формой:

| № | № п.п. ТТ |  | Выполнение | Пояснения | Ссылки на ПП |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №: |  | порядковый номер |  |  |  |  |
| № п.п. ТТ: |  | номер пункта Технических требований |  |  |  |  |
| Выполнение: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | "да" - будет выполнен полностью |  |  |  |  |
|  |  | "нет" - не будет выполнен |  |  |  |  |
|  |  | "частично" – выполняется с "такими-то" ограничениями |  |  |  |  |
| Пояснения: |  | необходимые пояснения |  |  |  |  |
| Ссылки на ПП: |  | номер пункта материалов Предложений Подрядчика (ПП), где приведены подробные объяснения |  |  |  |  |

Для предлагаемого оборудования таблицы технических требований предоставляются в следующем виде:

| № п/п | Наименование параметра | Требуемое значение | Предлагаемое Участником закупки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |

-	сертификаты, ТУ, акты приемки/ экспертные заключения на поставляемое оборудование [либо – при допустимости аттестации на момент поставки – указание возможности получения данных документов на момент поставки]

-	сведения о периодичности и объеме технического обслуживания;

-	сведения о периодичности и объеме среднего ремонта, а также необходимых запасных частях;

-	сведения о периодичности и объеме капитального ремонта, а также необходимых запасных частях.

- Участник к Техническому предложению должен приложить файл технического предложения, выполненный в формате MS Word.

Форма 5

Приложение № ___ к заявке на участие

от «____»_____________ г. №__________

- График оплаты выполняемых поставок, работ (услуг)

Способ и наименование закупки _______________________________________

Лот ___

Участник закупки: ________________________________

| № п/п |  | Наименование поставок, работ, услуг (этапа) | Номер п/п в графике выполнения поставок, работ, услуг (форма 3) | Авансовые платежи |  |  |  | Остальные платежи |  | Всего общая сумма платежей, руб. с НДС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Срок платежа |  | Сумма платежа, руб. (с НДС) |  | Срок платежа | Сумма платежа, руб. (с НДС) |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого, руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авансовый платеж по строительно-монтажным, пусконаладочным работам (без учета стоимости кабельно-проводниковой продукции) и разработке рабочей документации в размере __% от общего объема стоимости работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авансовый платеж для обеспечения приобретения и доставки на строительную площадку оборудования и кабельно-проводниковой продукции в размере __ % от общей стоимости оборудования и кабельно-проводниковой продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (подпись уполномоченного представителя) |  |  |  |  |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |  |  |  |  |  |

М.П.

Форма 6.

- График финансирования

| № п/п | Платежи, тыс.руб. с НДС | Год (________) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Квартал __ |  |  |  | Квартал __ |  |  |  | Квартал __ |  |  |
|  |  | указать месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Авансовые платежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | По факту выполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за квартал, тыс. руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за год, тыс. руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись уполномоченного представителя) |  |  |  |  |  |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |  |  |  |  |  |

М.П.

Инструкции по заполнению

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником закупки.

- Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данный график.

- Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Участник закупки, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальный предприниматель, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации). График оплаты выполнения поставок, работ (услуг) должен быть подготовлен на основе Графика выполнения поставок, работ (услуг) (форма 3), Сводной таблицы стоимости поставок, работ и услуг (форма 4) и должен содержать ссылки на отдельные этапы/подэтапы, предусмотренные этими документами.

- Для каждого этапа необходимо прописать срок и сумму авансовых платежей и остальных платежей (текущих, окончательных). В случае отсутствия аванса, в данных графах проставляется прочерк.

- В столбце «Всего общая сумма платежей, руб. с НДС» указываться общая сумма авансовых платежей и сумма остальных платежей по данному подпункту, в строке «Итого, руб. с НДС» указывается общая сумма платежей по столбцу «Всего общая сумма платежей, руб. с НДС».

- В конце таблицы Участник закупки должен обобщить платежи, указав их в соответствии с требуемыми условиями оплаты указав их в процентном и стоимостном выражении.

- На основании Графика платежей составляется График финансирования с разбивкой по видам платежей (авансовые, по факту выполнения) и периода платежей. В случае отсутствия аванса, в данной строке проставляется прочерк.

- График оплаты выполнения поставок, работ (услуг) будет служить основой для подготовки Приложения к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника закупки на подготовку Договора данный График следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в Договор.

Форма 7

Приложение № ___ к заявке на участие

от «____»_____________ г. №__________

- Протокол разногласий к проекту Договора

Способ и наименование закупки _______________________________________

Лот ___

Участник закупки: ________________________________

«Желательные» условия договора

| № п/п | № пункта проекта договора | Исходные формулировки | Предложения Участника закупки | Примечания, обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

| (подпись уполномоченного представителя) |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |
| --- | --- | --- |

М.П.

Инструкции по заполнению

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

- Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данный протокол.

- Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Участник закупки, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальный предприниматель, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации).

- В случае наличия у Участника предложений по внесению изменений в проект договора, Участник должен представить в составе своей заявки данный протокол разногласий. «Желательными» здесь считаются предложения по условиям договора, которые он предлагает на рассмотрение закупочной комиссии, но отклонение которых закупочной комиссией не повлечет отказа Участника от подписания договора, изложенного в настоящей документации, в случае признания его Победителем конкурса.

- Условия Договора будут определяться в соответствии с требованиями документации о закупке.

- Заказчик оставляет за собой право рассмотреть и принять перед подписанием договора предложения и дополнительные (не носящие принципиального характера) изменения к договору. В случае, если стороны не придут к соглашению об этих изменениях, стороны будут обязаны подписать договор на условиях, изложенных в настоящей документации и заявке Победителя торгов/лица, давшего наилучшую заявку.

- В любом случае Участник должен иметь в виду, что предоставление Участником Протокола разногласий по подготовленному Заказчиком исходному проекту договора не лишает Участника и Заказчика права обсуждать эти условия и изменять их в процессе преддоговорных переговоров для достижения соглашения в отношении изменения этих условий.

- Данная форма заполняется как в случае наличия у Участника требований или предложений по изменению проекта Договора, представленного в составе документации о закупке, так и в случае отсутствия таких требований или предложений; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Согласны с предложенным проектом договора».

Форма 8

Приложение № ___ к заявке на участие

от «____»_____________ г. №__________

- Анкета Участника закупки

Способ и наименование закупки _______________________________________

Лот ___

Участник закупки: ________________________________

| № | Наименование | Сведения об Участнике закупки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фирменное наименование |  |
| 2. | Организационно - правовая форма |  |
| 3. | Учредители и размер вклада (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10% с указанием размера вклада в процентном и денежном выражении) |  |
| 4. | Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода) |  |
| 5. | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (дата и номер, кем выдано) |  |
| 6 | Виды деятельности |  |
| 7. | ИНН |  |
| 8. | Юридический адрес |  |
| 9. | Почтовый адрес |  |
| 10. | Фактическое местоположение |  |
| 11. | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 12. | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника закупки в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 13. | Телефоны Участника закупкиа |  |
| 14. | Факс Участника закупки (с указанием кода города) |  |
| 15. | Адрес электронной почты Участника закупки |  |
| 16. | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника закупки, с указанием должности и контактного телефона |  |
| 17. | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника закупки с указанием должности и контактного телефона |  |

| (подпись уполномоченного представителя) |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |
| --- | --- | --- |

М.П.

Форма 8.1.

- Справка о цепочке собственников участника закупочной процедуры, включая бенефициаров (в том числе конечных)*

| № | ИНН | ОРГН | Наименование организации / ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физ.лиц) | Руководитель/ участник/ акционер/ бенефициар | Размер доли (для участников/акционеров/ Бенефициаров) | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  | Юр.лицо №1 |  |  | Акционер Участника | 25% |  |
| 1.0 |  |  | Физ. лицо |  |  | Руководитель Юр.лица №1 | 0% |  |
| 1.1 |  |  | Физ. лицо |  |  | Акционер Юр.лица №1 | 100% |  |
| 2 |  |  | Юр.лицо №2 |  |  | Акционер Участника | 65% |  |
| 2.0 |  |  | Физ. лицо |  |  | Руководитель Юр.лица №2 | 0% |  |
| 2.1 |  |  | Физ. лицо |  |  | Акционер Юр.лица №2 | 5% |  |
| 2.2 |  |  | Физ.лицо |  |  | Акционер Юр.лица №2 | 25% |  |
| 2.3. |  |  | Юр.лицо №3 |  |  | Акционер Юр.лица №2 | 70% |  |
| 2.3.0 |  |  | Физ.лицо |  |  | Руководитель Юр.лица №3 | 0 |  |
| 2.3.1 |  |  | Физ. лицо |  |  | Акционер Юр.лица №3 | 15% |  |
| 2.3.2 |  |  | Физ. лицо |  |  | Акционер Юр.лица №3 | 85% |  |
| 3. |  |  | Физ.лицо |  |  | Акционер Участника | 10% |  |

- ____________________________________                 ______________________

- (Подпись уполномоченного представителя)                          (Имя и должность подписавшего)

- М.П.

- *В отношении контрагентов являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, а также акционерных обществ, чьи акции котируются на биржах, либо с числом акционеров более 50 указываются данные о бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, владеющих более 5 % акций указанных обществ либо размещается прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого может быть установлена соответствующая информация.  В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5 %, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.

Инструкции по заполнению

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником закупки.

- Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная анкета.

- Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Участник закупки, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации).

- Участники закупки должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

- В графе 12 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

- В форме 8.1 Участник должен указать сведения о структуре уставного капитала (собственниках), в том числе и о своем конечном бенефициаре. Под бенефициаром понимается физическое лицо (группа лиц). Для группы лиц информация предоставляется по каждому физическому лицу.

- Участник должен приложить к Анкете структуру организации Участника, предусматривающую наличие в ее составе подразделений, необходимых для проектного производства: производственно-технического отдела (подразделения), технологических отделов (подразделений), библиотеки нормативно-технической документации, архива и т.д. {если выполняется ПИР}

Форма 9

Приложение № ___ к заявке на участие

от «____»_____________ г. №__________

- Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

Способ и наименование закупки _______________________________________

Лот ___

Участник закупки: ________________________________

| № п/п | ФИО, должность руководителя проекта, непосредственного Участника | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения - год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения) | Описание договора (объем и состав услуг, описание основных условий договора)/ Наименование проекта [в случае проведения конкурса на выполнение ПИР - с указанием класса напряжения, вида электросетевого объекта] | Заказчик проекта (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Сумма договора, рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год |  |  |  |  |  | Х | Х |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год |  |  |  |  |  | Х | Х |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за |  |  |  |  |  | Х | Х |
| Всего: |  |  |  |  |  | Х | Х |

| (подпись уполномоченного представителя) |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |
| --- | --- | --- |

М.П.

Инструкции по заполнению

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником закупки.

- Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

- Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Участник конкурса, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальный предприниматель, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации).

- В этой форме Участник закупки указывает перечень и годовые объемы выполнения договоров, сопоставимых с предметом закупки.

- Участник закупки может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

- Участник закупки может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт и указав процент выполнения.

- В графе «Примечания» Участник закупки должен указать выполненные и сданные в организации по проведению государственной экспертизы проекты, по которым ведется строительство, участие в договорах в качестве генерального проектировщика, вид объекта проектирования – новые ПС, объекты технического перевооружения и реконструкции, линейные сетевые объекты, проектирование систем управления, защиты, автоматики, сигнализации, измерений, телемеханики и связи проектирование систем управления, защиты, автоматики, сигнализации, измерений, телемеханики и связи (в соответствии с предметом закупки).

- Участникам закупки рекомендуется приложить оригиналы или копии отзывов об их работе, данные контрагентами.

Форма 10

Приложение № ___ к заявке на участие

от «____»_____________ г. №__________

- Справка о договорах, заключенных с ОАО «__________» и 
филиалами ОАО «_________»

Способ и наименование закупки _______________________________________

Лот ___

Участник закупки: ________________________________

[справка вводится отдельным файлом]

| (подпись уполномоченного представителя) |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |
| --- | --- | --- |

М.П.

Инструкции по заполнению

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником закупки.

- Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

- Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Участник закупки, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации).

Форма 11

Приложение № ___ к заявке на участие

от «____»_____________ г. №__________

- Справка о текущей загруженности Участника 
(договорах, находящихся в исполнении)

Способ и наименование закупки _______________________________________

Лот ___

Участник закупки: ________________________________

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения - год и месяц планируемого окончания выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание договора (объем и состав поставок, работ, услуг, описание основных условий договора) | Стоимость договора, рублей с НДС | Исполнение договора, % | Количество привлеченного основного персонала рабочих специальностей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Собственного, чел. | Субподрядных организаций, чел | Наименования привлеченных субподрядных организаций |
| 1. | Договор 1 |  | Общая, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общестроительные работы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Работы по ВЛ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Работы по монтажу основного оборудования |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Работы по оборудованию вторичных коммутаций |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проектные работы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поставка аналогичной продукции |  |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |  |
| 2. | Договор 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …. |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |

| (подпись уполномоченного представителя) |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |
| --- | --- | --- |

М.П.

Инструкции по заполнению

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником закупки.

- Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

- Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Участник закупки, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальный предприниматель, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации).

- В этой форме Участник закупки указывает перечень, сроки выполнения, суммы заключенных и незаконченных договоров, в том числе договоров субподряда.

- Для основного персонала, привлеченного к выполнению договора, указать количество и объем загруженности.

Форма 12

Приложение № ___ к заявке на участие

от «____»_____________ г. №__________

- Справка
о наличии у Участника закупки связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора закупки (Форма 12)

Уважаемые господа!

При рассмотрении нашей заявки просим учесть следующие сведения о наличии у [указывается наименование Участника закупки] связей, носящих характер аффилированности с лицами, являющимися [указывается кем являются эти лица, пример: учредители, сотрудники, и т.д.] Заказчика [и/или Организатора закупки], а именно:

{указывается Ф.И.О. лица, его место работы, должность; кратко описывается почему связи между данным лицом и Участником закупки могут быть расценены как аффилированность};

{указывается Ф.И.О. лица, его должность, кратко описывается почему связи между данным лицом и Участником закупки могут быть расценены как аффилированность};

……

| (подпись уполномоченного представителя) |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |
| --- | --- | --- |

М.П.

Инструкции по заполнению

- Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное Информационное письмо.

- Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Участник конкурса, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальный предприниматель, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации).

- Участники закупки должен заполнить приведенное выше информационное письмо, указав всех лиц, которые, по его мнению, могут быть признаны аффилированными с ним. В случае если, по мнению Участника закупки таких лиц нет, то в письме пишется фраза «При рассмотрении нашей заявки просим учесть, что у [указывается наименование Участника закупки] НЕТ связей, которые могут быть признаны носящими характер аффилированности с лицами так или иначе связанными с Заказчиком, Организатором закупки.

- При составлении данного письма Участник закупки должен учесть, что сокрытие любой информации о наличии связей, носящих характер аффилированности между Участником закупки и любыми лицам так или иначе связанными с Заказчиком, Организатором закупки может быть признано закупочной комиссией существенным нарушением условий данной закупки, и повлечь отклонение заявки такого Участника.

Форма 13

Приложение № ___ к заявке на участие

от «____»_____________ г. №__________

- Справка об участии в судебных разбирательствах

Способ и наименование закупки _______________________________________

Лот ___

Участник закупки: ________________________________

| Год | Наименование организации, (другой стороны), истец/ответчик, основание и предмет иска | Оспариваемая сумма (текущая стоимость, рублей) | Решение в ПОЛЬЗУ или ПРОТИВ Участника закупки |
| --- | --- | --- | --- |

| (подпись уполномоченного представителя) |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |
| --- | --- | --- |

М.П.

Инструкции по заполнению:

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

- Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

- Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Участник конкурса, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации).

- Участник закупки должен  предоставить данные о своем участии в качестве ответчика, истца за последние три года.

- Если Участник закупки не участвовал в судебных разбирательствах, в таблице пишется «в судебных разбирательствах не участвовал».

Форма 14

Приложение № ___ к заявке на участие

от «____»_____________ г. №__________

____________________

- Справка по системе управления охраной труда

Способ и наименование закупки _______________________________________

Лот ___

Участник закупки: ________________________________

- Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях за последние три года (Форма 14.1. - травматизм)

| Наименование показателя | Единица измерения | 20___г. | 20___г. | 20___г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | чел |  |  |  |
| Из стр. 01 численность пострадавших со смертельным исходом | чел |  |  |  |
| Число человеко-дней нетрудоспособности у пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, временная нетрудоспособность которых закончилась в отчетном году | чел-дн |  |  |  |
| Численность пострадавших, частично утративших трудоспособность и переведенных с основной работы на другую на 1 рабочий день и более в соответствии с медицинским заключением | чел |  |  |  |
| Численность лиц с впервые установленным профессиональным заболеванием | чел |  |  |  |
| Израсходовано на мероприятия по охране труда - всего | тыс руб |  |  |  |

| (подпись уполномоченного представителя) |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |
| --- | --- | --- |

М.П.

- Сведения о распределении числа пострадавших при несчастных случаях на производстве по основным видам происшествий и причинам несчастных случаев за последние три года (Форма 14.2)

| Наименование показателей |  | Число пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20___г. всего /со смертельным исходом |  |  | 20__г. всего /со смертельным исходом | 2009г. всего /со смертельным исходом |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 |  |
| Всего пострадавших (сумма строк 02 - 15; сумма строк 17-31) |  |  |  |  |  |  |  |
| Из них - пострадавшие по основным видам происшествий, приведших к несчастному случаю: |  |  |  |  |  |  |  |
| Дорожно-транспортное происшествие |  |  |  |  |  |  |  |
| Падение пострадавшего с высоты |  |  |  |  |  |  |  |
| Падение, обрушения, обвалы предметов, материалов, земли и т.п. |  |  |  |  |  |  |  |
| Воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов и деталей |  |  |  |  |  |  |  |
| Поражение электрическим током |  |  |  |  |  |  |  |
| Воздействие экстремальных температур |  |  |  |  |  |  |  |
| Воздействие вредных веществ |  |  |  |  |  |  |  |
| Воздействие ионизирующих излучений |  |  |  |  |  |  |  |
| Физические перегрузки |  |  |  |  |  |  |  |
| Повреждения в результате контакта с животными, насекомыми и пресмыкающимися |  |  |  |  |  |  |  |
| Утопление |  |  |  |  |  |  |  |
| Убийство |  |  |  |  |  |  |  |
| Повреждение при стихийных бедствиях |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (подпись уполномоченного представителя) |  |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |  |  |  |

М.П.

- Обеспеченность специальной одеждой, специальной обувью и СИЗ (Форма 14.3)

| Наименование показателей | Весь персонал на конец года, человек | Фактические расходы на компенсации и средства индивидуальной защиты в отчетном году, тыс руб |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Списочная численность работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, имеющих право на льготы: |  |  |
| Списочная численность работников, получающих бесплатно спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты - всего |  |  |
| Списочная численность работников, получающих бесплатно спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда |  |  |

| (подпись уполномоченного представителя) |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |
| --- | --- | --- |

М.П.

Инструкции по заполнению

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником закупки.

- Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное Информационное письмо.

- Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Участник закупки, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации).

- Участник должны заполнить приведенные выше таблицы по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

Форма 15

Приложение № ___ к заявке на участие

от «____»_____________ г. №__________

- Свидетельство - подтверждение производителя (Форма 15)

Настоящим компания ______________________ (указывается полное наименование компании-производителя оборудования), являющаяся производителем ______________________________ (указывается наименование, марка, модель и тому подобное применительно к оборудованию, предложенному Участником с использованием тех же названий и обозначений, которые указаны в Сводной таблицы стоимости поставок, работ и услуг), удостоверяет, что Участник _______________________________ (указывается полное наименование Участника, получившего данное свидетельство) имеет все необходимые полномочия на предложение, поставку ___________________ единиц указанного оборудования (указывается количество единиц оборудования в соответствии со Сводной таблицей стоимости поставок, работ и услуг) в течение ___________________ (указывается срок поставки в соответствии с Графиком выполнения поставок, работ (услуг)) в рамках _________[указывается способ закупки] на _______________________________________________- в соответствии с Извещением о проведении [указывается способ закупки], опубликованным на официальном сайте www.zakupki.gov. ru [в период до 01 июля 2012 либо иной установленный Правительством РФ срок – не указывать ссылку на официальный сайт], на сайте ЭТП __________________ [указывается сайт ЭТП, на которой будет проводиться закупка] и копией Извещения, опубликованной на официальном сайте ОАО «________» (www.______-mrsk.ru), [в форме документа указывается с учетом п. 1.1.1. документации о закупке «__» _________ официальном сайте.

Настоящим мы также подтверждаем, что распространяем все наши фирменные гарантии на оборудование, поставленное Участником ____________________________ [указывается полное наименование Участника, получившего данное свидетельство] на срок ________ мес.  с момента _________________.

____________________________                                 _________________________

(Подпись)                                                 		(ФИО и должность подписавшего)

М.П.

Инструкции по заполнению:

- Свидетельство производителя заполняется на все виды предлагаемого оборудования.

- Данная форма Свидетельства производителя является примерной и может быть соответствующим образом изменена производителем. Для Организатора принципиально, чтобы в данном документе нашли бы отражение следующие положения:

  - Документ должен быть выдан производителем оборудования или иным авторизованным поставщиком;

  - В документе должен быть явно упомянут Участник закупки как лицо, получившие необходимые полномочия на предложение и поставку оборудования;

  - В документе должно быть упомянуто предложенное оборудование с использованием тех же наименований, обозначений, что и в Сводной таблице стоимости поставок, работ и услуг;

  - В документе должны быть указаны количество единиц оборудования и сроки его поставки в соответствии с Графиком выполнения поставок, работ (услуг);

  - Из документа должно следовать, что производитель гарантирует поставку в определенные сроки, проведение шеф-монтажа и/или шеф-наладки, на предлагаемое таким образом оборудование распространяются фирменные гарантии производителя в течение гарантийного срока.

Форма 16

Приложение № ___ к заявке на участие

от «____»_____________ г. №__________

- Форма Соглашения о раскрытии информации

- для заключения Генеральными подрядчиками (Сторона-1)

- с Субподрядчиками/Поставщиками/Исполнителями (Сторона-2)

- СОГЛАШЕНИЕ

- О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ

г._______________                                                                          «___»_________201_г.

___________________, именуемое в дальнейшем «Сторона-1», в лице ___________________, действующего на основании _________________, с одной стороны,

и ______________________, именуемое в дальнейшем «Сторона-2», в лице _____________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Стороны признают действительность своих обязательств по Соглашению и подтверждают намерение осуществлять все необходимые действия для его надлежащего исполнения.

2. При подписании настоящего Соглашения «Сторона-2» обязуется представить «Стороне-1»информацию в отношении всей цепочки его собственников (данные об участниках; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - данные об их участниках и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также сведения о составе исполнительных органов «Стороны-2», по форме, указанной в Приложении к настоящему Соглашению.

3. «Сторона-2» обязуется представлять «Стороне-1» информацию об изменении состава собственников «Стороны-2» (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов «Стороны-2». Информация представляется по форме, согласно Приложению к настоящему Соглашению, не позднее 3-х календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта), с подтверждением соответствующими документами, посредством направления их факсимильной связью, а также способом, позволяющим подтвердить дату получения.

4. «Сторона-1»вправе передавать указанную в пп. 2,3 настоящего Соглашения информацию ОАО «____»,и/или лицам, указанным ОАО «_______» в качестве получателей указанной информации.

5. В случае непредставления «Стороной-2», предоставления не в полном объеме либо при отказе в предоставлении информации, указанной в пп. 2,3 настоящего Соглашения, «Сторона-2»уплачивает «Стороне-1» штраф в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей за каждый такой случай неисполнения / несвоевременного исполнения «Стороной-2» обязанности по предоставлению указанной информации.

6. Стороны пришли к соглашению, что в случае заключения Сторонами договора на выполнение работ/услуг/поставок по титулу: ___________* в качестве обязательных условий договора будут включены условия пп. 2, 3,4, 5 настоящего Соглашения, а также право «Стороны-1» на односторонний отказ от исполнения договора в случае неисполнения «Стороной-2» обязанностей, указанных в пп. 2, 3 настоящего Соглашения.

7. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются законодательством Российской Федерации.

8. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до ________________.

9. Настоящее Соглашение подписано в ___ экземплярах, __ экземпляр передается «Стороне-1», __ экземпляр - «Стороне-2», _ экземпляр – ОАО «________».

10. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон:

| «Сторона-1»; «Сторона-2». ________________________________ ________________________________; ________________________________ ________________________________. от«Стороны-1»от«Стороны-2» ______________(_________________) ________________(_______________) МП МП |  |
| --- | --- |

- ПРИМЕЧАНИЕ:

*Необходимо указать вид и титул договора, планируемого к заключению «Стороной-1» (Генеральным подрядчиком) и Стороной-2 (Подрядчиком, Исполнителем, Поставщиком)

Приложение

к Соглашению

от ________________№__

- Форма предоставления информации (Форма 16.1)

| Информация о заключённых договорах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование «Стороны-2»(ИНН, вид деятельности) |  |  |  |  |  | Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные условия) |  |  |  |  | Информация о цепочке собственников «Стороны-2», включая бенефициаров (в том числе, конечных) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, Имя, Отчество руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № и дата | Предмет договора | Цена (млн. руб.) | Срок действия | Иные существенные условия | № | ИНН | ОГРН | Наименование / Ф.И.О. | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель / участник / акционер / бенефициар | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 |

Справочно:

- Указывается порядковый номер.

- Указывается полное наименование «Стороны-2», ИНН, вид деятельности и иная необходимая информация.

- Указывается информация о договоре, включая реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия договора.

- Указывается подробная информация о цепочке собственников «Стороны-2»(данные об участниках; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - данные об их участниках и т.д.),включая бенефициаров (в том числе конечных) и составе исполнительных органов «Стороны-2».

- Указывается информация о документах (наименование, реквизиты и т.д.), подтверждающих сведения о цепочке собственников «Стороны-2»и составе исполнительных органов «Стороны-2».

от «Стороны-1»от«Стороны-2»

______________(_________________)                     ________________(_______________)

МП                                                                        МП

Форма 17

Приложение № ___ к заявке на участие

от «____»_____________ г. №__________

- План распределения выполнения объемов поставок (работ, услуг) 
между Участником закупки и субподрядчиками  (субпоставщиками, соисполнителями)

Способ и наименование закупки _______________________________________

Лот ___

Участник закупки: ________________________________

| № п/п |  | Наименование поставок, работ, услуг | Наименование организации, выполняющей данный объем поставок, работ, услуг |  | Стоимость поставок, работ, услуг |  |  | Сроки выполнения (начало и окончание) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в денежном выражении, руб. (без НДС) |  | в % от общей стоимости поставок, работ (услуг) |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 100% | Х |  |
|  | (подпись уполномоченного представителя) |  |  |  |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |  |  |  |

М.П.

Инструкции по заполнению

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником закупки.

- Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

- Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Участник закупки, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации).

- В данной форме Участник закупки указывает:

  - перечень выполняемых Участником закупки и каждым субподрядчиком поставок, работ, услуг;

  - стоимость поставок, работ, услуг по Участнику закупки и субподрядчикам в денежном и процентном выражении в соответствии со Сводной таблицей стоимости поставок, работ и услуг (Форма 4);

  - сроки выполнения поставок, работ, услуг Участником закупки и каждым субподрядчиком в соответствии с Графиком выполнения поставок, работ, услуг (Форма 3).

- К данной форме Участник должен приложить:

  - подписанные с двух сторон соглашения о намерениях заключить договор, с указанием перечня, объема, стоимости и сроков выполнения возлагаемых на субподрядчика поставок, работ, услуг;

  - документы на субподрядчиков.

- Данная форма заполняется как в случае привлечения Участником субподрядчиков, так и в случае непривлечения субподрядчиков; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Субподрядчики не привлекаются».

Форма 18

Приложение № ___ к заявке на участие

от «____»_____________ г. №__________

- План распределения выполнения объемов поставок (работ, услуг) 
между членами коллективного участника

Способ и наименование закупки _______________________________________

Лот ___

Участник закупки (лидер коллективного Участника): ________________________________

| № п/п |  | Наименование поставок, работ, услуг | Наименование организации, выполняющей данный объем поставок, работ, услуг |  | Стоимость выполняемого объема поставок, работ (услуг) |  |  | Сроки выполнения (начало и окончание) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в денежном выражении, руб. (без НДС) |  | в % от стоимости выполняемого объема поставок, работ, услуг |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 100% | Х |  |
|  | (подпись уполномоченного представителя) |  |  |  |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |  |  |  |

М.П.

Инструкции по заполнению

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником закупки.

- Участник закупки (лидер коллективного участника) приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

- Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Участник закупки, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации).

- В данной форме Участник закупки указывает:

  - перечень выполняемых каждой организацией поставок, работ, услуг;

  - стоимость поставок, работ, услуг по каждому члену коллективного участника (включая лидера) в денежном и процентном выражении в соответствии со Сводной таблицей стоимости поставок, работ и услуг (форма 4);

  - сроки выполнения поставок, работ, услуг по каждому члену коллективного участника (включая лидера) в соответствии с Графиком выполнения поставок, работ, услуг (форма 3).

- Данная форма заполняется как в случае участия коллективных участников, так и в случае не участия в закупке коллективных участников; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Коллективные участники не принимают участие в закупке».

Форма 19

Приложение № ___ к заявке на участие

от «____»_____________ г. №__________

- Банковская гарантия обеспечения исполнения обязательств участника закупки [указывается способ закупки]

Бланк банка

КОМУ: ________________

[указывается Организатор]

Мы информированы о том, что ________________________ (Адрес места нахождения:___________), именуемое в дальнейшем «Принципал», намерен участвовать в [указывается способ закупки] на ___________________________________ (предмет закупки), проводимом Открытым акционерным обществом «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (либо агентом по его поручению) (Адрес места нахождения: 117630, Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А), именуемым в дальнейшем «Бенефициар». В соответствии с условиями Закупочной документации Принципал обязан предоставить Бенефициару финансовое обеспечение заявки Принципала от «___» __________ 20__ г. на денежную сумму в размере ____________(сумма цифрами и прописью).

Учитывая вышеизложенное, по просьбе Принципала, мы, _________________________________ (реквизиты гаранта), в лице _____________, действующего на основании _____________, именуемый в дальнейшем «Гарант», настоящим принимаем на себя безотзывное и безусловное обязательство выплатить по первому письменному запросу Бенефициара любую сумму, не превышающую __________________ (сумма цифрами и прописью), в случае:

- изменения или отзыва Принципалом заявки в течение срока ее действия после истечения срока окончания подачи заявок;

- представления Принципалом заведомо ложных сведений или намеренного искажения информации или документов, приведенных в составе заявки;

- отказа Принципала в случае признания Принципала победителем [указывается: конкурса или аукциона] подписать протокол о результатах [указывается: конкурса или аукциона] в порядке, предусмотренном в документации [формулировка используется при проведении торгов: конкурса или аукциона. При применении иного способа закупки пункт подлежит удалению];

- отказа Принципала в случае признания Принципала победителем [указывается: конкурса или аукциона] заключить Договор в порядке, установленном настоящей документацией [формулировка используется при проведении торгов: конкурса или аукциона. При применении иного способа закупки пункт подлежит удалению];

- отказа Принципала в случае признания Принципала Участником, чья Заявка признана наилучшей, заключить Договор в порядке, установленном настоящей Документацией [пункт указывается при условии проведения закупки способом, отличным от торгов];

- отказа Принципала в случае признания его единственным Участником,  заключить Договор в порядке, установленном настоящей Документацией;

- непредставления Принципалом банковской гарантии, соответствующей действующим требованиям ОАО «_________», для обеспечения предоставляемых авансовых средств по Договору, или надлежащего исполнения условий Договора в срок, предусмотренный Договором, в отношении которого объявлена закупка;

- без споров и возражений с нашей стороны, не требуя от Бенефициара доказательств или обоснований требования на определенную в настоящей Гарантии сумму.

Предел обязательств Гаранта по настоящей Гарантии ограничен суммой _____________ (сумма цифрами и прописью).

Требование по настоящей Гарантии должно быть направлено Бенефициаром по адресу: ________________________________.

Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение Гарантом обязательства по Гарантии ограничивается суммой, на которую выдана Гарантия.

Настоящая Гарантия вступает в силу с даты вскрытия зарегистрированных конвертов с заявками [указать необходимое: закупочной, конкурсной, аукционной] комиссией и оставаться в силе до «____»_________20__, и любой связанный с этим запрос должен быть направлен Гаранту не позднее вышеуказанной даты.

Настоящая Гарантия подчиняется и регулируется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Все споры, возникающие в связи с действительностью, толкованием или исполнением настоящей Гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

Подписи уполномоченных лиц

(печать банка)

Примечание: при изменении ОРД ОАО «___________», регулирующих вопросы обеспечения исполнения обязательств, указанная форма подлежит корректировке.

Форма 20

Приложение № ___ к заявке на участие

от «____»_____________ г. №__________

- Комфортное письмо

Бланк кредитной организации

В  ____________

(Организатор закупки)

Письмо-подтверждение

Настоящим подтверждаем, что [наименование Участника закупки] имеет свободный кредитный лимит в сумме* _________________, для выдачи

гарантии возврата аванса / гарантии надлежащего исполнения условий договора (указать необходимое)

в случае объявления его победителем/лицом, предложившим наилучшую заявку по закупке, проводимой ОАО «___________» по титулу: _____________________________________.

Подпись уполномоченного лица Кредитной организации

Дата

Приложение: Заверенная копия доверенности {наименование Кредитной Организации} на лиц подтверждающих наличие кредитного лимита.

Сумма свободного кредитного лимита должна быть не менее:

30 (тридцати) % от суммы указанной в заявке для гарантии на аванс;

или

10 (десяти) % от суммы указанной в заявке для гарантии надлежащего исполнения условий договора.

Форма 21

Приложение № ___ к заявке на участие

от «____»_____________ г. №__________

Соглашение о неустойке

г. Москва

________ «_________________», именуемое в дальнейшем Участник, в лице __________________________, действующий на основании ______________, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Энергостройснабкомплект ЕЭС», именуемое в дальнейшем Организатор, в лице ______________________________, действующий на основании _________________, с дрогой стороны, при совместном упоминании стороны, а по отдельности сторона подписали настоящее соглашение о неустойке:

- Участник, подавший конкурсную заявку (предложение) на участие в _______________________________________, вне зависимости от формы и места проведения обязуется: 1) не изменять (не вносить изменения) и/или не отзывать свою конкурсную заявку (предложение) в течение срока ее действия после истечения срока окончания приема конкурсных заявок (предложений); 2) предоставлять достоверные и неискаженные документы, сведения и/или информацию, приведенные в составе конкурсной заявки (предложения); 3) подписать протокол о результатах конкурса (аукциона) в порядке, предусмотренном в конкурсной (аукционной) документации в случае признания Участника победителем конкурса (аукциона) и должного его уведомления об этом (Примечание: условие применяется исключительно при проведении конкурса); 4) заключить договор в установленном конкурсной документацией (документацией по запросу предложений/цен) порядке, в случае признания Участника победителем конкурса; 5) предоставить финансовое обеспечение по договору, заключенному по итогам конкурса, запроса предложений/цен, в случае признания Участника победителем конкурса, запроса предложений/цен (Примечание: если такое обеспечение предусмотрено условиями конкурса, запроса предложений/цен)

- В случае если Участником будут нарушены обязательства, возникшие и связанные с подачей конкурсной заявки (предложения) на участие в __________________________, указанные в п. 1 настоящего соглашения, Участник выплатит Организатору неустойку в размере _____________________ (_______________) рублей, в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения письменного требования Организатора об уплате неустойки.

- В случае если при проведении конкурса (запроса предложений) надлежащее исполнение обязательств Участника обеспечивается банковской гарантией, санкции в случае нарушения Участником своих обязательств осуществляются путем полного либо частичного удержания банковской гарантии в соответствии с условиями, указанными в банковской гарантии. Требование об уплате неустойки по настоящему Соглашению может быть предъявлено Участнику Организатором при нарушении им своих обязательств, указанных в п. 1 настоящего Соглашения, если удержание банковской гарантии не может быть осуществлено вследствие того, что Участник в составе своей конкурсной заявки (предложении) представил:

- сфальсифицированную (подложную, поддельную) банковскую гарантию;

- банковскую гарантию с ложными (недостоверными) сведениями, данными и/или информацией как о самом себе, так и о банке;

- банковскую гарантию, подписанную неуполномоченными лицами (лицом), и/или будет установлено, что подписи уполномоченных лиц подделаны (подложны, сфальсифицированы);

- на запрос организатора или его аффилированных лиц, получено подтверждение банка о том, что банковская гарантия участнику не выдавалась;

Требование об уплате неустойки может быть предъявлено Участнику Организатором также, когда Участник не представил банковскую гарантию.

- Стороны установили и согласились с тем, что началом исчисления срока действия настоящего соглашения будет считаться дата подписания настоящего соглашения Организатором. При этом Организатор обязуется подписать настоящее соглашение в течение 1 (одного) рабочего дня с даты его получения. Для целей настоящего соглашения датой получения соглашения о неустойке будет считаться дата вскрытия поступивших на конкурс   конвертов исключительно на материальном носителе (в бумажном виде).

- По общему правилу, соглашение о неустойке прекращает свое действие по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента опубликования Организатором уведомления об итогах конкурса, запроса предложений/цен или объявления конкурса, запроса предложений/цен несостоявшимся.

- В случае если Участник будет признан победителем конкурса и исполнит все принятые на себя обязательства, а именно: 1) не изменит и/или не отзовет свою конкурсную заявку (предложение) в течение срока ее действия после истечения срока окончания приема конкурсных заявок (предложений); 2) предоставит достоверные (легитимные, без искажения информации (сведений)) документы или информацию, приведенные в составе конкурсной заявки (предложения); 3) подпишет протокол о результатах конкурса в порядке, предусмотренном в конкурсной документации в случае признания Участника победителем конкурса и должного его уведомления об этом (Примечание: условие применяется исключительно при проведении конкурса); 4) заключит договор в установленном конкурсной документацией (документацией по запросу предложений/цен) порядке; 5) предоставит финансовое обеспечение по договору (Примечание: если такое обеспечение предусмотрено условиями конкурса, запроса предложений/цен) соглашение о неустойке прекращается с момента подписания договора Участником, признанного победителем конкурса, запроса предложений/цен и предоставления финансового обеспечения по соответствующему договору и на условиях, предусмотренных в конкурсной документации/документации по запросу предложений/цен.

- Заключение настоящего соглашения не является основанием возникновения права Участника не предоставлять иные документы, предусмотренные в конкурсной документации/ документации по запросу предложений/цен, в частности, не предоставлять банковскую гарантию, являющуюся обеспечением исполнения обязательств Участника.

- Настоящее соглашение является неотъемлемой частью письма о подаче оферты и конкурсной заявки (предложения) Участника.

- Все споры, возникающие по настоящему соглашению, Стороны будут разрешать путем переговоров. Если Стороны не достигнут соглашения в ходе переговоров, то спор подлежит рассмотрению арбитражным судом города Москвы.

- Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой Стороны.

| Участник | Организатор закупки |
| --- | --- |
| ________________/_______________/ «___»______________20__года | ________________/_______________/ «___»______________20__года |

Раздел 2. Типовые  (примерные) формы документации о закупке, используемые при проведении закупок на выполнение подрядных работ

Форма 22

Приложение № ___ к заявке на участие

от «____»_____________ г. №__________

- График выполнения поставок (работ,  услуг)

Способ и наименование закупки _______________________________________

Лот ___

Участник закупки: ________________________________

Начало выполнения поставок, работ (услуг): «___»____________________года.

Окончание выполнения поставок, работ (услуг): «___»____________________года.

| (подпись уполномоченного представителя) |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |
| --- | --- | --- |

М.П.

Инструкции по заполнению

  - Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником закупки.

  - Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данный график.

  - Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Участник конкурса, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации).

  - В данном Графике приводятся расчетные сроки выполнения всех видов поставок, работ (услуг) в рамках Договора, перечисленных в Сводной таблице стоимости поставок, работ и услуг (Форма 4), требуемые средства и адрес доставки для каждого вида оборудования.

  - Участник закупки к графику должен приложить файл графика выполнения поставок, работ (услуг) выполненный в программе Primavera.

Форма 23

Приложение № ___ к заявке на участие

от «____»_____________ г. №__________

- Сводная таблица стоимости поставок, работ (услуг)

Способ и наименование закупки _______________________________________

Лот ___

Участник закупки: ________________________________

В ценах на момент подачи заявки: «____»___________________года

| № п/п | Наименование работ, услуг, оборудования |  | Стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СМР (в том числе материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оборудование |  | Прочие |  | ВСЕГО без НДС | НДС (18%) | ВСЕГО с НДС |
|  |  |  | Ед. изм. | объём |  |  | Стои-мость ед., руб |  | всего, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оформление прав на земельные участки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 1. Подготовка территории строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 2. Основные объекты строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 4. Объекты энергетического хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 5. Объекты транспортного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 6. Наружные сети и сооружения водопровода и канализации, маслоотводы и маслосборники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 7. Благоустройство и озеленение территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 8. Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 9. Прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Страхование |  | комплект |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 10. Подготовка эксплуатационных кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 11. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (подпись уполномоченного представителя) |  |  |  |  |  |  |  |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |  |  |  |  |  |  |  |  |

М.П.

Инструкции по заполнению

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

- Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное коммерческое предложение.

- Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Участник закупки, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации). Участник закупки указывает дату, на которую он рассчитывал Сводную таблицу стоимости поставок, работ и услуг.

- В Сводной таблице стоимости поставок, работ и услуг приводятся соответственно наименование выполняемых поставок, работ и услуг, общая стоимость выполнения поставок, работ и услуг и стоимость СМР. Также могут быть приведены примечания и комментарии.

- В случае выявления арифметических ошибок при подсчете общих сумм в заявке Заказчик (Организатор) закупки оставляет за собой право с письменного согласия Участника пересчитать общую сумму.

- Сводная таблица стоимости поставок, работ и услуг будет служить основой для подготовки Приложения к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника закупки на подготовку Договора данную Сводную таблицу стоимости работ следует подготовить так, чтобы ее можно было с минимальными изменениями включить в Договор в виде сметы.

- В объем затрат на строительство и техническую реконструкцию включаются: цена строительных материалов и конструкций, необходимого оборудования жизнеобеспечения, водоснабжения, канализации и т.д, запасных частей, расходных материалов и проверочных устройств для эксплуатации в течение гарантийного срока, все расходы и риски, связанные с транспортировкой строительных материалов и конструкций к месту производства работ, погрузочно-разгрузочными работами, упаковкой, страхованием и прочими расходами, связанными с доставкой и хранением оборудования, строительных материалов и конструкций, строительно-монтажные работы, выполнение в полном объеме всех своих обязательств, предусмотренных в Договоре.

- Участник к Сводной таблице стоимости должен приложить файл сводной таблицы стоимости работ/услуг, выполненный в формате MS Excel.

Форма 24

Приложение № 7 к письму о подаче оферты

от «____»_____________ г. №__________

- Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

Способ и наименование закупки _______________________________________

Лот ___

Участник закупки: ________________________________

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения - год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание договора (объем и состав поставок, работ (услуг), описание основных условий договора) | Сумма договора, рублей | Сведения о рекламациях по перечислен-ным договорам, процент завершенности выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Договор 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Общестроительные работы |  |  |
|  |  |  | Работы по ВЛ |  |  |
|  |  |  | Работы по монтажу осн. оборудования |  |  |
|  |  |  | Работы по оборудованию вторичных коммутаций |  |  |
|  |  |  | Проектные работы |  |  |
|  |  |  | Поставка аналогичной продукции |  |  |
| 2. | Договор 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Консультационные услуги |  |  |
|  |  |  | НИОКР |  |  |
|  |  |  | … |  |  |
| … | Договор … |  |  |  |  |
|  |  |  | ПИР |  |  |
| ИТОГО за полный год |  |  |  |  | Х |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год |  |  |  |  | Х |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | Х |

| (подпись уполномоченного представителя) |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |
| --- | --- | --- |

М.П.

Инструкции по заполнению

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником закупки.

- Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

- Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Участник конкурса, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальный предприниматель, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации).

- В этой форме Участник закупки указывает перечень и годовые объемы выполнения договоров, сопоставимых с предметом закупки.

- Участник закупки может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

- Участник закупки может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт и указав процент выполнения.

- Участникам закупки рекомендуется приложить оригиналы или копии отзывов об их работе, данные контрагентами.

Форма 25

Приложение № ___ к заявке на участие

от «____»_____________ г. №__________

- Справка о материально-технических ресурсах

Способ и наименование закупки (наименование объекта строительства/реконструкции) ______________________________________

Лот ___

Участник закупки (генподрядчик): ________________________________

Субподрядчики (члены коллективного Участника):

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

Таблица 1№

Сводная информация о планируемых к привлечению для выполнения договора МТР (машинах и механизмах)

| № п.п. | Наименование машин и механизмов | Кол-во, ед. | Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления, № договора аренды в случае аренды МТР), принадлежность (участник, субподрядчик и т.п.) | Фактическое местонахождение | Основные технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |

Инструкции по заполнению Таблицы 1.

- Участник должен указать количество планируемых для привлечения в рамках выполнения работ по данному объекту МТР (машин, механизмов и специальной техники), в каждой строке суммарно по каждому наименованию МТР (экскаваторы, бульдозеры, автомобили и т.п.). Обязательным является указание принадлежности МТР (подрядчик, субподрядчик аренда и т.п.), с учетом распределения выполнения объемов работ.

Таблица 2

Сведения о применении МТР (машин и механизмов) по видам выполняемых работ

| № п/п | Наименование МТР | Марка | Основные технические характеристики | Идентификационные учетные данные МТР (инв. №, № гос. регистрации и т.п.) | Предназначение (с точки зрения выполнения Договора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава 1. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |
|  | Экскаватор* | Hitachi ZX-200-3 | На гусеничном ходу, объем ковша 1 м3 | Инв. № 12345, гос. № 7013 АУ77 | Подготовительные, земляные работы |
| … |  |  |  |  |  |
| Глава 2. Строительно-монтажные работы по основным объектам строительства |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Глава …. |  |  |  |  |  |

*пример заполнения

| (подпись уполномоченного представителя) |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |
| --- | --- | --- |

М.П.

Инструкции по заполнению

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

- Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

- Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Участник закупки, являющийся физическим лицом, в том чсиле индивидуальным предпринимателем, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации) и адреса субподрядчиков (коллективных участников).

- В таблице 2 указываются сведения только об основных машинах и механизмах специальных приспособлений и инструментов, которые будут применяться при выполнении работ по договору в зависимости от выполняемых работ, в соответствии со структурой Сводной таблицы стоимости.

Примечание: Данная форма требуется в составе документации о закупке  только в случае проведения закупки на право заключения договора на строительство (реконструкцию) объектов.

Форма 26

Приложение № ___ к заявке на участие

от «____»_____________ г. №__________

- Справка о кадровых ресурсах (Форма 11.1)

Способ и наименование закупки (наименование объекта строительства/реконструкции) ______________________________________

Лот ___

Участник закупки (генподрядчик): ________________________________

Субподрядчики (члены коллективного участника):

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

…

Таблица 1. Общая штатная численность персонала и суммарная численность персонала, привлекаемого для выполнения работ по договору

| Штатный персонал | Генподрядчик |  | Субподрядчик (член коллективного участника) 1 |  | Субподрядчик (член коллективного участника) 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая численность | В т.ч. для работ по данному договору | Общая численность | В т.ч. для работ по данному договору | Общая численность | В т.ч. для работ по данному договору |
| Руководящий, чел. |  |  |  |  |  |  |
| Инженерно-технический, чел. |  |  |  |  |  |  |
| Рабочие и специалисты, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| Рабочие строительных специальностей 3- 6 разрядов, чел. |  |  |  |  |  |  |
| Электромонтажники-линейщики, чел. |  |  |  |  |  |  |
| Электромонтажники основного электротехнического оборудования, чел. |  |  |  |  |  |  |
| Электромонтажники оборудования вторичных коммутаций, в т.ч. релейщики и т.п., чел. |  |  |  |  |  |  |
| Наладчики, инженеры-наладчики, чел |  |  |  |  |  |  |
| Прочие специальности |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

*В Таблице 1 необходимо указать общее количество имеющегося у Участника персонала согласно штатному расписанию, а также общее количество штатного персонала, планируемого к привлечению для выполнения работ по данному договору.

Таблица 2. Основной персонал рабочих специальностей, привлекаемый для выполнения работ по договору, по видам выполняемых работ

| № | Работы | Персонал, (специальность, разряд) | Кол-во, чел. | Принадлежность персонала (генподрядчик, субподрядчик, член коллективного участника) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава 1. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |
| Глава 2. Основные объекты строительства. |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Глава … |  |  |  |  |  |

* В таблице 2 указываются сведения только о персонале основных специальностей, привлекаемом для выполнения работ согласно договору, с указанием работ в соответствии со структурой сводного сметного расчета (по главам). При этом в зависимости от типа объекта и необходимости привлечения персонала определенной специальности, в обязательном порядке указываются сведения о наличии следующего персонала:

- Рабочие строительных специальностей 3- 6 разрядов;

- Электромонтажники-линейщики;

- Электромонтажники основного электротехнического оборудования;

- Электромонтажники оборудования вторичных коммутаций;

- Наладчики, инженеры-наладчики.

Кроме указанных, участник вправе указать персонал иных специальностей, которые, по его мнению, необходимы для выполнения работ по объекту согласно договору, указав предназначение привлекаемого персонала с точки зрения выполнения работ по договору. Обязательным является указание принадлежности персонала (подрядчик, субподрядчик), с учетом распределения выполнения объемов работ.

Таблица 3. Сведения о персонале, привлекаемом для выполнения пуско-наладочных работ

| № | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, специальность) | Специальность, должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет | Принадлежность персонала (генподрядчик, субподрядчик, член коллективного участника) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 4. Сведения о персонале, привлекаемом для выполнения проектных работ (разработки проектной и рабочей документации)

| № | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, специальность) | Специальность, должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет | Принадлежность персонала (генподрядчик, субподрядчик, член коллективного участника) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (подпись уполномоченного представителя) |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |
| --- | --- | --- |

М. П.

Инструкции по заполнению

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником закупки.

- Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

- Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Участник конкурса, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации), наименования (в т.ч. организационно-правовую форму – для юридических лиц, адреса регистрации – для физических лиц) и адреса субподрядчиков (коллективных участников).

- В случае наличия в предмете закупки требуемых работ, заполняются таблицы 3, 4. При отсутствии данного вида работ в таблице приводятся слова «не требуется».

- Данная форма требуется в составе документации о закупке только в случае проведения процедур на право заключения договора на строительство (реконструкцию) объектов.

Раздел 3. Типовые  (примерные) формы документации о закупке, используемые при проведении закупок на поставку товаров

Форма 27

Приложение № ___ к заявке на участие

от «____»_____________ г. №__________

- График выполнения поставок (работ,  услуг)

Способ и наименование закупки _______________________________________

Лот ___

Участник закупки: ________________________________

Начало выполнения поставок, работ (услуг): «___»____________________года.

Окончание выполнения поставок, работ (услуг): «___»____________________года.

| Наименование этапа | Год (________) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Квартал 1 |  |  | Квартал 2 |  |  | Квартал 3 |  |  |
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь |

| (подпись уполномоченного представителя) |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |
| --- | --- | --- |

М.П.

Инструкции по заполнению

    - Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником закупки.

    - Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данный график.

    - Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Участник конкурса, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации).

    - В данном Графике приводятся расчетные сроки выполнения всех видов поставок, работ (услуг) в рамках Договора, перечисленных в Сводной таблице стоимости поставок, работ и услуг (Форма 4), требуемые средства и адрес доставки для каждого вида оборудования.

    - Участник закупки к графику должен приложить файл графика выполнения поставок, работ (услуг) выполненный в программе Primavera.

Форма 28

Приложение № ___ к заявке на участие

от «____»_____________ г. №__________

- Сводная таблица стоимости (Форма 4.3)

Способ и наименование закупки _______________________________________

Лот ___

Участник закупки: ________________________________

В ценах на момент подачи заявки: «____»___________________года

| № п/п | Наименование объекта | Наименование Товара | Ед. измерения | Кол-во | Стоимость единицы Товара без НДС, руб. | Стоимость единицы Товара с НДС, руб. | Стоимость Товара всего с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Стоимость поставки Товара, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Стоимость Товара |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Транспортные услуги |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  | Заготовительско-складские услуги |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  | Таможенные пошлины, расходы на таможенное оформление и декларирование Товара (для импортного Товара), налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления |  |  |  |  |  |
| 1.5. |  | Прочие затраты, относимые к стоимости оборудования |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  | … |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |

Условия поставки – _________________

| (подпись уполномоченного представителя) |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |
| --- | --- | --- |

М.П.

Инструкции по заполнению

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

- Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная таблица.

- Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Участник закупки, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем,, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации). Участник закупки указывает дату, на которую он рассчитывал Сводную таблицу стоимости поставок.

- Участник закупки указывает в данной таблице цену за единицу оборудования с включением, где это возможно, дополнительных составляющих цены.

- В случае выявления арифметических ошибок при подсчете общих сумм в заявке Заказчик (Организатор) закупки оставляет за собой право с письменного согласия Участника пересчитать общую сумму.

- Участник к таблице стоимости должен приложить файл таблицы стоимости, выполненный в формате MS Excel.

Раздел 4. Типовые  (примерные) формы документации о закупке, используемые при проведении закупок на выполнение проектно-изыскательских работ

Форма 29

Приложение № ___ к заявке на участие

от «____»_____________ г. №__________

- График выполнения работ/оказания услуг

Способ и наименование закупки _______________________________________

Лот ___

Участник закупки: ________________________________

Начало выполнения работ/оказания услуг: «___»____________________года.

Окончание выполнения работ/услуг: «___»____________________года.

| № п/п | Наименование Работ | Дата начала выполнения Работ | Дата окончания выполнения Работ | Результат выполненных Работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Инструкции по заполнению

      - Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником закупки.

      - Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данный график.

      - Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Участник закупки, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации).

      - .В данном Графике приводятся расчетные сроки выполнения/оказания всех видов работ/услуг в рамках Договора, перечисленных в Сводной таблице стоимости работ/услуг

Форма 30

Приложение № ___ к заявке на участие

от «____»_____________ г. №__________

- Сводная таблица стоимости работ/услуг (Форма 4.2)

Способ и наименование закупки _______________________________________

Лот ___

Участник закупки: ________________________________

В ценах на момент подачи заявки: «____»___________________года

| № п.п. | Наименование этапа выполняемых работ/ оказываемых услуг | Подрядчик/Исполнитель, принимающий участие в выполняемых работах/ оказываемых услугах |  | Сроки участия в выполняемых работах/ оказываемых услугах |  | Трудозатраты Подрядчика/Исполнителя, рабочих чел.-часов участия в выполняемых работах/оказываемых услугах | Стоимость чел*часа выполняемых работ/ оказываемых услуг Исполнителем | Стоимость выполняемых работ/ оказываемых услуг Исполнителем, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фамилия И.О./должность | Количество Исполнителей | начало | окончание |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=8*7*4 |
|  | РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ/ УСЛУГ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого стоимость работ/услуг, руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы по ставке ___% от стоимости работ/услуг Подрядчика/Исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего себестоимость работ/услуг |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рентабельность по ставке ___% от себестоимости работ/услуг |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость работ/услуг без НДС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС по ставке 18% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость работ/услуг с НДС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |

| (подпись уполномоченного представителя) |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |
| --- | --- | --- |

М.П.

Инструкции по заполнению

  - Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

  - Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная таблица.

  - Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Участник закупки, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем,, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации). Участник закупки указывает дату, на которую он рассчитывал Сводную таблицу стоимости поставок, работ и услуг.

  - Участник закупки указывает дату, на которую он рассчитывал Сводную таблицу стоимости работ/услуг.

  - В Сводной таблице стоимости работ/услуг указывается калькуляция всех элементов, из которых складывается итоговая стоимость заявки.

  - В случае выявления арифметических ошибок при подсчете общих сумм в конкурсной заявке Заказчик (Организатор) закупки оставляет за собой право с письменного согласия Участника пересчитать общую сумму.

  - Участник к Сводной таблице стоимости должен приложить файл сводной таблицы стоимости работ/услуг, выполненный в формате MS Excel.

Форма 31

Приложение № ___ к заявке на участие

от «____»_____________ г. №__________

- Справка о материально-технических ресурсах

Способ и наименование закупки (наименование объекта строительства/ реконструкции) _______________________

Лот ___

Участник закупки: ________________________________

Субподрядчики/соисполнители (члены коллективного Участника):

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

Сводная информация о планируемых к привлечению для выполнения договора МТР (машинах и механизмах)

| № п/п | Наимено-вание | Место-нахождение | Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления) |  | Предназначение (с точки зрения выполнения Договора) | Состо-яние | Примечания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здания и помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование и инвентарь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Документация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись уполномоченного представителя) |  |  |  |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |  |  |  |

М.П.

Инструкции по заполнению

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

- Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

- Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Участник закупки, являющийся физическим лицом, в том чсиле индивидуальным предпринимателем, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации) и адреса субподрядчиков (коллективных участников).

- В данной справке перечисляются имеющиеся у Участника на правах собственности или на ином законном основании производственные площади, необходимые для выполнения работ/оказании услуг (зданий и помещений с указанием их адресов), а также оборудование и инвентарь, необходимый для осуществления деятельности, с приложением копий документов, на основании которых они используются.

- Участник закупки указывает сведения об обеспеченности Участника действующей по направлению проектного производства методической, нормативно-технической и распорядительной документацией и сведения о наличии у Участника современного компьютерного парка и соответствующего программно-информационного обеспечения, а также об уровне автоматизации проектирования

Форма 32

Приложение № ___ к заявке на участие

от «____»_____________ г. №__________

- Справка о кадровых ресурсах

Способ и наименование закупки ______________________________________

Лот ___

Участник закупки: ________________________________

Субподрядчики/соисполнители (члены коллективного Участника):

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

…

Таблица 1. Общая штатная численность

| Штатный персонал | Участник |  | Субподрядчик/соисполнитель (член коллективного Участника) 1 |  | Субподрядчик/соисполнитель (член коллективного Участника) 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая численность | В т.ч. для работ/услуг по данному договору | Общая численность | В т.ч. для работ/услуг по данному договору | Общая численность | В т.ч. для работ/услуг по данному договору |
| Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист), чел. |  |  |  |  |  |  |
| Специалисты (в том числе инженеры, производители работ и т.д.), чел. |  |  |  |  |  |  |
| Рабочие и вспомогательный персонал |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

*В Таблице 1 необходимо указать общее количество имеющегося у Участника персонала согласно штатному расписанию, а также общее количество штатного персонала, планируемого к привлечению для выполнения работ по данному договору.

Таблица 2. Основной персонал, привлекаемый для выполнения работ по договору, по видам выполняемых работ/оказываемых услуг

| № | Фамилия, имя, отчество сотрудника, должность | Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, специальность) | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет | Принадлежность персонала (Участник, субподрядчик/соисполнитель, член коллективного Участника) | Примечания (привлечение одного и того же персонала на различные виды услуг и т.п.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководящее звено |  |  |  |  |  |
| Специалисты (в том числе инженеры, производители работ и т.д.) |  |  |  |  |  |
| Рабочие и вспомогательный персонал |  |  |  |  |  |

Таблица-3.

| Персонал | Процент от штатной численности руководителей и специалистов, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Участник | Субподрядчик/соисполнитель (член коллективного Участника) 1 | Субподрядчик/соисполнитель (член коллективного Участника) 1 |
| Количество специалистов, числящихся в штате проектной организации, имеющих высшее профессиональное образование по электроэнергетическому, строительному и другим направлениям по профилю выполняемой работы и стаж работы по проектированию электросетевых объектов не менее 3-х лет |  |  |  |

| (подпись уполномоченного представителя) |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |
| --- | --- | --- |

М. П.

Инструкции по заполнению

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником закупки.

- Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

- Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Участник конкурса, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации), наименования (в т.ч. организационно-правовую форму – для юридических лиц, адреса регистрации – для физических лиц) и адреса субподрядчиков (коллективных участников).

- В таблице1 данной справки указывается в общем штатная численность всех сотрудников, находящихся в штате.

- В таблице-2 данной справки перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены Участником закупки в ходе выполнения Договора, с указанием персональных квалификационных данных руководителя и проектной группы/ специалистов группы с приложением свидетельств, подтверждающих квалификацию, сертификатов, дипломов и других документов, подтверждающих соответствующий опыт выполнения работ

- По разделу «прочий персонал» можно не заполнять данные по образованию и стажу работы, или же можно ограничиться указанием общего числа работников данной категории.

- В таблице-3 данной справки указывается количество специалистов, числящихся в штате проектной организации, имеющих высшее профессиональное образование по электроэнергетическому, строительному и другим направлениям по профилю выполняемой работы и стаж работы по проектированию электросетевых объектов не менее 3-х лет в процентах от штатной численности руководителей и специалистов Участника закупки.

Раздел 4. Типовые  (примерные) формы документации о закупке, используемые при проведении закупок на оказание услуг

Форма 33

Приложение № ___ к заявке на участие

от «____»_____________ г. №__________

- Сводная таблица стоимости и график оказания услуг (форма 4.4)

Способ и наименование закупки _______________________________________

Лот ___

Участник закупки: ________________________________

В ценах на момент подачи Заявки: «___» __________ 2012 года

В зависимости от предмета закупки

Оказание консультационных услуг:

| № п/п | Консультант – представитель Исполнителя, принимающий участие в оказании услуг | Сроки участия в оказании услуг |  | Трудозатраты консультанта, рабочих чел-часов участия в оказании услуг | Стоимость чел*часа работы консультанта, руб./чел-час | Стоимость услуги консультанта, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фамилия И.О. / должность | начало | окончание |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6*5 |
| РАСЧЕТ СТОИМОСТИ услуг |  |  |  |  |  |  |
| Итого стоимость услуг консультантов, руб. |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы по ставке ____% от стоимости услуги консультантов |  |  |  |  |  |  |
| Всего себестоимость Услуг |  |  |  |  |  |  |
| Рентабельность по ставке ___% от себестоимости Услуг |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость Услуг без НДС |  |  |  |  |  |  |
| НДС по ставке 18% |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость Услуг с НДС |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные расходы, с НДС |  |  |  |  |  |  |
| Итого стоимость услуг, включая дополнительные расходы, с НДС |  |  |  |  |  |  |

Оказание услуг по технической инвентаризации и постановке на кадастровый учет

| № п/п | Наименование объекта недвижимого имущества | Местонахождение объекта | Тех. характ-ки объекта (площадь, протяженность, объем) | Стоимость, руб. без НДС | НДС 18% | Стоимость, руб. с НДС | Сроки оказания услуг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Начало | Окончание |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

*пример заполнения

Оказание услуг по оформлению земельно-правовых отношений

| № п/п | Наименование Работ | Дата начала выполнения Работ |  | Дата окончания выполнения Работ |  | Результат выполненных Работ | Стоимость Работ (без НДС___%) |  | Сумма НДС__% | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись уполномоченного представителя) |  |  |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |  |  |  |  |  |

М.П.

Инструкции по заполнению

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

- Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное коммерческое предложение.

- Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Участник закупки, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации). Участник закупки указывает дату, на которую он рассчитывал Сводную таблицу стоимости.

- В Сводной таблице стоимости приводятся соответственно наименование всех оказываемых услуг, общая стоимость оказания услуг. Также могут быть приведены примечания и комментарии.

- В случае выявления арифметических ошибок при подсчете общих сумм в заявке Заказчик (Организатор) закупки оставляет за собой право с письменного согласия Участника пересчитать общую сумму.

- Участник к Сводной таблице стоимости должен приложить файл сводной таблицы стоимости услуг, выполненный в формате MS Excel.

Форма 34

Приложение № ___ к заявке на участие

от «____»_____________ г. №__________

- Справка о кадровых ресурсах

Способ и наименование закупки _______________________________________

Лот ___

Участник закупки: ________________________________

Соисполнители (члены коллективного участника):

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

…

Таблица 1. Общая штатная численность

| Штатный персонал | Участник |  | Соисполнитель (член коллективного Участника) 1 |  | Соисполнитель (член коллективного Участника) 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая численность | В т.ч. для услуг по данному договору | Общая численность | В т.ч. для услуг по данному договору | Общая численность | В т.ч. для услуг по данному договору |
| Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист), чел. |  |  |  |  |  |  |
| Специалисты (в том числе инженеры, производители работ и т.д.), чел. |  |  |  |  |  |  |
| Рабочие и вспомогательный персонал |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

*В Таблице 1 необходимо указать общее количество имеющегося у Участника персонала согласно штатному расписанию, а также общее количество штатного персонала, планируемого к привлечению для оказания услуг по данному договору.

Таблица 2. Основной персонал, привлекаемый для оказания услуг  по договору

| № | Фамилия, имя, отчество сотрудника, должность | Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, специальность) | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководящее звено |  |  |  |  |
| Специалисты (в том числе исполнители, производители работ и т.д.) |  |  |  |  |
| Рабочие и вспомогательный персонал |  |  |  |  |

______________________             ___________________________________

(подпись)                                                 (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

М.П.

Инструкция по заполнению:

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником закупки.

- Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

- Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Участник запроса, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации), наименования (в т.ч. организационно-правовую форму – для юридических лиц, адреса регистрации – для физических лиц) и адреса субподрядчиков (коллективных участников).

- В таблице1 данной справки указывается в общем штатная численность всех сотрудников, находящихся в штате.

- В таблице 2 данной справки перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены Участником закупки в ходе выполнения Договора, с указанием персональных квалификационных данных руководителя и проектной группы/ специалистов группы с приложением свидетельств, подтверждающих квалификацию, сертификатов, дипломов и других документов, подтверждающих соответствующий опыт оказания услуг.

- По разделу «прочий персонал» можно не заполнять данные по образованию и стажу работы, или же можно ограничиться указанием общего числа работников данной категории.

Форма 35

Приложение № ___ к заявке на участие

от «____»_____________ г. №__________

- Справка о материально-технических ресурсах

Способ и наименование закупки ______________________________________

Лот ___

Участник закупки (генподрядчик): ________________________________

Субподрядчики (члены коллективного Участника):

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

Сводная информация о планируемых к привлечению для выполнения договора МТР (машинах и механизмах, оборудовании, инструментах)

| № п.п. |  | Наименование (машин и механизмов, используемого оборудования и т.п.) | Кол-во, ед. | Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления, № договора аренды в случае аренды МТР), принадлежность (участник, субподрядчик и т.п.) |  |  | Фактическое местонахождение | Основные технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |
|  | (подпись уполномоченного представителя) |  |  |  |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |  |  |

М.П.

Инструкции по заполнению

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

- Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

- Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Участник закупки, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации) и адреса субподрядчиков (коллективных участников).

- В случае выполнения ремонтных работ Участник должен указать количество планируемых для привлечения в рамках выполнения работ по объекту МТР (машин, механизмов и специальной техники, оборудовании), в каждой строке суммарно по каждому наименованию МТР (экскаваторы, бульдозеры, автомобили и т.п.). Обязательным является указание принадлежности МТР (подрядчик, субподрядчик аренда и т.п.), с учетом распределения выполнения объемов работ ().

- В случае оказания услуг в данной справке перечисляются имеющиеся у Участника на правах собственности или на ином законном основании производственные площади, необходимые для оказания услуг  (зданий и помещений с указанием их адресов), а также спец. оборудование и приспособления, служебные а/м для перевоза персонала на ПС необходимый для осуществления деятельности, с приложением копий документов, на основании которых они используются.

- В случае выполнения охранных услуг в данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые Участник считает ключевыми и планирует использовать в ходе выполнения Договора (спец средства защиты, огнестрельного оружия, средства связи, служебные а/м для перевоза персонала на ПС и оргтехники (компьютер, факс, принтер)) и т.п..

Раздел 5. Типовые  (примерные) формы документации о закупке, используемые при проведении закупок на выполнение ремонтных работ

Форма 36

Приложение № ___ к заявке на участие

от «____»_____________ г. №__________

- Сводная таблица стоимости работ (Форма 4.5)

Способ и наименование закупки _______________________________________

Лот ___

Участник закупки: ________________________________

В ценах на момент подачи заявки: «____»___________________года

| №п/п | ПС/ВЛ | Вид работы | Ед. изм. | кол-во | Стоимость материалов без НДС (руб.) | СМР ( руб.) | Всего стоимость без НДС ( руб.) | квартал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |

| (подпись уполномоченного представителя) |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |
| --- | --- | --- |

М.П.

Инструкции по заполнению

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

- Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное коммерческое предложение.

- Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Участник закупки, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации). Участник закупки указывает дату, на которую он рассчитывал Сводную таблицу стоимости работ.

- В Сводной таблице стоимости работ приводятся соответственно наименование выполняемых работ, общая стоимость выполнения работ. Также могут быть приведены примечания и комментарии.

- В случае выявления арифметических ошибок при подсчете общих сумм в заявке Заказчик (Организатор) закупки оставляет за собой право с письменного согласия Участника пересчитать общую сумму.

- Сводная таблица стоимости работ будет служить основой для подготовки Приложения к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника закупки на подготовку Договора данную Сводную таблицу стоимости работ следует подготовить так, чтобы ее можно было с минимальными изменениями включить в Договор в виде сметы.

- Участник к Сводной таблице стоимости должен приложить файл сводной таблицы стоимости работ выполненный в формате MS Excel.

Форма 37

Приложение № __ к письму о подаче оферты

от «____»_____________ г. №__________

Смета

на работы по ремонту и техническому обслуживанию  ________________________

________________________________________________

(предприятие, энергообъединение)

| № | Наименование работы, ед. измерения | Ед. измерения | Количество | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  | Трудозатраты, чел.-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единицы |  |  | общая |  |  |  |  |
|  |  |  |  | зарплата | машины | материалы | зарплата | машины | материалы | единицы | общие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Итого, руб.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Накладные расходы от заработной платы основных исполнителей, руб. –

Стоимость материалов, изделий, руб. -

| Наименование | Ед. изм. | Количество | Стоимость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед., руб. | всего, руб. |
| Итого |  |  |  |  |

Итого с накладными расходами и материалами, руб.:

Итого с непредвиденными расходами, руб.

Рентабельность

Всего

Форма 38

Приложение № ___ к заявке на участие

от «____»_____________ г. №__________

- Справка о кадровых ресурсах

Способ и наименование закупки  ______________________________________

Лот ___

Участник закупки (генподрядчик): ________________________________

Субподрядчики (члены коллективного участника):

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

…

Таблица 1. Общая штатная численность

| Штатный персонал | Участник |  | Субподрядчик 1 |  | Субподрядчик 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая численность | В т.ч. для работ по данному договору | Общая численность | В т.ч. для работ по данному договору | Общая численность | В т.ч. для работ по данному договору |
| Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист), чел. |  |  |  |  |  |  |
| Специалисты (в том числе инженеры, производители работ и т.д.), чел. |  |  |  |  |  |  |
| Рабочие и вспомогательный персонал |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

*В Таблице 1 необходимо указать общее количество имеющегося на предприятии персонала согласно штатному расписанию, а также общее количество штатного персонала, планируемого к привлечению для выполнения работ по данному договору.

Таблица 2. Основной персонал рабочих специальностей, привлекаемый для выполнения работ по договору, по видам выполняемых работ

| № | Работы | Персонал, (специальность, разряд) | Кол-во, чел. | Принадлежность персонала (Участник, субподрядчик) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

*В Таблице 2 необходимо указать, сколько и какого персонала основных рабочих специальностей планируется привлекать для выполнения работ по договору, по видам выполняемых работ.

Инструкции по заполнению

1.	Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

2.	Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

3.	Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Участник конкурса, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации), наименования (в т.ч. организационно-правовую форму – для юридических лиц, адреса регистрации – для физических лиц) и адреса субподрядчиков (коллективных участников).

4.	В Таблице 1 необходимо указать общее количество имеющегося на предприятии персонала согласно штатному расписанию, а также общее количество штатного персонала, планируемого к привлечению для выполнения работ по данному договору.

5.	В таблице 2 данной справки перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены Участником в ходе выполнения Договора, с указанием персональных квалификационных данных руководителя и проектной группы/ специалистов группы с приложением свидетельств, подтверждающих квалификацию, сертификатов, дипломов и других документов, подтверждающих соответствующий опыт выполнения работ.

6.	По разделу «прочий персонал» можно не заполнять данные по образованию и стажу работы, или же можно ограничиться указанием общего числа работников данной категории.

Форма 40

Приложение № ___ к заявке на участие

от «____»_____________ г. №__________

- Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

Способ и наименование закупки _______________________________________

Лот ___

Участник закупки: ________________________________

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения - год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание договора (объем и состав поставок, работ (услуг), описание основных условий договора) | Сумма договора, рублей | Сведения о рекламациях по перечислен-ным договорам, процент завершенности выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Договор 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Общестроительные работы |  |  |
|  |  |  | Работы по ВЛ |  |  |
|  |  |  | Работы по монтажу осн. оборудования |  |  |
|  |  |  | Работы по оборудованию вторичных коммутаций |  |  |
|  |  |  | Проектные работы |  |  |
|  |  |  | Поставка аналогичной продукции |  |  |
| 2. | Договор 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Консультационные услуги |  |  |
|  |  |  | НИОКР |  |  |
|  |  |  | … |  |  |
| … | Договор … |  |  |  |  |
|  |  |  | ПИР |  |  |
| ИТОГО за полный год |  |  |  |  | Х |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год |  |  |  |  | Х |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | Х |

| (подпись уполномоченного представителя) |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |
| --- | --- | --- |

М.П.

Инструкции по заполнению

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником закупки.

- Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

- Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Участник конкурса, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальный предприниматель, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации).

- В этой форме Участник закупки указывает перечень и годовые объемы выполнения договоров, сопоставимых с предметом закупки.

- Участник закупки может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

- Участник закупки может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт и указав процент выполнения.

- Участникам закупки рекомендуется приложить оригиналы или копии отзывов об их работе, данные контрагентами.

Форма 42

Приложение № ___ к заявке на участие

от «____»_____________ г. №__________

- Справка о материально-технических ресурсах

Способ и наименование закупки (наименование объекта строительства/реконструкции) ______________________________________

Лот ___

Участник закупки (генподрядчик): ________________________________

Субподрядчики (члены коллективного Участника):

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

Таблица 1№

Сводная информация о планируемых к привлечению для выполнения договора МТР (машинах и механизмах)

| № п.п. | Наименование машин и механизмов | Кол-во, ед. | Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления, № договора аренды в случае аренды МТР), принадлежность (участник, субподрядчик и т.п.) | Фактическое местонахождение | Основные технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |

Инструкции по заполнению Таблицы 1.

- Участник должен указать количество планируемых для привлечения в рамках выполнения работ по данному объекту МТР (машин, механизмов и специальной техники), в каждой строке суммарно по каждому наименованию МТР (экскаваторы, бульдозеры, автомобили и т.п.). Обязательным является указание принадлежности МТР (подрядчик, субподрядчик аренда и т.п.), с учетом распределения выполнения объемов работ.

Таблица 2

Сведения о применении МТР (машин и механизмов) по видам выполняемых работ

| № п/п | Наименование МТР | Марка | Основные технические характеристики | Идентификационные учетные данные МТР (инв. №, № гос. регистрации и т.п.) | Предназначение (с точки зрения выполнения Договора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава 1. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |
|  | Экскаватор* | Hitachi ZX-200-3 | На гусеничном ходу, объем ковша 1 м3 | Инв. № 12345, гос. № 7013 АУ77 | Подготовительные, земляные работы |
| … |  |  |  |  |  |
| Глава 2. Строительно-монтажные работы по основным объектам строительства |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Глава …. |  |  |  |  |  |

*пример заполнения

| (подпись уполномоченного представителя) |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |
| --- | --- | --- |

М.П.

Инструкции по заполнению

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

- Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

- Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Участник закупки, являющийся физическим лицом, в том чсиле индивидуальным предпринимателем, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации) и адреса субподрядчиков (коллективных участников).

- В таблице 2 указываются сведения только об основных машинах и механизмах специальных приспособлений и инструментов, которые будут применяться при выполнении работ по договору в зависимости от выполняемых работ, в соответствии со структурой Сводной таблицы стоимости.

Примечание: Данная форма требуется в составе документации о закупке  только в случае проведения закупки на право заключения договора на строительство (реконструкцию) объектов.

Форма 43

Приложение № ___ к заявке на участие

от «____»_____________ г. №__________

- Справка о кадровых ресурсах

Способ и наименование закупки (наименование объекта строительства/реконструкции) ______________________________________

Лот ___

Участник закупки (генподрядчик): ________________________________

Субподрядчики (члены коллективного участника):

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

…

Таблица 1. Общая штатная численность персонала и суммарная численность персонала, привлекаемого для выполнения работ по договору

| Штатный персонал | Генподрядчик |  | Субподрядчик (член коллективного участника) 1 |  | Субподрядчик (член коллективного участника) 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая численность | В т.ч. для работ по данному договору | Общая численность | В т.ч. для работ по данному договору | Общая численность | В т.ч. для работ по данному договору |
| Руководящий, чел. |  |  |  |  |  |  |
| Инженерно-технический, чел. |  |  |  |  |  |  |
| Рабочие и специалисты, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| Рабочие строительных специальностей 3- 6 разрядов, чел. |  |  |  |  |  |  |
| Электромонтажники-линейщики, чел. |  |  |  |  |  |  |
| Электромонтажники основного электротехнического оборудования, чел. |  |  |  |  |  |  |
| Электромонтажники оборудования вторичных коммутаций, в т.ч. релейщики и т.п., чел. |  |  |  |  |  |  |
| Наладчики, инженеры-наладчики, чел |  |  |  |  |  |  |
| Прочие специальности |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

*В Таблице 1 необходимо указать общее количество имеющегося у Участника персонала согласно штатному расписанию, а также общее количество штатного персонала, планируемого к привлечению для выполнения работ по данному договору.

Таблица 2. Основной персонал рабочих специальностей, привлекаемый для выполнения работ по договору, по видам выполняемых работ

| № | Работы | Персонал, (специальность, разряд) | Кол-во, чел. | Принадлежность персонала (генподрядчик, субподрядчик, член коллективного участника) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава 1. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |
| Глава 2. Основные объекты строительства. |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Глава … |  |  |  |  |  |

* В таблице 2 указываются сведения только о персонале основных специальностей, привлекаемом для выполнения работ согласно договору, с указанием работ в соответствии со структурой сводного сметного расчета (по главам). При этом в зависимости от типа объекта и необходимости привлечения персонала определенной специальности, в обязательном порядке указываются сведения о наличии следующего персонала:

- Рабочие строительных специальностей 3- 6 разрядов;

- Электромонтажники-линейщики;

- Электромонтажники основного электротехнического оборудования;

- Электромонтажники оборудования вторичных коммутаций;

- Наладчики, инженеры-наладчики.

Кроме указанных, участник вправе указать персонал иных специальностей, которые, по его мнению, необходимы для выполнения работ по объекту согласно договору, указав предназначение привлекаемого персонала с точки зрения выполнения работ по договору. Обязательным является указание принадлежности персонала (подрядчик, субподрядчик), с учетом распределения выполнения объемов работ.

Таблица 3. Сведения о персонале, привлекаемом для выполнения пуско-наладочных работ

| № | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, специальность) | Специальность, должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет | Принадлежность персонала (генподрядчик, субподрядчик, член коллективного участника) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 4. Сведения о персонале, привлекаемом для выполнения проектных работ (разработки проектной и рабочей документации)

| № | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, специальность) | Специальность, должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет | Принадлежность персонала (генподрядчик, субподрядчик, член коллективного участника) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (подпись уполномоченного представителя) |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |
| --- | --- | --- |

М. П.

Инструкции по заполнению

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником закупки.

- Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

- Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Участник конкурса, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации), наименования (в т.ч. организационно-правовую форму – для юридических лиц, адреса регистрации – для физических лиц) и адреса субподрядчиков (коллективных участников).

- В случае наличия в предмете закупки требуемых работ, заполняются таблицы 3, 4. При отсутствии данного вида работ в таблице приводятся слова «не требуется».

- Данная форма требуется в составе документации о закупке только в случае проведения процедур на право заключения договора на строительство (реконструкцию) объектов.

Раздел 5. Типовые  (примерные) формы документации о закупке, используемые при проведении закупок на выполнение работ по расширению просек, расчистке трасс ВЛ

Форма 44

Приложение № ___ к заявке на участие

от «____»_____________ г. №__________

- Сводная таблица стоимости работ

Способ и наименование закупки _______________________________________

Лот ___

Участник закупки: ________________________________

В ценах на момент подачи заявки: «____»___________________года

| № п/п | Выполняемые работы |  |  | Стоимость, руб. без НДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Работы по ручной и механической расчистке трасс ВЛ (см. форму 4.1.) |  |  |  |  |
| 1.1. | … |  |  |  |  |
| 1.2. | … |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |
| 2. | Работы по расширению просеки ВЛ (см. форму 4.2.) |  |  |  |  |
| 2.1. | … |  |  |  |  |
| 2.2. | … |  |  |  |  |
| … | Итого |  |  |  |  |
| 3. | Работы по утилизации порубочных остатков прошлых лет (см. форму 4.3.) |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  |  |  |  |  |
| … | Итого |  |  |  |  |
| 4. | Прокладка минерализированных полос (см. форму 4.4.) |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  |  |  |  |
| 4.2. |  |  |  |  |  |
| …. | Итого |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость работ -____, руб. без НДС |  |  |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. с учетом НДС - Цена Предложения |  |  |  |  |
| (подпись уполномоченного представителя) |  |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |  |  |

М.П.

Инструкции по заполнению

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником закупки.

- Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данный график.

- Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Участник конкурса, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации).

- Участник указывает дату, на которую он рассчитывал Сводную таблицу стоимости работ

- При заполнении пункта 1 Сводной таблицы Участник обязан предоставить расшифровку данных затрат в соответствии с таблицей 4.1-4,4. Стоимость работ в Сводной таблице стоимости работ должна соответствовать стоимости работ, указанных в таблице.

Таблица стоимости работ по ручной и механической расчистке трасс ВЛ (форма 44.1)

| № п/п | ##### Наименование ##### ВЛ | ##### Номер пролетов ##### ВЛ | ##### Тип опор |  | ##### Протяженность, ##### м |  | ##### Ширина просеки, м |  |  | ##### Площадь расчистки, га | ##### Способ расчистки (механическая, ручная) | ##### Календарный план проведения работ | ##### Цена за ед., руб. без НДС |  | Всего, руб. без НДС | Способ утилизации порубочных остатков |  |  |  |  |  |  | Стоимость руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ##### первой | ##### второй |  |  | ##### От проекции крайнего правого провода | ##### От проекции крайнего левого провода |  |  |  |  |  |  |  | Складирование в валки на трассе (указать кол-во м от крайнего провода) | Складирование в валки у границ просек | Вывоз ДКР (указать на какое расстояние) | Сжигание ДКР | Измельчение ДКР | Цена за ед., руб. без НДС | Всего, руб. без НДС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего стоимость работ____, руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого, руб. с учетом НДС |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х |  |  |  |
|  | (подпись уполномоченного представителя) |  |  |  |  |  |  |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

М.П.

Таблица стоимости работ по расширению просеки ВЛ (форма 44.2)

| № п/п | ##### Наименование ##### ВЛ | ##### Номер пролетов ##### ВЛ | ##### Тип опор |  | ##### Протяженность, ##### м | ##### Площадь расчистки, га | ##### Ширина просеки, м |  | ##### Календарный план проведения работ | ##### Цена за ед., руб. без НДС | Всего, руб. без НДС | Способ утилизации порубочных остатков |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость , руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ##### Первой | ##### Правой |  |  | ##### Ширина полосы расширения ##### справа по ходу ВЛ, м | ##### Ширина полосы расширения ##### слева по ходу ВЛ, м |  |  |  | Складирование в валки на трассе (указать кол-во м от крайнего провода) | Складирование в валки у границ просек | Вывоз ДКР (указать на какое расстояние) | Сжигание ДКР |  | Измельчение ДКР | Цена за ед., руб. без НДС | Всего, руб. без НДС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего стоимость работ ____, руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х |  |  |  |  |
|  |  |  | НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого, руб. с учетом НДС |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х |  |  |  |  |

| (подпись уполномоченного представителя) |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |
| --- | --- | --- |

М.П.

Таблица стоимости работ по утилизации порубочных остатков прошлых лет (форма 44.3)

| № п/п | ##### Наименование ВЛ |  | ##### Номер пролетов ВЛ |  |  | Способ утилизации порубочных остатков |  |  | Цена за ед., руб. без НДС | Всего, руб. без НДС |  | Стоимость , руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Вывоз ДКР (указать на какое расстояние) | Сжигание ДКР | Измельчение ДКР |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость работ ____, руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. с учетом НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (подпись уполномоченного представителя) |  |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |  |  |  |  |  |  |  |

М.П.

- Таблица стоимости работ по прокладке минерализованных полос (форма 44.4)

| № п/п | ##### Наименование ##### ВЛ |  | ##### Номер пролетов ##### ВЛ | ##### Способ ##### выполнения работ | ##### Площадь расчистки, га | ##### Календарный план ##### Проведения работ | ##### Цена за ед., ##### руб. без НДС | ##### Всего, руб. ##### без НДС | Удельная цена, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ##### Класс ##### напряжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего стоимость работ по п.п. 1-____, руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого, руб. с учетом НДС |  |  |  |  |  |  |  |

| (подпись уполномоченного представителя) |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |
| --- | --- | --- |

М.П.

Раздел 5. Типовые  (примерные) формы документации о закупке, используемые при проведении закупок на оказание охранных услуг

Форма 45

Приложение № ___ к заявке на участие

от «____»_____________ г. №__________

- Сводная таблица стоимости (форма 4.7)

Способ и наименование закупки _______________________________________

Лот ___

Участник закупки: ________________________________

В ценах на момент подачи Предложения: «___» __________ 200_ года

| № п/п | Наименование объекта | Расчетный период | Количество постов | Количество сотрудников на 1 пост | Общее количество работников охраны, ед. | Стоимость услуг на одного работника охраны, в руб., без НДС | Общая стоимость, руб., без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС - 500 кВ «Ростовская»* | месяц |  |  |  |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |
| 2 | …. |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого за весь расчетный период без НДС | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС: |  |  |  |  |  |  |

*- приведен пример

Итого общая стоимость заявки составляет ______________________рублей, включая НДС и все расходы.

_____________________________                     __________________________________

(подпись)                                                                              (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

М.П.

ИЛИ

| Наименование охраняемого объекта | Количество постов на объекте | Количество сотрудников охраны, ежесуточно заступающих на охрану объекта | Численность сотрудников для закрытия 1 поста | Стоимость услуг 1часа охраны, руб. (без НДС) | Количество чел / часов охраны в сутки | Количество чел / часов охраны в месяц | Количество чел / часов охраны в год | Стоимость услуг охраны одного поста в сутки, руб. (без НДС) | Стоимость услуг охраны объекта в месяц, руб. (без НДС) | Стоимость услуг охраны объекта в год, руб. (без НДС) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО С НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Справочно:

| Средняя месячная заработная палата 1 охранника/рабочая месячная норма часов |  |
| --- | --- |
| Накладные расходы (%) |  |
| Рентабельность (%) |  |

Итого общая стоимость заявки составляет ______________________рублей, включая НДС и все расходы.

Инструкции по заполнению:

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

- Участник указывает дату и номер письма о подаче оферты, приложением к которому является данный документ.

- Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

- Участник указывает дату, на которую он рассчитывал Сводную таблицу стоимости услуг.

- В Сводной таблице стоимости услуг указывается калькуляция всех элементов, из которых складывается итоговая стоимость Предложения.

- В стоимость затрат включаются в том числе все налоги (за исключением НДС России), сборы, отчисления. НДС России следует указать отдельной строкой.

- В случае выявления арифметических ошибок при подсчете общих сумм Организатор запроса (Заказчик) оставляет за собой право с письменного согласия Участника пересчитать общую сумму,

Форма 46

Приложение № ___ к заявке на участие

от «____»_____________ г. №__________

- Справка о кадровых ресурсах

Способ и наименование закупки  ______________________________________

Лот ___

Участник закупки (генподрядчик): ________________________________

Субподрядчики (члены коллективного участника):

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

…

Таблица 1. Общая штатная численность

| Штатный персонал | Участник |  | Субподрядчик 1 |  | Субподрядчик 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая численность | В т.ч. для работ по данному договору | Общая численность | В т.ч. для работ по данному договору | Общая численность | В т.ч. для работ по данному договору |
| Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист), чел. |  |  |  |  |  |  |
| Специалисты (в том числе инженеры, производители работ и т.д.), чел. |  |  |  |  |  |  |
| Рабочие и вспомогательный персонал |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

*В Таблице 1 необходимо указать общее количество имеющегося на предприятии персонала согласно штатному расписанию, а также общее количество штатного персонала, планируемого к привлечению для выполнения работ по данному договору.

Таблица 2. Основной персонал рабочих специальностей, привлекаемый для выполнения работ по договору, по видам выполняемых работ

| № | Работы | Персонал, (специальность, разряд) | Кол-во, чел. | Принадлежность персонала (Участник, субподрядчик) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

*В Таблице 2 необходимо указать, сколько и какого персонала основных рабочих специальностей планируется привлекать для выполнения работ по договору, по видам выполняемых работ.

Инструкции по заполнению

1.	Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

2.	Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

3.	Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Участник конкурса, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации), наименования (в т.ч. организационно-правовую форму – для юридических лиц, адреса регистрации – для физических лиц) и адреса субподрядчиков (коллективных участников).

4.	В Таблице 1 необходимо указать общее количество имеющегося на предприятии персонала согласно штатному расписанию, а также общее количество штатного персонала, планируемого к привлечению для выполнения работ по данному договору.

5.	В таблице 2 данной справки перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены Участником в ходе выполнения Договора, с указанием персональных квалификационных данных руководителя и проектной группы/ специалистов группы с приложением свидетельств, подтверждающих квалификацию, сертификатов, дипломов и других документов, подтверждающих соответствующий опыт выполнения работ.

6.	По разделу «прочий персонал» можно не заполнять данные по образованию и стажу работы, или же можно ограничиться указанием общего числа работников данной категории.

Форма 47

Приложение № ___ к заявке на участие

от «____»_____________ г. №__________

[заполняется на бланке субъекта МСП(при наличии)]

№ _____________________

«___»_________________201__ г.

- Декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства

- Настоящим [указывается наименование субъекта малого/ среднего предпринимательства] в лице [указывается ФИО руководителя/уполномоченного лица], действующего на основании [указывается наименование документа], подтверждает, что

- [указывается наименование субъекта малого/ среднего предпринимательства] в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 4 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2002 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») обладает критериями, позволяющими относить организацию к субъектам малого и среднего предпринимательства [указать категорию].

| - № п/п | - Критерий отнесения | - Показатель |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 3 | - 3 |
| - 1. | - Численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера). - Примечание: от 101 до 250 человек включительно - среднее предприятие; - до 100 человек включительно – малое предприятие; до 15 человек – микропредприятие. |  |
| - 2. | - Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год. - Примечание: предельные значения выручки: - микропредприятия - 60 млн. рублей; - малые предприятия - 400 млн. рублей; - средние предприятия - 1000 млн. рублей). |  |
| - 3. | - только для юридических лиц: - Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале: - РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц и граждан, общественных и религиозных организаций (объединений). - Примечание: Суммарная доля не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов). |  |
| - 4. | - только для юридических лиц: - Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса. - Примечание: Доля участия не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением случаев, предусмотренных подп. 1) п. 1 ст. 4 Закона № 209 – ФЗ. |  |

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных, [указывается наименование субъекта малого/ среднего предпринимательства] подтверждает свое согласие на передачу и обработку персональных данных, указанных в любой из частей Заявления в ОАО «_______».

[указывается наименование субъекта малого/ среднего предпринимательства] подтверждает достоверность сведений, изложенных в настоящей декларации.

| (подпись уполномоченного представителя) |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |
| --- | --- | --- |

М.П.

Форма 48

Приложение № ___ к заявке на участие

от «____»_____________ г. №__________

[заполняется на бланке субъекта МСП(при наличии

## План привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства

Участник: ________________________________

В ценах на момент подачи заявки: «____»___________________года

| № п/п | Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица)/ фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для индивидуального предпринимателя) |  | Почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты субподрядчика (соисполнителя) |  | Предмет договора, заключаемого - субподрядчиком (соисполнителем), с указанием количества поставляемого им товара, объема выполняемых им работ, оказываемых им услуг |  | Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги субподрядчиком (соисполнителем) | Цена договора, заключаемого с субподрядчиком (соисполнителем) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись уполномоченного представителя) |  |  |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |  |  |  |  |

М.П.

Номер указывается в соответствии с документацией о закупке