ПРОТОКОЛ

заседания Комитета по стратегии Совета директоров

ПАО «МРСК Северо-Запада»

Санкт-Петербург

| 26.11.2019 |  | № 7 |
| --- | --- | --- |

Форма проведения Комитета по стратегии – заочное голосование.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): Председатель Комитета – Павлов Алексей Игоревич.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

- Головцов А.В.

- Дронова Т.П.

- Кормаков А.А.

- Крупенина А.И.

- Морозов А.В.

- Обрезкова Ю.Г.

- Парфентьев Н.А.

- Рудаков Д.С.

- Степанова М.Д.

- Тихомирова О.В.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании, составляет 11 членов 
из 11 избранных членов Комитета. Кворум имеется.

Решения на заседаниях Комитета принимаются простым большинством голосов избранных членов Комитета.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- О рассмотрении Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Северо-Запада» по состоянию на 30.09.2019.

- О рассмотрении отчета об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь в сетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019 год и период до 2023 года за 1 полугодие 2019 года.

- О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2019 года

ВОПРОС № 1: О рассмотрении Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Северо-Запада» по состоянию на 30.09.2019.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в новой редакции на 30.09.2019 согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

| № п/п | Ф.И.О. члена Комитета | ## Варианты голосования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## «За» | ## «Против» | ## «Воздержался» |
| 1. | Павлов А.И. | «За» | - | - |
| 2. | Головцов А.В. | - | «Против» | - |
| 3. | Дронова Т.П. | - | - | «Воздержался» |
| 4. | Кормаков А.А. | «За» | - | - |
| 5. | Крупенина А.И. | «За» | - | - |
| 6. | Морозов А.В. | - | - | «Воздержался» |
| 7. | Обрезкова Ю.Г. | «За» | - | - |
| 8. | Парфентьев Н.А. | «За» | - | - |
| 9. | Рудаков Д.С. | «За» | - | - |
| 10. | Степанова М.Д. | «За» | - | - |
| 11. | Тихомирова О.В. | «За» | - | - |

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь в сетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019 год и период до 2023 года за 1 полугодие 2019 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Утвердить отчет об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019 - 2023 годы за 1 полугодие 2019 года согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2019 года:

2.1. Неисполнение плановых показателей уровня потерь электроэнергии по следующим филиалам Общества: Мурманский филиал (план 3,39%, факт составил 3,50%), Новгородский филиал (план 8,83%, факт составил 9,67%).

2.2. Информацию об отклонениях от уровня потерь электроэнергии, предусмотренного в бизнес-плане на 2019 год согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

3. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада» по итогам 2019 года обеспечить достижение уровня потерь, предусмотренного в бизнес-плане, в том числе по всем районам электрических сетей (в сети 0,4-20 кВ).

Итоги голосования по данному вопросу:

| № п/п | Ф.И.О. члена Комитета | ## Варианты голосования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## «За» | ## «Против» | ## «Воздержался» |
| 1. | Павлов А.И. | «За» | - | - |
| 2. | Головцов А.В. | «За» | - | - |
| 3. | Дронова Т.П. | «За» | - | - |
| 4. | Кормаков А.А. | «За» | - | - |
| 5. | Крупенина А.И. | - | «Против» | - |
| 6. | Морозов А.В. | «За» | - | - |
| 7. | Обрезкова Ю.Г. | «За» | - | - |
| 8. | Парфентьев Н.А. | «За» | - | - |
| 9. | Рудаков Д.С. | «За» | - | - |
| 10. | Степанова М.Д. | «За» | - | - |
| 11. | Тихомирова О.В. | «За» | - | - |

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2019 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «МРСК Северо-Запада», за 3 квартал 2019 года согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада» обеспечить ввод в эксплуатацию приоритетного объекта «Строительство ПС 35/10 кВ «Балатон» 2х10 МВА, двухцепной ВЛ-35 кВ «Компрессор 1,2» протяженностью 6,91 км от ПС 110/35/10 кВ «Бабаево» в Бабаевском районе» в декабре 2019 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

| № п/п | Ф.И.О. члена Комитета | ## Варианты голосования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## «За» | ## «Против» | ## «Воздержался» |
| 1. | Павлов А.И. | «За» | - | - |
| 2. | Головцов А.В. | «За» | - | - |
| 3. | Дронова Т.П. | - | - | «Воздержался» |
| 4. | Кормаков А.А. | «За» | - | - |
| 5. | Крупенина А.И. | «За» | - | - |
| 6. | Морозов А.В. | «За» | - | - |
| 7. | Обрезкова Ю.Г. | «За» | - | - |
| 8. | Парфентьев Н.А. | «За» | - | - |
| 9. | Рудаков Д.С. | «За» | - | - |
| 10. | Степанова М.Д. | «За» | - | - |
| 11. | Тихомирова О.В. | «За» | - | - |

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в новой редакции на 30.09.2019 согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Утвердить отчет об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019 - 2023 годы за 1 полугодие 2019 года согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2019 года:

2.1. Неисполнение плановых показателей уровня потерь электроэнергии по следующим филиалам Общества: Мурманский филиал (план 3,39%, факт составил 3,50%), Новгородский филиал (план 8,83%, факт составил 9,67%).

2.2. Информацию об отклонениях от уровня потерь электроэнергии, предусмотренного в бизнес-плане на 2019 год согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

3. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада» по итогам 2019 года обеспечить достижение уровня потерь, предусмотренного в бизнес-плане, в том числе по всем районам электрических сетей (в сети 0,4-20 кВ).

По вопросу № 3 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «МРСК Северо-Запада», за 3 квартал 2019 года согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада» обеспечить ввод в эксплуатацию приоритетного объекта «Строительство ПС 35/10 кВ «Балатон» 2х10 МВА, двухцепной ВЛ-35 кВ «Компрессор 1,2» протяженностью 6,91 км от ПС 110/35/10 кВ «Бабаево» в Бабаевском районе» в декабре 2019 года.

К протоколу прилагаются:

- приложение к решению по вопросу 2 повестки дня заседания Комитета по стратегии Совета директоров Общества: «О рассмотрении отчета об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь в сетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019 год и период до 2023 года за 1 полугодие 2019 года»;

- особое мнение члена Комитета по стратегии Головцова А.В. по вопросу 1 повестки дня заседания;

- особое мнение члена Комитета по стратегии Крупениной А.И. по вопросу 2 повестки дня заседания;

- опросные листы членов Комитета по стратегии Совета директоров  Общества.

Дата составления протокола: 28 ноября 2019 года.

Председатель Комитета							А.И. Павлов

Секретарь Комитета				   		          С.И. Капырин